

**Zápis z 6. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 12. 11. 2009

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 16. 11. 2009

**Účasť:**

 **Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

 **Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | áno |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | áno |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | áno |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

 návrh riešenia, návrh prototypu vybraných častí

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

 Vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť členov tímu, vyplývajúcu zo školských a pracovných povinností, ostávajú úlohy 5.1 až 5.8 otvorené a ich vypracovanie sa očakáva do termínu ďalšieho stretnutia tímu.

**Opis stretnutia**

1. Diskusia o plánovanom stretnutí s človekom z ÚIPS.
2. Dohodnutie sa na účasti na TPCup-e a vypracovaní prihlášky.
3. Podrobné prehodnotenie odovzdanej dokumentácie s vedúcim tímu.
4. Spojazdnenie systému Redmine a vytvorenie používateľských účtov.

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 6.1 | Vytvoriť novú zápisnicu | LMB | 19. 11. 2009 |
| 6.2 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | LMB | 19. 11. 2009 |
| 6.3 | Opraviť analýzy a návrhy | všetci | 19. 11. 2009 |
| 6.4 | Vytvorenie plánu v Redmine | MJ | 19. 11. 2009 |
| 6.5 | Oboznámenie sa s Redmine | všetci | 19. 11. 2009 |
| 6.6 | Plán implementácie | SŠ | 19. 11. 2009 |
| 6.7 | Stretnutie sa s človekom z ÚIPS | MJ | 19. 11. 2009 |
| 6.8 | Spracovať prihlášku na TPCUP | MH | 25. 11. 2009 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bc. Ladislav Malacký Bakay