

**Zápis z 7. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 18. 11. 2009

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 24. 11. 2009

**Účasť:**

**Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

**Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | áno |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | áno |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | áno |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

príprava na implementáciu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

Úlohy s predchádzajúceho stretnutia boli splnené a na stretnutí boli prezentované výsledky.

**Opis stretnutia**

1. Mišo Jesenský popísal priebeh a výsledky stretnutia so zástupcom z ÚIPŠ z 15.11., podrobnosti je možné nájsť na Google Groups.
2. Tím vyhodnotil ako potrebné pokúsiť sa o kontakt so zástupcom aScAgendy.
3. Laco predstavil zápisnicu zo stretnutia č. 6, tím si prezrel nové a pozmenené prvky (k nahliadnutiu na Google Groups).
4. Členovia prezentovali svoje čiastkové dátové modely s pridanými typmi atribútov.
5. Mišo Jesenský urobil krátku prezentáciu frameworku Zend.
6. Mišo Hošak urobil krátku prezentáciu frameworku Symfony.
7. Tím sa po krátkej diskusii dohodol, že použitie frameworku počas vývoja by bolo nevýhodné a tak bude implementácia prebiehať v čistom PHP bez použitia frameworku.

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 7.1 | Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia | ŠS | 25. 11. 2009 |
| 7.2 | Návrh obrazoviek používateľa učiteľ | ŠS | 25. 11. 2009 |
| 7.3 | Návrh obrazoviek používateľa zriaďovateľ | ŠS | 25. 11. 2009 |
| 7.4 | Návrh obrazoviek používateľa škola | ŠS | 25. 11. 2009 |
| 7.5 | Návrh obrazoviek používateľa externá spoločnosť | JS | 25. 11. 2009 |
| 7.6 | Návrh obrazoviek používateľa návštevník | JS | 25. 11. 2009 |
| 7.7 | Návrh obrazoviek používateľa žiak | JS | 25. 11. 2009 |
| 7.8 | Návrh obrazoviek používateľa rodič | JS | 25. 11. 2009 |
| 7.9 | Implementácia základného rámca | ZH | 25. 11. 2009 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Štefan Sabo