

**Zápis z 9. stretnutia tímu č. 4**

**Dátum konania stretnutia:** 02. 12. 2009

**Miesto konania stretnutia:** D07b / STU

**Dátum vypracovania zápisnice:** 06. 12. 2009

**Účasť:**

 **Vedúci tímu:** Ing. Ján Lang, PhD.

 **Členovia tímu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** | **Prítomný** |
| Bc. Zoltán Harsányi | áno |
| Bc. Michal Hošak | áno |
| Bc. Michal Jesenský | áno |
| Bc. Ladislav Malacký-Bakay | áno |
| Bc. Štefan Sabo | áno |
| Bc. Juraj Spusta | áno |

**Téma stretnutia podľa harmonogramu**

 implementácia prototypu systému, zhodnotenie vytvorených obrazoviek, príprava na prezentáciu projektu

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia**

 Úlohy z predchádzajúceho stretnutia sa posúvajú o týždeň.

**Opis stretnutia**

1. Zoli predstavil zápisnicu zo stretnutia č. 8
2. Števo prezentoval finálne návrhy obrazoviek
3. Zoli ukázal implementované obrazovky Miša J. a bola porovnaná podobnosť s návrhom
4. Celý tím sa vyjadril k obrazovkám
5. Diskusia ohľadom prípravy na záverečnú prezentáciu projektu.
6. Diskusia ohľadom otvorenosti systému pre zadávanie netradičných známok (bodov, percent).

**Nové úlohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Popis úlohy** | **Vykonávateľ** | **Očakávané ukončenie** |
| 9.1 | Vytvorenie zápisnice | MJ | 09. 12. 2009 |
| 9.2 | Dokumentácia prototypu | MH | 09. 12. 2009 |
| 9.3 | Príprava prezentácie prototypu | všetci | 09. 12. 2009 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Michal Jesenský