Zápisnica z 11. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	1.3.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Jakub Ukrop, Bc. Peter Ondruška

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia spojenia grafických blokov a syntaktického stromu

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 8.3.2010 | Prebieha |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub, Martin | 15.3.2010 | Prebieha |
| 10.3 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 1.3.2010 | Prebieha |

Priebeh stretnutia:

Peter informoval o stave generovania do PDF a jeho výsledok je, že už generuje prázdne PDF, čo nie je žiadna sláva a bude hľadať príčiny tohto neúspechu. Martin sa nedostavil tak nám nemohol opäť predviesť čo urobil. Pozmenili sme návrh editora, v tom zmysle, že umožníme používateľovi vlastné usporiadanie dokumentačných blokov. Jakub s Ondrejom budú pracovať na integrácii rozdelenia do blokov pri načítaní zdrojového súboru. Pán Drahoš ešte navrhol otváranie súborov ako argument pri spúšťaní programu. Ondrej ukázal ako vložiť obrázok do bloku, ale musí to prerobiť, aby obrázok bol ako samostatný blok a mohla byť editovaná jeho veľkosť.

Úlohy na nasledujúce stretnutia

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Generovanie dokumentácie do PDF | Peter | 8.3.2010 |
| 10.2 | Generovanie blokov z AST | Ondrej, Jakub, Martin | 15.3.2010 |
| 10.3 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 15.3.2010 |
| 11.1 | Ukladanie zdrojového súboru i s pozíciami blokov | Andrej | 15.3.2010 |
| 11.2 | Spustenie programu s argumentom mena súboru | Martin | 8.3.2010 |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Ondrej | 8.3.2010 |