Zápisnica z 17. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	19.4.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Jakub Ukrop, Bc. Peter Ondruška, Bc. Martin Palo

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Implementácia prototypu na IIT.SRC 2010

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Vylepšenie obrázkov ako dokumentačných blokov | Andrej | 21.4.2010 | Prebieha |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 21.4.2010 | Prebieha |
| 14.1 | Poster | Jakub | 19.4.2010 | Ukončená |
| 15.1 | Skrývanie blokov | Martin | 21.4.2010 | Prebieha |
| 15.2 | Označovanie blokov | Jakub | 21.4.2010 | Ukončené |

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa začalo prezentovaním funkčných výsledkov vedúcemu, išlo najmä o modul zvýrazňovania syntaxe. Ondrej predviedol doterajšiu funkcionalitu a spôsob štýlovania. Systém štýlovania je založený na konfiguračnom súbore, v ktorom je určené aký typ blokov sa ako formátuje. Tento súbor spracuje Lua a potom sa dané typy blokov naštýlujú. Martinovi sa nepodarilo urobiť skrývanie blokov a Andrej sa sústredil na dokumentačné bloky, ktoré sa mu podarilo implementovať len mal problém s najnovšou verziou editora od Jakuba. A šípky boli z časti tiež implementované, úplne funkčné by mali byť na iitsrc. Poster bol už finálny a poslaný na tlač. Zvyšok stretnutia sme využili v plnej miere implementáciou a konzultovaním Jakubových zmien v jadre editora.

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Dokončenie implementácie šípok | Andrej | 21.4.2010 |
| 17.2 | Príprava vstupných súborov na iitsrc | Ondrej | 21.4.2010 |
| 17.3 | Oprava chýb v editore | Jakub | 21.4.2010 |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 21.4.2010 |
| 15.1 | Skrývanie blokov | Martin | 21.4.2010 |

Úlohy na nasledujúce stretnutia: