Zápisnica z 18. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	3.5.2010

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Martin Palo

Zapisovateľ:	Bc. Andrej Fogelton

Téma stretnutia:

Príprava finálnej dokumentácie

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Dokončenie implementácie šípok | Andrej | 21.4.2010 | Ukončená |
| 17.2 | Príprava vstupných súborov na iitsrc | Ondrej | 21.4.2010 | Ukončená |
| 17.3 | Oprava chýb v editore | Jakub | 21.4.2010 | Ukončená |
| 13.3 | Štýlovanie | Ondrej | 21.4.2010 | Ukončená |
| 15.1 | Skrývanie blokov | Martin | 21.4.2010 | Ukončené |

Priebeh stretnutia:

Martinovi sa nepodarilo doprogramovať skrývanie, ale Jakub to namiesto neho dotiahol do konca. Prezentácia na iit.src bola celkom úspešná, prezentovali sme verziu trošku vylepšenú oproti iitsrc pánu Drahošovi. Ten nám dal podnet, že by sa hodilo implementovať funkciu späť. Qt má natívnu podporu tejto funkcie, dokáže si pamätať hodnoty celých štruktúr a asi to bude vhodné využiť. Ondrej nás oboznámil s pár chybami pri štýlovaní komentárov. Martin nám povedal, že pracuje na zväčšovaní obrázkov a že by to mal dnes dokončiť

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Integrácie technickej dokumentácie | Andrej | 13.5.2010 |
| 18.2 | Dokumentácia riadenia | Andrej | 13.5.2010 |
| 18.3 | Písanie vybraných častí technickej dokumentácie | Všetci | 13.5.2010 |
| 18.4 | Umožnenie pridania linkov na súbory systémom drag and drop | Peter | 10.6.2010 |
| 18.4 | Resize obrázkov | Martin | 10.6.2010 |
| 18.5 | Ukladanie dokumentačných blokov ako komentárov do súborov | Martin | 10.6.2010 |

Úlohy do odovzdania dokumentácie: