Zápisnica z 6. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	11.11.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Martin Palo

Téma stretnutia:

Implementácia prototypu

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 25.11.2009 | Začatá |
| 5.1 | Aplikovanie geometrických tvarov do kódu | Ondrej | 11.11.2009 | Zrušená |
| 5.2 | Automatické rozdeľovanie na bloky | Jakub | 18.11.2009 | Začatá |
| 5.3 | Modul pre literate programming | Peter | 18.11.2009 | Začatá |
| 5.4 | Presúvanie blokov | Ondrej | 18.11.2009 | Splnená |
| 5.5 | Integrácia prototypu | Ondrej | 25.11.2009 | Začatá |

Priebeh stretnutia:

Na úvod stretnutia sme všetci pridali a usporiadali svoje aktivity v rámci tímového projektu v softvérovom nástroji Redmine. Zároveň sme prehodnotili termín na ukončenie implementácie modulov a dohodli sme sa, že termín posunieme o týždeň neskôr, teda na 25.11.2009. Po zvyšok stretnutia sme sa už venovali práci na jednotlivých moduloch v skupinkách vytvorených na predchádzajúcom stretnutí.  Andrej s Ondrejom sa dohodli, že do ďalšieho stretnutia sa pokúsia implementovať skrývanie riadkov v blokoch, vylepšiť logiku práce s blokmi a doriešiť niektoré grafické detaily (napr. zväčšovanie/ zmenšovanie okna a pod.).

Jakub predstavil vylepšenie reprezentácie AST (abstraktný syntaktický strom), zároveň však uviedol niektoré problémy pri integrácii jazyka Lua v prostredí Qt. Spolu s ostatnými členmi tímu sme sa dohodli, že editor nebude schopný rozlíšiť niektoré „nezmyselné“ syntaktické chyby z dôvodu veľkej časovej náročnosti, ktorú by si implementácia takéhoto rozlišovania vyžiadala. Cieľom v tomto smere bude, aby editor „odobril“ v procese kompilácie všetky správne napísané programy. To ale nevylučuje, že niektoré nesprávne programy budú považované za dobré a budú teda tiež skompilované.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 25.11.2009 |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 25.11.2009 |
| 6.2 (5.2)* | Implementácia AST | Jakub, Martin | 25.11.2009 |
| 6.3 (5.2)* | Obohatenie gramatiky o kľúčové elementy | Jakub, Martin | 25.11.2009 |
| 6.4 | Hierarchizácia blokov | Andrej, Ondrej | 18.11.2009 |
| 6.5 | Implementácia grafických detailov editora | Andrej, Ondrej | 18.11.2009 |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 25.11.2009 |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 25.11.2009 |

*Úloha je podúlohou úlohy uvedenej v zátvorke