Zápisnica z 9. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 	2.12.2009

Miestnosť: 	softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:	Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: 	Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop

Zapisovateľ:	Bc. Jakub Ukrop

Téma stretnutia:

Príprava na posledný kontrolný bod v zimnom semestri

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 9.12.2009 | Začatá |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 9.12.2009 | Začatá |
| 6.6 | Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi | Andrej, Ondrej | 2.12.2009 | Splnená |
| 6.7 | Literate programming – implementácia | Alexandra, Peter | 2.12.2009 | Začatá Splnená |
|  | - úloha rozdelená na vstupný parser (splnené) a výstupný ukladač (začatá) |  |  |  |
| 8.1 | Zlepšenie práce s blokmi – reálne zväčšenie bloku | Andrej | 2.12.2009 | Splnená |
| 8.2 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 9.12.2009 | Začatá |
| 8.3 | Prispôsobenie veľkosti bloku podblokom | Ondrej | 2.12.2009 | Splnená |
| 8.4 | Využitie Amalgamation header pre Lua | Jakub | 2.12.2009 | Zrušená |
|  | - momentálne postačuje riešenie s dll knižnicami |  |  |  |

Priebeh stretnutia:

Prítomní prezentovali svoje nové výsledky, najmä pokroky v zobrazovaní blokov. Ondrej a Jakub riešili detaily integrácie syntaktického stromu do vizualizačného modulu. Ing. Drahoš nám ujasnil, ktoré dokumenty je potrebné vypracovať do nadchádzajúceho kontrolného bodu. Používateľská príručka sa vzhľadom na povahu prototypu ukázala ako zbytočná. Namiesto nej zdokumentujeme realizované experimenty.

Diskutovali sme aj o zapojení tímu do IIT.SRC 2010. Predbežne sme sa dohodli na vypracovaní kompletného príspevku (alternatívou bol rozšírený abstrakt). Po tom, ako sme si rozdelili úlohy, sa jednotliví členovia tímu venovali samostatnej práci.

Úlohy na nasledujúce stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Finalizácia návrhu | Všetci | 9.12.2009 |
| 6.1 | Dokončenie jednotlivých modulov | Všetci | 9.12.2009 |
| 8.2 | Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania | Martin | 9.12.2009 |
| 9.1 (6.7)* | Literate programming – implementácia ukladača | Alexandra | 9.12.2009 |
| 9.2 | Integrácia AST a zobrazovania blokov | Ondrej | 9.12.2009 |
| 9.3 | Dokumentácia návrhu | Andrej, Ondrej | 6.12.2009 |
| 9.4 | Dokumentácia realizovaných experimentov | Všetci | 6.12.2009 |
| 9.5 | Doplnenie dokumentu riadenia | Jakub | 6.12.2009 |
| 9.6 | Dokumentácia štábnej kultúry | Alexandra | 6.12.2009 |
| 9.7 | Revízia dokumentácie z minulého kontrolného bodu | Martin | 8.12.2009 |
| 9.8 | Integrácia a kontrola finálnej dokumentácie | Andrej, Jakub | 8.12.2009 |

*Úloha je podúlohou úlohy uvedenej v zátvorke