# Zápis z 10. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
december 7, 2009 10:00-13:00

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Odovzdanie a prezentácia prototypu

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Marián | Vytvoriť funkciu pre referenčný bod. | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.1.2 | Marián | Doladenie zvukov | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.2.1 | Monika | Vizualizácia referenčného bodu | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.2.2 | Monika | Úprava dokumentácie k riadeniu (1) | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.3.1 | Matej | Vytvoriť protokol odovzdávania | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.3.2 | Matej | Pridať prílohy do dokumentácie k riadeniu (2) | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.4.1 | Michal | Analýza pohybu značiek pomocou pohybu roviny | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.4.2 | Michal | Tvorba metodík ku SVN a GoblinXNA | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.5.1 | Vladimír | Implementácia GUI | 23.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |
| 9.5.2 | Vladimír | Implementovať pridavánie a odoberanie hud. nástrojov | 30.11.2009 | 5.12.2009 | OK | Hotové |

# B.	Opis stretnutia

- Kvalita prototypu, rozhodnutie o následných krokoch na zlepšenie

- Dokumentácia k riadeniu, dopísanie niektorých častí, sumarizácia úloh a odovzdanie dokumentácie.

- Dokumentácia k hlavnej časti

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

Kto čo prečo

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Daniel, Marián | Doladenie zvukov | 7.12.2009 | 14.12.2009 |  |  |
| 10.2 | Monika | Dotvorenie objektov podľa vytvorených zvukov | 7.12.2009 | 14.12.2009 |  |  |
| 10.3 | všetci | Pripravenie sa na prezentovanie projektu | 7.12.2009 | 14.12.2009 |  |  |

# D.	Poznámky

Michal vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

Ďalší vývoj prototypu

- Zlepšenie verzie prototypu

- Rozdelenie nových úloh na zlepšenie funkcionality