# Zápis z 14. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
marca 10, 2010 16:00 – 18:00

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Diskusia k prebiehajúcim úlohám jednotlivých členov tímu

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Monika, Matej | Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.2 | Mišo | Získanie v hodných hudobných trackov | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.3 | Vladimír | Implementácia nahrávania zvukových sekvencií | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.5 | Daniel | Získanie frekvencie na vykresľovanie | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.6 | Marián | Implementácia ovládania tempa | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.7 | Daniel | Vytvorenie nových značiek | 3.2.2010 | 10.2.2010 | Hotovo |

# B.	Opis stretnutia

- Kontrola postupu na jednotlivých úlohách.

- Diskusia k problémom pri nastavovaní tempa, Mišo prišiel na ten vektor jupi!

- Diskusia o možnosti použitia sotfvéru na rozloženie pesničiek na tracky, použil sa externý softvér Audacity.

- Diskusia o ďalšom postupe pri vytváraní animovanej textúry, najmä čo sa týka efektivity.

- Diskusia o zosúladení frekvencie s animáciou nástrojov, najmä problémy s menením rýchlosti trackov.

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

Úlohy pridelené na minulom cvičení sú dlhodobého charakteru preto sa ich náplň zatiaľ výrazne nemenila.

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Monika, Matej | Vytvorenie animovanej textúry podľa prehrávaného zvuku | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.2 | Mišo | Získanie v hodných hudobných trackov | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.3 | Vladimír | Implementácia nahrávania zvukových sekvencií | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.5 | Daniel | Získanie frekvencie na vykresľovanie | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |
| 11.6 | Marián | Implementácia ovládania tempa | 17.2.2010 | 17.4.2010 | rozpracované |

# D.	Poznámky

Michalovič vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

Diskusia k prebiehajúcim úlohám.