# Zápis zo 4. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 2, 2009

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Vymedzenie cieľov výsledného produktu a rozdelenie úloh v návrhu riešenia.

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Mišo | Analýza Home Cinema | 19.10.2009 | 1.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.2 | všetci | Registrácia v nástroji SourceForge | 26.10.2009 | 1.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.3 | Daniel, Mišo | Návrh architektúry riešenia, opis riešenia | 26.10.2009 | 29.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.4 | Vladimír | Návrh GUI | 26.10.2009 | 29.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.5 | Matej, Marian | Diskusia k návrhu riešenia | 26.10.2009 | 29.11.2009 | Úloha bola zrušená | Vyradené |
| 3.6 | Daniel | Analýza existujúcich riešení | 26.10.2009 | 1.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.7 | Matej | Integrácia dokumentácie analýzy problému | 26.10.2009 | 1.11.2009 | OK | Hotové |
| 3.8 | Monika | Tvorba plánu | 26.10.2009 | 1.11.2009 | OK | Hotové |

# B.	Opis stretnutia

- Odovzdanie prvej časti dokumentácie.

- Diskusia k ďalšej časti odovzdania – vytvorenie prototypu.

  - Bez značková realita

  - ArtoolKit

  - Výber programovacieho prostredia

  - Základné vlastností prototypu sa určia na ďalšom stretnutí, podľa použitia ArtoolKit/Bez značková realita

- Rozdelenie úloh, preskúmanie bez značkovej reality a animácií v ArtoolKite (pomocou VRML), aby sme boli schopní sa na nasledujúcom stretnutí mať dostatok informácií o nástroji, ktorý si vyberieme (výber nástroja záleží aj od toho, či sa nám podarí spojazdniť bez značkovú realitu na Windows XP).

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Mišo | Preskúmanie použitia a funkcionality bez značkovej reality | 2.11.2009 | 3.11.2009 |  | rozpracované |
| 4.2 | Monika | Preskúmanie použitia a funkcionality VRML s použitím ArtooKit | 2.11.2009 | 3.11.2009 |  | rozpracované |
| 4.3 | Daniel | Pokus o spojazdnenie bez značkovej reality | 2.11.2009 | 3.11.2009 |  | rozpracované |

# D.	Poznámky

Mišo vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

- Rozhodnutie o použití nástroja na obohatenú realitu.

- Určenie základných vlastností prototypu.

- Rozdelenie úloh pri vytváraní prototypu.

### Príloha A:

Prvá časť dokumentácie.