# Zápis zo 6. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 9, 2009 10:00 – 11:30

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Príprava a rozdelenie úloh pre implementáciu prototypu .

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Mišo | Vytvoriť návod na inštaláciu ARToolkit a založiť projekt do SVN | 3.11.2009 | 5.11.2009 | OK | Hotové |
| 5.2 | Monika | Zaznačiť úlohy plánovania a zaznamenať projektový progres | 3.11.2009 | 4.11.2009 | OK | Hotové |
| 5.3 | Daniel | Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu | 2.11.2009 | 9.11.2009 | 50 % | rozpracované |
| 5.4 | Marián | Nainštalovať CruiseControl | 2.11.2009 | 9.11.2009 | 20 % | rozpracované |
| 5.5 | Matej | Analyzovať možnosti použitia audia v projekte | 2.11.2009 | 9.11.2009 | OK | Hotové |
| 5.6 | Vladimír | Aktualizácia stránky | 2.11.2009 | 9.11.2009 |  | rozpracované |

# B.	Opis stretnutia

- Diskusia o prototype zadania, možné alternatívy:

- Dizajn

- Hudobné štúdio

- Pri ďalšom stretnutí je potrebné prebrať detaily implementácie a aké kroky je potrebné podniknúť k splneniu zadania.

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovať analýzu existujúcich riešení a technických prostriedkov.

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Každý | Nainštalovať si XNA a potrebné nástroje. | 9.11.2009 | 11.11.2009 |  | Rozpracované |
| 6.2 | Matej | Zriadiť a skompletizovať tímový zakladač. | 9.11.2009 | 1611.2009 |  | Rozpracované |
| 6.3. | Vladimír | Doplniť dokumentáciu o analýzu k XNA. | 9.11.2009 | 15.11.2009 |  | Rozpracované |
| 6.4. | Monika | Napísať dokument organizácie projektu. | 9.11.2009 | 15.11.2009 |  | Rozpracované |
| 6.5. | Marián | Napísať štábnu kultúru kódovania. | 9.11.2009 | 16.11.2009 |  | Rozpracované |
| 5.3 | Daniel | Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu | 2.11.2009 | 16.11.2009 | 50 % | rozpracované |
| 5.4 | Marián | Nainštalovať CruiseControl | 2.11.2009 | 15.11.2009 | 20 % | rozpracované |

# D.	Poznámky

Daniel vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu. Ďalšie stretnutie bude 10.11.2009 o 18:00.

Stretnutie 16.11.2009 sa nebude konať. Náhradný termín sa stanový na 19.11.2009.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

- Určenie konkrétnych úloh pre implementáciu..

- Objasnenie detailov implementácie..