# Zápis zo 8. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 23, 2009 10:00 – 12:30

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Švoňava Daniel, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Prezentácia kostry prototypu a rozdelenie úloh na prototype

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Daniel | Kostra | 18.11.2009 | 22.11.2009 | OK | Hotové |
| 7.2 | Všetci | Inštalácia GoblinXNA | 18.11.2009 | 22.11.2009 | OK | Hotové |
| 7.4 | Matej | Prihláška na TP cup | 18.11.2009 | 22.11.2009 | OK | Hotové |

# B.	Opis stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Prezentácia kostry programu

  - Prezentovanie miesta načítania objektov

  - Prezentovanie miesta načítania grafickej časti objektov

  - Prezentovanie miesta načítania zvuku

  - Prezentovanie miesta vytvárania GUI

- Testovanie hry domino založenej na Goblin XNA

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Marián | Implementácia zvuku | 23.11.2009 | 30.11.2009 |  | rozpracované |
| 8.2 | Monika | Implementácia grafickej časti objektov | 23.11.2009 | 30.11.2009 |  | rozpracované |
| 8.3 | Matej | Implementácia načítania objektov | 23.11.2009 | 30.11.2009 |  | rozpracované |
| 8.4 | Vlado | Implementácia GUI | 23.11.2009 | 30.11.2009 |  | rozpracované |

# D.	Poznámky

Vlado vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Diskusia nad stavom prototypu

3. Rozdelenie prac na finalizácii prototypu