# Zápis z 8. Stretnutia tímu č. 7

## Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 30, 2009 10:00 – 11:50

### Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:

# Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika Bc. Lohnický Michal, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

# Téma stretnutia:

# Konzultácia k priebehu tvorby prototypu a rozdelenie práce na finalizáciu prototypu.

# A.	Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Marián | Implementácia zvuku | 23.11.2009 | 30.11.2009 | OK | hotové |
| 8.2 | Monika | Implementácia grafickej časti objektov | 23.11.2009 | 30.11.2009 | OK | hotové |
| 8.3 | Matej | Implementácia načítania objektov | 23.11.2009 | 30.11.2009 | OK | hotové |
| 8.4 | Vlado | Implementácia GUI | 23.11.2009 | 30.11.2009 |  | rozpracované |

# B.	Opis stretnutia

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia.

- Konzultácia k novým nápadom a pripomienkam.

  - Ovládanie zvuku a grafických objektov pomocou pohybu plochy.

  - 3D zvuk.

- Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia a konzultácia k týmto úlohám.

# C.	Úlohy do ďalšieho stretnutia

Kto čo prečo

| Č. úlohy | Osoba | Úloha | Dátum zadania | Dátum ukončenia | Ukončené | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Marián | Vytvoriť funkciu pre referenčný bod. | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.1.2 | Marián | Doladenie zvukov | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.2.1 | Monika | Vizualizácia referenčného bodu | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.2.2 | Monika | Úprava dokumentácie k riadeniu (1) | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.3.1 | Matej | Vytvoriť protokol odovzdávania | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.3.2 | Matej | Pridať prílohy do dokumentácie k riadeniu (2) | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.4.1 | Michal | Analýza pohybu značiek pomocou pohybu roviny | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.4.2 | Michal | Tvorba metodík ku SVN a GoblinXNA | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.5.1 | Vladimír | Implementácia GUI | 23.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |
| 9.5.2 | Vladimír | Implementovať pridavánie a odoberanie hud. nástrojov | 30.11.2009 | 5.12.2009 |  |  |

# D.	Poznámky

(1) – prepísať úvod,  k plánom napísať ku ktorému dátumu boli vytvorené, vytvoriť  na leto, upraviť diagramy.

(2) – pridať analýzu nástroja GoblinXNA do hl. dokumentu, pridať metodiky a zápisnice.

Monika vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu.

# E.	Program nasledujúcej schôdze

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia

2. Odovzdanie výstupov zimného semestra.