- TÍMOVÝ PROJEKT I

- Tím G-force

- Zápisnica zo stretnutia č. 10

- Dátum a začiatok: 10.12.2009 9:00

- Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

- Ospravedlnení: -

- Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

- Zapisovateľ: Peter Bako

- Program stretnutia:

- Odovzdanie projektu

- Zhodnotenie práce za zimný semester

- Diskusia k prezentácii

- Vyhliadky do letného semestra

- Tím odovzdal kompletnú dokumentáciu k prototypu, dokumentáciu k riadeniu a aj samotný produkt.

2.	Zhodnotili sme, že práca v zimnom semestri bola úspešná, i keď nie úplne ideálna, očakávania sme však splnili.

3.	Rozdelili sme si úlohy k prezentácii prototypu pre oponentský tím. Peter Bradáč s Petrom Bakom majú na starosti časť prezentácie architektúry, Miroslav Kaniansky bude prezentovať grafický dizajn, Róbert Korduliak s Matúšom Juhasom majú na starosti samotnú PPT prezentáciu a opis modulov.

4.	Zhodnotili sme vyhliadky do letného semestra, spomenuli sa hlavné úlohy a zbežný plán.

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Výber nástroja pre sledovanie zmien | Peter Bradáč | 3 | 5.11.2009 | 19.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 8.2 | Vypracovanie grafickej dokumentácie | Miroslav Kaniansky | 4 | 26.11.2009 | 10.12.2009 |  | splnená |  |
| 9.1 | Dodanie prototypu ZŤP portálu na testovanie | Peter Bradáč | 4 | 3.12.2009 | 6.12.2009 | 7.12.2009 | splnená |  |
| 9.2 | Implementácia modulu Opatrovateľstvo | Peter Bako | 3 | 3.12.2009 | 20.12:2009 |  | rozpracovaná |  |
| 9.3 | Otestovať prototyp | Róbert Korduliak | 4 | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 9.12.2009 | splnená | + Matúš Juhas |
| 9.4 | Dokumentácia – Používateľská príručka k prototypu | Martin Jaborník | 4 | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 8.12.2009 | splnená | + Matúš Juhas |
| 9.5 | Kompletizácia dokumentácie k riadeniu | Miroslav Kaniansky | 4 | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 8.12.2009 | splnená | + Martin Jaborník |
| 9.6 | Projektová dokumentácia – Implementácia, Architektúra, Zhodnotenie | Peter Bradáč | 4 | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 8.12.2009 | splnená | + Peter Bako |
| 9.7 | Protokol z testovania | Róbert Korduliak | 4 | 3.12.2009 | 10.12.2009 | 9.12.2009 | splnená | + Matúš Juhas |

- Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Výber nástroja pre sledovanie zmien | Peter Bradáč | 3 | 5.11.2009 | 19.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 9.2 | Implementácia modulu Opatrovateľstvo | Peter Bako | 3 | 3.12.2009 | 20.12:2009 |  | rozpracovaná |  |
| 10.1 | Vyvoriť PPT prezentáciu | Peter Bradáč | 4 | 10.12.2009 | 14.12.2009 |  | rozpracovaná | + ostatní pomáhajú v potrebnej miere |
| 10.2 | Oddýchnuť si cez prázdniny od školy  | všetci | 5 | 10.12.2009 | 14.2.2009 |  | práve určená |  |