- TÍMOVÝ PROJEKT I

- Tím G-force

- Zápisnica zo stretnutia č. 16

- Dátum a začiatok: 8.4.2010 11:00

- Dĺžka trvania: 1:20 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

- Ospravedlnení: -

- Vedúci stretnutia: Peter Bako

- Zapisovateľ: Matúš Juhas

- Program stretnutia:

- Zhodnotenie a úpravy prezentácie pre freeweb

- Nový grafický dizajn

- Propagácia portálu

- Diskusia

- Peter Bradáč prezentoval tímu prezentáciu pre freeweb, kde sa ďalej preberali a upravovali časti prezentácie a dohodli sa potrebne zmeny.

- Róbert Korduliak a Matúš Juhas prezentovali aktuálny stav testovania, potreby testovania a tvorby používateľskej príručky. Vytvorenie dokumentácie k testovaniu (testovacích scenárov).

- Peter Bradáč prezentoval fungovanie automatického mazania. Postup zmeny z aktívnej položky na neaktívnu (viditeľnú len pre zadávateľa). Následne zmena na false (viditeľná len administrátorom). Následne bude zmazaná automatickým skriptom, ktorý spúšťa administrátor.

- V diskusii bola rozoberaná tvorba dokumentácie, technická príručka.

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + M. Jaborník |
| 12.7 | Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov | Matúš Juhas | 3 | 8.3.2010 | 14.3.2010 |  | rozpracovaná | + validátory + R. Korduliak |
| 13.3 | Spísať návod riešenia bezpečnosti ZŤP portálu | Róbert Korduliak | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 |  | splnená | + P. Bako |
| 13.5 | Spísať návod logovania ZŤP portálu | Peter Bako | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.1 | Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie | Martin Jaborník | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.2 | Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami | Martin Jaborník | 2 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.5 | Zistiť, či má byť title rovnaký alebo rôzny pre jednotlivé stránky | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | splnená |  |
| 14.6 | Integrovať CSS s novším dizajnom | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | splnená |  |
| 15.1 | Vypracovať prezentáciu portálu | Róbert Korduliak | 4 | 29.3.2010 | 9.4.2010 |  | splnená | + M. Juhas |
| 15.2 | Vypracovať používateľskú príručku | Martin Jaborník | 3 | 29.3.2010 | 9.4.2010 |  | rozpracovaná |  |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8 | Implementácia portálu | Peter Bradáč | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + P. Bako |
| 11.10 | Grafika, CSS portálu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.2.2010 | - |  | rozpracovaná | + M. Jaborník |
| 12.7 | Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov | Matúš Juhas | 3 | 8.3.2010 | 14.3.2010 |  | rozpracovaná | + validátory + R. Korduliak |
| 13.5 | Spísať návod logovania ZŤP portálu | Peter Bako | 3 | 14.3.2010 | 21.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.1 | Zistiť spôsob, akým bude robené presmerovanie | Martin Jaborník | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.2 | Skúmať možnosti prepojenie so soc. sieťami | Martin Jaborník | 2 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 14.3 | Otestovať novú verziu portálu | Róbert Korduliak | 4 | 29.3.2010 | 9.4.2010 |  | rozpracovaná | + M. Juhas |
| 14.4 | Zistiť, či sa dá stránka vymazať z Google indexácie + ako | Miroslav Kaniansky | 3 | 22.3.2010 | 28.3.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 15.2 | Vypracovať používateľskú príručku | Martin Jaborník | 3 | 29.3.2010 | 9.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.1 | Spracovať dokumentáciu k https | Peter Bako | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.2 | Vypracovať technickú príručku | Peter Bradáč | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.3 | Vypracovať dokumentáciu k testovaniu | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.4 | Vytvorenie vysvetľujúcich textov k potrebným položkám pri tvorbe ponúk, registrácii | Róbert Korduliak | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná | +M. Juhas |
| 16.5 | Implementácia vysvetľujúcich textov | Peter Bako | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.6 | Dokončenie vzorového CSS a ostatných štýlov | Miroslav Kaniansky | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |
| 16.7 | Implementácia prvkov SEO | Miroslav Kaniansky | 3 | 8.4.2010 | 16.4.2010 |  | rozpracovaná |  |