TÍMOVÝ PROJEKT I

Tím G-force

Zápisnica zo stretnutia č. 4

Dátum: 29.10.2009

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Martin Jaborník

Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky

Program stretnutia:

- Používanie podporného prostriedku na plánovanie - DotProject

- Prezentovanie spísanej dokumentácie

- Vývoj

- Kontrola analýzy

- Zameranie grafického návrhu

- Kontrola úloh z minulého týždňa

- M. Jaborník prezentoval úspešné zavedenie zvoleného podporného prostriedku pre plánovanie - DotProject. Pre jednotlivých členov tímu ako aj pre vedúcu bolo vytvorené konto s príslušnými právomocami. Aby bol nástroj aktuálny, je potrebné prepísať všetky úlohy zo starého podporného prostriedku do DotProjectu.

- P. Bradáč prezentoval dokumentáciu podľa vytvorených šablón, ktorá bola rozdelená na dva dokumenty – dokumentácia projektu a dokumentácia riadenia. Po diskusii sa v oboch rozpracovaných dokumentoch spresnili požiadavky po obsahovej ako aj formálnej stránke. V dokumentácii projektu je potrebné:

  - rozdeliť špecifikáciu na – analýzu problému a špecifikáciu riešenia

  - doplniť finálnu analýzu modulov a základu aplikácie (core)

V dokumentácii riadenia je potrebné:

- doplniť do prílohy všetky ponuky

- prerobiť číslovanie tak, aby každá kapitola mala vlastné číslovanie strán

- doplniť do prílohy tutoriál pre synchronizáciu EA

- doplniť štandardy dokumentácie pre:

    - tabuľku krokov prípadov použitia

    - dokumentáciu

    - zápisnicu

- Z pohľadu vývoja bola preberaná problematika virtuálnej klávesnice a zjednotenie práce vývojárov. P. Bako prezentoval výsledok analýzu existujúcich virtuálnych klávesníc, z ktorej vyplynulo, že by nemal byť problém implementovať takéto riešenie. Avšak výsledné rozhodnutie použitia bolo odložené, kým sa nepotvrdí jednoduchosť. Z diskusie sa zistilo, že je potrebné pre vývojárov vytvoriť krátky tutoriál pre prácu s SVN.

- R. Korduliak prezentoval finalizovanie analýzy modulov s postupným zapracovaním  všetkých pripomienok. Analýza jednotlivých modulov a základu aplikácie bude pozostávať z:

  - prípadov použitia

  - tabuliek krokov prípadov použitia

  - dátových modelov

  - diagramu aktivít

  - stavového diagramu

Po diskusii sa rozhodlo, že prvé 3 kvôli rozsiahlosti budú uvedené v prílohe, pričom v texte dokumentu sa uvedie jeden príklad.

- M. Kaniansky prezentoval rozpracovanie zvoleného grafického dizajnu portálu. Zistilo sa,  že pre ovládanie všetkých modulov a funkcionality je potrebných minimálne 21 ovládacích prvkov. Vzhľadom na cieľovú skupinu – zdravotne postihnutých vznikla otázka, či je lepšie sa zameriavať na viditeľnosť všetkej funkcionality alebo na prehľadnosť portálu. Z tohto dôvodu boli prezentované dva hlavné koncepty:

  - všetky ovládacie prvky sú viditeľné počas celej práce s portálom

  - len najdôležitejšie ovládacie prvky sú stále viditeľné, zatiaľ čo ostatné sa zobrazia po vyvolaní špecializovaným tlačidlom

Oba tieto prístupy majú svoje výhody a nevýhody, a preto sa po diskusii odložilo rozhodnutie, kým sa neurčí preferencia používateľov.

- Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie | Martin Jaborník | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená |  |
| 3.2 | Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 28.10.2009 | Splnená |  |
| 3.3 | Zapracovať nové zmeny do analýzy modulov | Róbert Korduliak | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená | + Matúš Juhas |
| 3.4 | Doplnenie modulov Core a Admin | Róbert Korduliak | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená | + Matúš Juhas |
| 3.5 | Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“ | Peter Bako | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená |  |
| 3.6 | Inštalácia nástroja dot project | Martin Jaborník | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená |  |
| 3.7 | Štúdium frameworku Hibernate | Peter Bako | 3 | 22.10.2009 | 28.10.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.8 | Analýza existujúcich portálov pre ZŤP | Miroslav Kaniansky | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená |  |
| 3.9 | Dokumentácia analýzy dostupných technológií | Peter Bradáč | 4 | 22.10.2009 | 28.10.2009 | 27.10.2009 | Splnená | + Peter Bako |

Úlohy:

| Číslo | Popis | Zodpovedný | Priorita | Termín určenia | Termín predpokladaného skončenia | Termín skutočného skončenia | Status úlohy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“ | Peter Bako | 4 | 22.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 3.7 | Štúdium frameworku Hibernate | Peter Bako | 3 | 22.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.1 | Prepísať tasky z ProjectForku do DotProjectu | Martin Jaborník | 4 | 29.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.2 | Vytvoriť konkrétny návrh grafického dizajnu hlavnej stránky | Miroslav Kaniansky | 4 | 29.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.3 | Zapracovanie pripomienok do analýzy | Róbert Korduliak | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná | + Matúš Juhas |
| 4.4 | Dokončiť analýzu a odovzdať do dokumentácie | Róbert Korduliak | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná | + Matúš Juhas |
| 4.5 | Doplnenie štandardy dokumentácie pre tabuľky krokov použitia | Róbert Korduliak | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.6 | Doplnenie príloh do dokumentácie riadenia | Peter Bako | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.7 | Doplnenie štandardy dokumentácie pre dokumentáciu | Martin Jaborník | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.8 | Dokončenie dokumentácie riadenia | Peter Bako | 4 | 29.10.2009 | 2.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.9 | Dodržanie šablóny a kontrola dokumentu po obsahovej a formálnej stránke | Miroslav Kaniansky | 5 | 29.10.2009 | 3.11.2009 |  | rozpracovaná | + Peter Bako |
| 4.10 | Finálna revízia dokumentácie pred odovzdaním | Martin Jaborník | 5 | 29.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |
| 4.11 | Vytvorenie tutoriálu pre SVN | Peter Bradáč | 4 | 29.10.2009 | 4.11.2009 |  | rozpracovaná |  |