# TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V TÍME I.				Tím IX

TVORBA SOFTVÉROVÉHO SYSTÉMU V TÍME I.				Copypaste

Zápis zo stretnutia 1

Téma stretnutia	Úvodné stretnutie

Dátum stretnutia	7.10.2009

Čas stretnutia	12:00

Miesto stretnutia	softvérové štúdio

Účastníci		Milan Freml  	David Chalupa  		Peter Mindek

Marek Mego 	Michal Noskovič  	Matej Sabo

Zapisovateľ		David Chalupa

Vedúca stretnutia	Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Priebeh stretnutia

- zoznámenie sa s témou projektu

- rozdelenie konkrétnych úloh na ďalší týždeň

- dohoda ohľadne spracovávania formálnych záležitostí

- konzultácia ohľadne „miesta, kde začať“

- dohoda, že začneme s analýzou existujúcich produktov a metód

- spomenutie problému podporného prostriedku pre riadenie

- ďalšie stretnutie – dohodnuté na pondelok

Zhodnotenie doterajšieho pôsobenia

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1. | Zoznámenie členov tímu | 24.9.2009 | 29.9.2009 |  | Vysoká | Všetci |
| 0.2. | Vypracovanie ponuky | 24.9.2009 | 29.9.2009 |  | Vysoká | Všetci |
| 0.3. | Návrhy na rozdelenie úloh | 24.9.2009 | 7.10.2009 |  | Vysoká | Všetci |

Rozdelenie úloh pre nasledujúce obdobie

| ID | Úloha | Začiatok | Koniec | Stav | Priorita | Zodpovedné osoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Hodnotenie ponuky | 7.10.2009 | 12.10.2009 | Aktívna | Vysoká | Všetci |
| 1.2. | Pozrieť existujúce nástroje | 7.10.2009 | 12.10.2009 | Aktívna | Veľmi vysoká | Všetci |
| 1.3. | Hrubý plán | 7.10.2009 | 14.10.2009 | Aktívna | Vysoká | Michal Noskovič |
| 1.4. | Požiadavky – kódy | 7.10.2009 | 14.10.2009 | Aktívna | Vysoká | Peter Mindek, Marek Mego, Matej Sabo |
| 1.5. | Požiadavky – slovenčina | 7.10.2009 | 14.10.2009 | Aktívna | Vysoká | David Chalupa, Michal Noskovič, Milan Freml |
| 1.6. | Konceptuálny náčrt architektúry | 7.10.2009 | 14.10.2009 | Aktívna | Vysoká | Všetci |

Zhodnotenie stretnutia

Úvodné stretnutie splnilo svoj účel v rozsahu, ktorý bol prijateľný pre členov tímu, ako aj pre vedúcu. Prezreli sme materiály, s ktorými nás oboznámila vedúca a vykonali sme „brainstorming“ niekoľkých zaujímavých inovatívnych myšlienok. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, na ktorom sa zoznámime s projektmi, ktoré v danej výskumnej téme na fakulte existujú a ľuďmi, ktorí na nich pracovali, resp. pracujú.