Dokumentácia riadenia

Podpora vzdelávania v predmete Opis digitálnych systémov

(Tímový projekt)

Obsah

Obsah	2

Motivácia a ciele projektu	3

Motivácia	3

Ciele	3

Zápisnice zo stretnutí	4

Zápisnica č.1	4

Zápisnica č.2	5

Zápisnica č.3	6

Zápisnica č.4	7

Zápisnica č.5	8

Zápisnica č.6	9

Zápisnica č.7	10

Zápisnica č.8	11

Zápisnica č.9	12

Zápisnica č.10	13

Zápisnica č.11	14

Zápisnica č.12	15

Zápisnica č.13	16

Odovzdávacie protokoly	18

Motivácia a ciele projektu

Motivácia

Zo všetkých zverejnených tém nás najviac oslovila téma s názvom „Podpora vzdelávania v predmete Opis digitálnych systémov“. Nakoľko veľká časť tímu už v minulosti pracovala s touto problematikou v bakalárskom štúdiu či už pri práci na bakalárskom projekte, alebo na iných projektoch v rámci zadaní v predmetoch bakalárskeho štúdia. Na základe doteraz nadobudnutých poznatok a z dôvodu silnej motivácie pre ďalšiu prácu v oblasti e-learningu má náš tím podnet ďalej rozvíjať a riešiť túto problematiku využitím vedomostí a zručnosti a to v najlepšej možnej miere. Našim cieľom je zefektívniť a zjednodušiť proces vzdelávania či už ako v predmete Špecifické a opisné jazyky alebo ako elektronického vzdelávania vo všeobecnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti si myslíme, že bol výber témy opodstatnený a naša motivácia je väčšia z presvedčenia, že naša práca bude prínosom v elektronickom vzdelávaní.

Ciele

o	oboznámiť sa s rôznymi e-learningovými systémami, zistiť, ktorý sa pre náš projekt najviac hodí (zatiaľ ako cieľ vývoja predpokladáme systém Moodle, pre jeho relatívne ľahkú rozšíriteľnosť a jeho nasadenia v učebnom procese na našej fakulte).

o	analyzovať existujúce riešenia, s dôrazom na správu zadaní, ktoré študenti vypracúvajú a odovzdávajú.

o	vytvoriť systém, ktorý by mal umožňovať plánovanie a správu rôznych akcií pre študentov.

o	prideľovanie študentov k projektom.

o	termíny odovzdania priebežných častí projektov.

o	termíny prezentácií hotových projektov.

o	elektronické odovzdávanie v stanovený čas  .

o	zobraziť úlohy v prehľadnom harmonograme.

o	vytvoriť e-learningový modul schopný automatizovane hodnotiť študentské projekty .

o	uľahčiť prístup ku kvalitným študijným materiálom .

o	umožniť študentom pridávať vlastné poznámky, riešenia príkladov.

o	zostavenie dostatočného počtu testovacích otázok na generovanie testov s možnosťou okamžitého vyhodnotenia otázky, potvrdenia zadanej možnosti, alebo zamietnutia s príslušným vysvetlením prečo je odpoveď nesprávna.

Zápisnice zo stretnutí

Zápisnica č.1

- Stretnutie sa konalo 28. Septembra o 17:00 na prízemí FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Juraj Bleho, Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Jozef Szadvári , Slavomír Žiak

- Program

  - Zvolenie vedúceho tímu – ako vedúceho tímu sme zvolili Michala Majzlíka

  - Určenie času stretnutí  - na spoločnom čase stretnutí sme sa dohodli na každý párny týždeň vo štvrtok o 16:00 hod. v softvérovom štúdiu na bloku D.

  - Dohoda o spôsobe komunikácie – rozhodli sme sa preferovať e-mailovú komunikáciu, vo výnimočných prípadoch aj telefónnu alebo službu ICQ.

  - Zvolenie zodpovednej osoby pre tvorbu zápisníc zo stretnutia – Martina Boroša.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre celý tím

    - Vymyslieť meno tímu

    - Analýza exitujúcich riešení

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Vytvorenie funkčnej web-stránky pre náš tím

    - Vypracovať návrh plánu projektu na zimný semester

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Vytvorenie zápisnice zo stretnutia

    - Analýza  tímového projektu s názvom Podpora vzdelávania v predmete Špecifické a opisné jazyky

  - Úlohy pre Juraja Bleha

    - Analýza diplomovej práce s názvom Podpora dištančného vzdelávania v predmete Opis digitálnych systémov

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Analýza záverečného projektu s názvom Automatické vyhodnocovanie programov vo VHDL

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Analýza diplomovej práce s názvom Podpora dištančného vzdelávania v predmete Opis digitálnych systémov

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Analýza  tímového projektu s názvom Podpora vzdelávania v predmete Špecifické a opisné jazyky

Ďalšie stretnutie bude 15. Októbra o 16:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.2

- Stretnutie sa konalo 15. Októbra o 16:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Juraj Bleho, Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Jozef Szadvári, Slavomír Žiak

- Program

  - Zvolenie názvu tímu: „Los Lokos“

  - Správca web-stránky bude Michal Majzlík

  - Diskusia o úrovniach programátorskej zručnosti v programovacích jazykoch jednotlivých členov tímu

  - Diskusia o možnom spôsobe implementácie zadania.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre celý tím

    - Dohodnúť sa na spôsobe implementácie

    - Dohodnúť sa, kto a načo sa zamerá (spísanie analýzy, vytvorenie aplikácie)

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Písomná analýza  tímového projektu s názvom Podpora vzdelávania v predmete Špecifické a opisné jazyky.

  - Úlohy pre Juraja Bleha

    - Písomná analýza diplomovej práce s názvom Podpora dištančného vzdelávania v predmete Opis digitálnych systémov.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Analýza záverečného projektu s názvom Automatické vyhodnocovanie programov vo VHDL

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Podpora distancneho vydelavania na predmete SPOJ

Ďalšie stretnutie bude 29. Októbra o 16:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.3

- Stretnutie sa konalo 29. Októbra o 16:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Juraj Bleho, Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Jozef Szadvári, Slavomír Žiak

- Program

  - Opísanie analyzovaných tém a vybranie najpodstatnejších častí

  - Konzultácie o návrhu a implementácii programu

  - Navrhnuté rozdelenie častí práce medzi členmi tímu

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre celý tím

    - Pouvažovať o možnom spôsobe implementácie, ktorú by bolo možné reálne použiť.

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Navrhnúť a zistiť náročnosť programu „posunovka“ a jej možnosť zakomponovania do otázok kvízu. Analyzovať časovú a implementačnú náročnosť.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Podrobnejšia analýza Petriho sietí. Nájsť vhodné riešenie pre vytvorenie appletu a zistiť jeho overovanie v rámci aplikácie.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Zistiť, aká je náročnosť Petriho sietí, ako applet do moodlu, zistiť ako prebieha komunikácia s databázou v rámci moodla.  Zistiť, ako funguje hodnotenie a aká je možnosť zakomponovanie do moodla.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Spísať výslednú analýzu doteraz analyzovaných prác

Ďalšie stretnutie bude 04. Novembra o 09:00 na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.4

- Stretnutie sa konalo 4. Novembra o 09:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak

- Tím opustil študent Juraj Bleho, z dôvodu zanechania štúdia.

- Program

  - Diskusia o spôsobe implementácie projektu.

  - Rozdelenie ďalších úloh, na základe novoobjavených problémov.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Naštudovať problém pridania otázky do kvízu. Analyzovať jej náročnosť. Kontaktovať tím, ktorý implementoval program „chťaposunovka“ ohľadom návodu inštalačnej príručky. V dokumentácii návod nie je úplný.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Analyzovať systém Moodle. Zistiť ako sa dá spojazdniť, akým spôsobom je tam možné vložiť applet.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Naštudovať, ako pracuje applet Petriho sietí. Zistiť ako prebieha komunikácia, zistiť spôsob komunikácie so servrami. Navrhnúť, ako by sme to mohli nasadiť pri našom projekte.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Pripraviť dokumentáciu projektu. Po špecifikáciu, dokument pripraviť do finálnej podoby na odovzdanie. Vypracovať špecifikáciu problému.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Kontaktovať tím, ktorý mal na starosti Petriho siete. Úlohou je získať zdrojový kód overovania Petriho sieti.

Ďalšie stretnutie bude 12. Novembra o 16:00 na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.5

- Stretnutie sa konalo 09. Novembra o 17:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Rozdelenie práce na implementácii projektu.

  - Pripraviť posudok pre konkurenčný tím.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Navrhnúť model pre tip otázky. Pokúsiť sa o funkčné vytvorenie otázky z oboru Petriho sietí. Navrhnúť riešenie bez použitia JavaAppletu a navrhnúť spôsob uloženia výsledku z naimplemetovaného JavaAppletu.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Naštudovať a overiť databázovú konektivitu medzi appletom a serverom mySQL „labss2“ a otestovať jeho funkčné pripojenie.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Spísať posudok pre konkurenčný tím, vyzdvihnúť pozitívne myšlienky práce a poukázať na nedostatky v dokumentácii.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Naštudovať a pripraviť možné riešenie problému porovnávania Petriho sieti.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Analyzovať algoritmus spracovania Petriho sieti. Sprístupniť a spojazdniť aplikáciu Moodle. Získanie prístupových údajov pre server, do databázy MySQL.

Ďalšie stretnutie bude 26. Novembra o 17:00 na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.6

- Stretnutie sa konalo 26. Novembra o 17:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Navrhnúť ďalší postup pri riešení implementácie produktu.

  - Rozdelenie práce pre implementáciu.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pouvažovať nad spôsobom implementácie problému pre budúcu prácu s aplikáciou JavaAppletu a naimplementovať túto funkciu.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Úlohou je pripraviť rozhranie medzi JavaAppletom a HTML stránkou. Pripraviť rozhranie pre komunikáciu s validačným modulom, ktorý riešia študenti Štefan Olejník a Jozef Szadvári.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Na základe už existujúcich riešení naimplementovať a prispôsobiť algoritmus funkcie na automatické overovanie Petriho sieti  do appletu v jazyku Java. Úloha je riešená spolu s Jazefom Szadvárim.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Na základe už existujúcich riešení naimplementovať a prispôsobiť algoritmus funkcie na automatické overovanie Petriho sieti do appletu v jazyku Java. Úloha je riešená spolu so Štefanom Olejníkom.

Ďalšie stretnutie bude 3. Decembra o 17:00 na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.7

- Stretnutie sa konalo 10. Decembra o 17:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Navrhnúť finálne úpravy práce pre zimný semester.

  - Pripravenie prezentáciu pre konkurenčný tím.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Vypracovať podrobný návrh databázovej štruktúry pre modul Petriho siete.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Pokračovať na implementácii rozhrania pre komunikáciu s validačným modulom, ktorý riešia študenti Štefan Olejník a Jozef Szadvári. Optimalizovať riešený algoritmus.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pokračovať na riešení implementácie algoritmu funkcie na automatické overovanie Petriho sieti  do appletu v jazyku Java. Úloha je riešená spolu s Jazefom Szadvárim.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Pokračovať na riešení implementácie algoritmu funkcie na automatické overovanie Petriho sieti  do appletu v jazyku Java. Úloha je riešená spolu so Štefanom Olejníkom.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Pripraviť dokumentáciu do finálnej podoby pre zimný semester. Doplniť ju o zámery pri vytváraní prototypu, cieľ prototypovania a dosiahnuté výsledky za zimný semester.

Ďalšie stretnutie bude 16. Decembra o 08:30 na FIIT STU.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.8

- Stretnutie sa konalo 23. Februára o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Zhodnotenie a osvojenie si vytvorenej práce za zimný semester.

  - Pripraviť návrh pre modul „chyťaposunovky“.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pripraviť návrh pre modul „chyťasposunovky“.

      - Rozhranie pre učiteľa pri vytváraní otázky

      - Zobrazovanie otázok pre žiakov

      - Zobrazenie výsledkov pre žiaka a učiteľa

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Zanalyzovať java-applet, navrhnúť a dokončiť jeho úplnú funkcionalitu.

    - Zanalyzovať modul „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Pripraviť návrh dokumentácie. Zanalyzovať dokument za zimný semester, zistiť jeho stav, prípadné nedostatky a navrhnúť ďalší program pre vývoj dokumentu.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pracovať na automatickom spracovaní a vyhodnocovaní zadaní.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Pracovať na automatickom spracovaní a vyhodnocovaní zadaní.

Ďalšie stretnutie bude 2. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.9

- Inštrukcie a úlohy boli dohodnuté prostredníctvom internetovej komunikácie v štvrtom týždni semestra  (8 – 14. 3. 2009).

- Aktívny:  Martin Boroš, Michal Majzlík, Štefan Olejník, Slavomír Žiak, Jozef Szadvári

- Program

  - Dohodnutie ďalšieho postupu a smerovania vo vývoji projektu.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pokračovať v dolaďovaní funkcií pre modul „chyťasposunovky“.

    - Pripraviť podklad dosiahnutého progresu, pre doplnenie do dokumentácie.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Osvojiť si modul chyťaposunovky.

    - Otestovať funkcionalitu java-appletu.

    - Uvažovať nad doplnením ďalších funkcií do projektu .

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Podať správu o stave dokumentácie projektu ostatným členom tímu.

    - Postupne pracovať na tvorbe dokumentácie, čiže dopĺňanie dosiahnutej práce do textovej podoby.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pracovať na zefektívnení automatického spracovania a vyhodnocovania zadaní. Pokúsiť sa doplniť efektívne a korektné funkcie do daného problému.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Pracovať na zefektívnení automatického spracovania a vyhodnocovania zadaní. Pokúsiť sa doplniť efektívne funkcie do daného problému.  Pripraviť dôležité informácie pre dokumentáciu.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 23. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.10

- Stretnutie sa konalo 23. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Michal Majzlík, Martin Boroš, Štefan Olejník, Jozef Szadvári

- Ospravedlnený: Slavomír Žiak

- Program

  - Dohodnutie ďalšieho postupu a smerovania vo vývoji projektu. Prerozdelenie práce medzi členmi tímu.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Poslať údaje o princípe fungovania modulu „chyťaposunovka“ členom tímu.

    - Ďalej vyvíjať modul „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Pracovať na implementácií appletu. Vytvoriť mu funkcionalitu viacero režimov. Napríklad režim editovateľný, pozerateľný...

    - Poskytnúť informácie o štruktúre a vlastnostiach naimplementovaného algoritmu pre Jozefa Szadváriho.

    - Pracovať na implementácií matice za účelom vyhodnocovania zadaní.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Postarať sa o aktualizáciu webu.

    - Zohnať chýbajúce adresáre a zdrojové súbory aktualizovanej verzie modulu „chyťaposunovky “ a poslať ich ostatným členom tímu.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Podrobne analyzovať zdrojové súbory „chyťaposunovky“  čiže zistiť princíp fungovania modulu.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Prepísať existujúci algoritmus do jazyka PHP, alebo Javy.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 30. Marca o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D,  prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.11

- Stretnutie sa konalo 8. Apríla o 15:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Michal Majzlík, Martin Boroš, Štefan Olejník, Jozef Szadvári , Slavomír Žiak

- Program

  - Zistenie stavu vývoja projektu a prerozdelenie ďalšej práce.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pracovať na vývoji modulu „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Pracovať na implementácií appletu. A implementovať funkcie pre automatické vyhodnocovanie.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Postarať sa o aktualizáciu webu.

    - Pracovať na tvorbe dokumentácie.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Ďalej pokračovať pri implementácií automatického vyhodnocovania.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Ďalej pokračovať pri implementácií automatického vyhodnocovania.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 13. Apríla o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D,  prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Zápisnica č.12

- Stretnutie sa konalo 13. Apríla o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Michal Majzlík, Štefan Olejník

- Program

  - Zistenie stavu vývoja projektu a prerozdelenie ďalšej práce.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pracovať na vývoji modulu „chyťaposunovky“.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Implementovať funkcie pre automatické vyhodnocovanie v applete.

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Postarať sa o aktualizáciu webu.

    - Pracovať na tvorbe dokumentácie.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pracovať na tvorbe dokumentácie.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Implementovať funkcie pre automatické vyhodnocovanie v applete.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 20. Apríla o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D,  prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal:  Štefan Olejník

Zápisnica č.13

- Stretnutie sa konalo 20. Apríla o 14:00 v softvérovom štúdiu FIIT STU,  blok D.

- Prítomný:  Michal Majzlík, Martin Boroš, Štefan Olejník

- Program

  - Zistenie stavu vývoja projektu a prerozdelenie ďalšej práce.

- Úlohy na budúce stretnutie

  - Úlohy pre Michala Majzlíka

    - Pracovať na finálnom dokončovaní modulu „chyťaposunovky“  a doplniť komentáre do zdrojového kódu.

  - Úlohy pre Slavomíra Žiaka

    - Pracovať na implementácií appletu. Dopĺňať komentáre do zdrojového kódu

  - Úlohy pre Martina Boroša

    - Postarať sa o aktualizáciu webu.

    - Pracovať na tvorbe dokumentácie, kapitola návrhu.

  - Úlohy pre Štefana Olejníka

    - Pracovať na tvorbe dokumentácie, kapitola implementácie.

  - Úlohy pre Jozefa Szadváriho

    - Ďalej pokračovať pri implementácií automatického vyhodnocovania.

Ďalšie stretnutie by sa malo konať 27. Apríla o 14:00 v softvérovom štúdiu na FIIT STU, blok D,  prípadné zmeny budú dohodnuté prostredníctvom e-mailu.

Zápisnicu spísal: Martin Boroš

Odovzdávacie protokoly

Protokol o prevzatí špecifikácie projektu: