| Zápisnica č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Vyhodnotenie priebežnej práce na šprinte č. 5, príprava odovzdania podkladov pre TP Cup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 5 | - | Ruby Port |  |  | 17.2.2010 |  | - |  | 3.3.2010 |  |
| Dátum stretnutia: | 24.2.2010 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | - |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Miroslav Soha |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Priebežný report každého člena o práci na úlohách šprintu č. 5. 2.; Rozprava o zaradení nových user stories do projektu. 3.; Analýza tímov zúčastňujúcich sa na TP Cup-e. 4.; Príprava podkladov pre priebežnú správu a extended abstrakt. 5.; Voľná rozprava. |

| Hodnotenie úloh pre: Šprint | 3 | - | Ruby Port |
| --- | --- | --- | --- |
| Úlohy; Meno; Aktivita Problémy Plány. Miroslav Kacera; Kontrola draftu na TP Cup. Žiadne. Verziovanie súborov. Petra Majzúnová; Vypracovanie draftu na TP Cup. Žiadne. Zobrazovanie súborov v okne prehliadača. Martin Repta; Kontrola draftu na TP Cup. Žiadne. Fulltext (5.5). Miroslav Soha; Podklady na TP Cup, kontrola draftu. Žiadne. Upload zruší editovanie súboru (5.3). Peter Študent; Kontrola draftu na TP Cup. Žiadne. Fulltext (5.5). Ján Tóth; Opravený bug lokalizácie (5.1), kontrola draftu pre TP Cup. Žiadne. Zlá reprezentácia tagov pri editovaní(5.2), obmedzenie práv v podstrome (5.8). |

| Úlohy definované pre: Šprint | 5 | - | Ruby Port |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 5.1; Problém s lokalizáciou; Tóth; 1; Vyriešené. 5.2; Zlá reprezentácia tagov pri editácii; Tóth; 5; Naplánované. 5.3; Upload súboru zruší editovaný text; Soha; 5; Naplánované. 5.4; Download súboru – zobrazovanie v okne prehliadača; Majzúnová; 2; Naplánované. 5.5; Fulltext search; Študent Repta; 21; Naplánované. 5.6; Verziovanie súborov; Kacera; 13; Naplánované. 5.7; Obmedzenie práv v podstrome; Tóth; 3; Naplánované. 5.8; TP Cup – priebežná správa + rozšírený abstrakt; Majzúnová; 5; Rozpracované. |

Podrobný popis úloh:

5.1; Pri nastavení iného jazyka prehliadača ako slovenského alebo anglického dochádza k chybovým hláseniam. V systéme nie je definovaný predvolený jazyk.. 5.2; Po editácii a uložení textu pomocou WYSIWYG editora a jeho opätovnom otvorení ostáva zobrazenie formátovania textu vo forme HTML tagov a nie skratiek používaných v editore.. 5.3; Počas editácie nového príspevku je možné uploadnuť nový súbor. Keď sa súbor vyberie a nahrá na server, aktualizuje sa zobrazenie editačnej stránky a všetky vykonané zmeny sú automaticky odmietnuté.. 5.4; Pridať možnosť prehliadať súbory priamo v prehliadači pre typy súborov, ktoré obyčajne podporuje prehliadač (napr. pdf, jpg...). 5.5; Implementácia fulltextového vyhľadávania článkov s ohľadom na prístupové práva vyhľadávajúceho používateľa. 5.6; Súbory s rovnakými menami a pridelenými článkami sa nesmú prepisovať. Zavedenie efektívnej reprezentácie verziovaných súborov a ich manažmentu v rámci systému. 5.7; Vyriešenie a implementácia konfliktov práv pri špeciálnych prípadoch odvodených stránok. Napr. pod public stránkou mať privátne odvodené stránky. 5.8; Spracovanie podkladov do reprezentatívneho abstraktu na IIT SRC, kompletizácia a dizajnovanie pribežnej správy riešenia pre potreby TP Cup.