| Zápisnica č. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Vyhodnotenie práce na šprinte č. 5, definovanie úloh na šprint č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 6 | - | Nihonšu |  |  | 4.3.2010 |  | - |  | 18.3.2010 |  |
| Dátum stretnutia: | 4.3.2010 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Majzúnová Petra |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Priebežný report každého člena o práci na úlohách šprintu č. 5. 2.; Rozprava o zaradení nových user stories projektu. 3.; Analýza technologického riešenia prístupových práv. 4.; Analýza riešenia spracovávania súborov. 5.; Voľná rozprava. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 5 | - | Ruby Port |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 5.1; Problém s lokalizáciou; Tóth; 1; Vyriešené. 5.2; Zlá reprezentácia tagov pri editácii; Tóth; 5; Vyriešené. 5.3; Upload súboru zruší editovaný text; Soha; 5; Vyriešené. 5.4; Download súboru – zobrazovanie v okne prehliadača; Majzúnová; 2; Vyriešené. 5.5; Fulltext search; Študent Repta; 21; Vyriešené. 5.6; Verziovanie súborov; Kacera; 13; Vyriešené. 5.7; Obmedzenie práv v podstrome; Tóth; 3; Vyriešené. 5.8; TP Cup – priebežná správa + rozšírený abstrakt; Majzúnová; 5; Vyriešené. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 6 | - | Nihonšu |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 6.1; Design stránky - html; Majzúnová; 13; Naplánované. 6.2; Design stránky – úprava zdrojového kódu; Tóth, Repta; 21; Naplánované. 6.3; Referencna integrita; Študent; 1; Naplánované. 6.4; Právo pre neexistujúceho používateľa; Študent; 8; Naplánované. 6.5; Skupina a používateľ s rovnakým menom; Kacera; 5; Naplánované. 6.6; Markdown - zobrazovanie; Repta; 1; Naplánované. 6.7; Backup súborov; Kacera; 5; Naplánované. 6.8; Rss zdroj na celé podstránky; Soha; 5; Naplánované. |

Podrobný popis úloh:

6.1; Vytvorenie xhtml šablón pre zobrazenie podľa definovaného rozvrhu.. 6.2; Úprava zdrojového kódu, úprava výstupov podľa definovaných xhtml šablón.. 6.3; Pri odstránení skupiny treba odstrániť všetky page_permissions, týkajuce sa danej skupiny, alebo nedovoliť zmazať skupinu, ak má niekde dané práva.. 6.4; Pridať práva neexistujúcemu používateľovi, prípadne ho pridať do skupiny. Pihlásením na stránku sa mu vytvorí konto.. 6.5; Nájsť riešenie problému, že príchozí používateľ má meno, ako už vytvorená skupina.. 6.6; Riešenie zlého zobrazenia markdown WYSIWYG nástroja v priehliadačoch .. 6.7; Periodické zálohovanie súborov.. 6.8; Zobrazenie RSS zdroja pre zmeny celého podstromu stránky..