| Zápisnica č. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Diskusia k priebehu šprintu č. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 7 | - | Fernet Stock |  |  | 17.3.2010 |  | - |  | 31.3.2010 |  |
| Dátum stretnutia: | 24.3.2010 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Ján Tóth |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu. 2.; Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy. 3.; Diskusia o problémoch. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 7 | - | Fernet Stock |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 7.1; Preview editovanej/novej stránky; Kacera; 3; Dokončené. 7.2; História pridávania ľudí do skupín a zmien práv pre stránky; Tóth; 8; Naplánované. 7.3; Administrátorské rozhranie; Majzúnová; 13; Naplánované. 7.4; Registračný formulár; Študent; 13; Naplánované. 7.5; TPCup/IIT.SRC a dokumentácia; Soha; 8; Dokončené. 7.6; Dashboard – posledné zmeny a paginate; Kacera; 5; Naplánované. 7.7; Popis layoutu; Repta; 8; Naplánované. |
| Podrobný popis úloh: |  |  |  |
| 7.1; Vytvorenie náhľadu pri editácií a vytváraní stránok.. 7.2; Implementácia možnosti sledovania kto koho odobral/pridal do skupiny a ako sa menili práva pre stránky.. 7.3; Vytvorenie administrátorského rozhrania, kde je možné spravovať používateľov wiki.. 7.4; Vytvorenie registračného formuláru pre nových používateľov a integrácia týchto používateľov do databázy používateľov wiki.. 7.5; Dokončenie podkladov pre TPCup a vytvorenie ďalšej časti dokumentácie.. 7.6; Zobrazovanie zmien, od posledného prístupu, na dashboarde. Zaviesť stránkovanie pre veľké množstvo zmien.. 7.7; Vytvorenie popisu layoutov, aby bolo možné zaviesť možnosť užívateľských layoutov.. |

| Hodnotenie úloh pre: Šprint | 7 | - | Fernet Stock |
| --- | --- | --- | --- |
| Úlohy; Meno; Aktivita Problémy Plány. Miroslav Kacera; Hotová úloha preview (7.1), začatie práce na úlohe (7.6), upravenie tímovej fotky pre potreby TPCupu. Problém s layoutom.. Pokračovanie v implementácii úlohy (7.6).. Petra Majzúnová; Opravený bug v maruku, implementácia veľkej časti úlohy (7.3). -. Pokračovanie v implementácii úlohy (7.3) a vytvorenia testov.. Martin Repta; Veľká časť úlohy (7.7) vyriešená okrem „rake taskov“.. -. Pokračovanie v úlohe (7.7).. Miroslav Soha; Všetky dokumenty súvisiace s úlohou (7.5) boli hotové a odovzdané.. -. Analýza a návrh vypracovávania dokumentácie pre potreby predmetu Tímový projekt.. Peter Študent; Dokončenie úloh z predchádzajúceho šprintu, analýza úlohy pre tento šprint (7.4), vytvorenie testov.. -. Implementácia úlohy (7.4). Ján Tóth; Vytvorenie migrácií pre úlohu (7.2) a čiastočná implementácia ukladania histórie pre stránku.. -. Dokončenie logiky úlohy a vytvorenie testov.. |