| Zápisnica č. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Diskusia k priebehu šprintu č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 8 | - | Borovička Spiš |  |  | 31.3.2010 |  | - |  | 14.4.2010 |  |
| Dátum stretnutia: | 7.4.2010 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Miroslav Soha |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu. 2.; Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy. 3.; Diskusia o problémoch. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 8 | - | Borovička Spiš |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 8.1; Oprava JS chýb pri zobrazovaní WYSIWYG editora; Študent; 2; Naplánované. 8.2; Vytvorenie novej stránky cez menu toolbaru; Majzúnová; 2; Naplánované. 8.3; Zobrazovanie histórie pridávania do groups v dashboarde; Kacera; 3; Naplánované. 8.4; Mazanie page part pri editovaní a oprava zobrazovania v histórii; Študent; 2; Naplánované. 8.5; Možnosť nastaviť zobrazovanie page parts podľa ID a abecedy; Študent; 2; Naplánované. 8.6; Opraviť prideľovanie práv pri revert public + dropdown edit; Tóth; 5; Naplánované. 8.7; Cachovanie stránok; Repta; 13; Naplánované. 8.8; Prihlasovanie cez Facebook + zdieľanie; Soha; 13; Naplánované. 8.9; Vytvorenie nového layoutu; Majzúnová; 3; Naplánované. 8.10; Prepis JS do RJS pri editovaní stránky; Majzúnová; 2; Naplánované. 8.11; Tvorba plagátu na IIT.SRC; Kacera; 5; Naplánované. |
| Podrobný popis úloh: |  |  |  |
| 8.1; Oprava Javascript chýb, ktoré sa vyskytujú pri načítavaní a zobrazovaní WYSIWYG editora WMD.. 8.2; Umožniť vytvárať stránky cez menu umiestnené v toolbare.. 8.3; Doplniť zobrazovanie zmien v zaradení používateľa do skupín a zmien v právach v jeho dashboarde.. 8.4; Opraviť mazanie page part pri editovaní tak, aby nedošlo k jej zmazaniu z databázy a upraviť súvisiacu históriu zmien.. 8.5; Umožniť nastaviť pri editácii stránky spôsob zoraďovania page parts. 8.6; Opraviť chybu pri zmene práv stánky z public, kde momentálne pri tejto akcii dochádza k prideleniu editorských práv všetkým používateľom. Upraviť spôsob editácie práv na štýl dropdown.. 8.7; Implementovať cachovanie stránok pre zvýšenie výkonu aplikácie.. 8.8; Umožniť používateľovi prihlásenie pomocou FB mena a hesla. Implementovať možnosť zdieľať akcie a články pre priateľov na FB.. 8.9; Navrhnúť a vytvoriť ďalší layout pre Bonsai. 8.10; Refaktorovať pôvodný Javascript v editácii stránky a prepísať ho do formy RJS.. 8.11; Vytvoriť plagát prezentujúci projekt na vedeckú konferenciu IIT.SRC.. |

| Hodnotenie úloh pre: Šprint | 8 | - | Borovička Spiš |
| --- | --- | --- | --- |
| Úlohy; Meno; Aktivita Problémy Plány. Miroslav Kacera; Dokončenie úlohy preview z predchádzajúceho šprintu (7.1), implementovanie histórie zmien v groups a práv na stránky do dashboard-u (8.3). -. Príprava testov, vytvorenie plagátu na IIT SRC (8.11). Petra Majzúnová; Oprava administrácie (7.3). Implementácia odkazu na vytvorenie novej stránky.(8.2). Test na overenie administrácie (problematická voľba ID). Prepis JS do RJS(8.10), vytvorenie nového layoutu(8.9). Martin Repta; Caching (8.7), úprava rake tasku pre zmazanie layoutu, ktorý je ešte používaný (7.7). Komplikovaný dotaz na vytvorenie kľúča pre stránku na uloženie do cache. Vybratie objektu z cache.. Implementovať iný spôsob ukladania stránok so cache. Miroslav Soha; Úprava nových dokumentov a plánovania do záverečnej dokumentácie. Komunikovanie požiadaviek pre IIT SRC a tlač plagátu.. Komplikované triedenie úloh zo systému Remine.. Prihlasovanie užívateľa cez Fb connect a publikovanie aktivity na FB. (8.8). Peter Študent; Oprava JS pre WYSIWYG editor (8.1).. Načítanie editora na stránku aj keď nie je definovaný v zdrojovom kóde. Nastavenia CruiseControl na Relax serveri a problémy s privátnymi kľúčmi pre prístup na Relax server.. Oprava zmazania page part z DB pri zmazaní z editu (8.4), Nastavenie zoraďovania page parts podľa abecedy alebo podľa ID.. Ján Tóth; Oprava prideľovania práv pri revert public v groups aj na stránkach (8.6). -. Prideľovanie práv cez drop-down list v groups. |