| Zápisnica č. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Diskusia k priebehu šprintu č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 10 | - | Absinth |  |  | 5.5.2010 |  | - |  | 12.5.2010 |  |
| Dátum stretnutia: | 5.5.2010 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Ján Tóth |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu. 2.; Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy. 3.; Diskusia o problémoch. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 10 | - | Absinth |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 10.1; Odstránene ikonky code z wysiwyg editora; Študent; 1; Naplánované. 10.2; Help v novom tabe; Študent; 0; Naplánované. 10.3; Odstránenie problému pri vypnutom JS a remove pri groups; Študent; 1; Naplánované. 10.4; WMD pri zbaleni spôsobuje JS errory; Študent; 3; Naplánované. 10.5; Tvorba nových layoutov - pravý, lavý; Majzúnová; 1; Naplánované. 10.6; Session back; Majzúnová; 1; Vyriešené. 10.7; Includovanie JS pri syntaxhighlightery len ak je to naozaj treba; Majzúnová; 3; Naplánované. 10.8; Manažovanie práv cez AJAX; Tóth; 5; Naplánované. 10.9; Použivateľská príručka; Soha; 13; Naplánované. 10.10; Z-index pre flash message; Repta; 0; Vyriešené. 10.11; Medzery v autocomplete; Repta; 1; Vyriešené. 10.12; Dashboard; Repta; 1; Vyriešené. 10.13; Schovať inherited groups ak tam nieje žiaden uživateľ; Repta; 3; Naplánované. 10.14; Zvýraznenie uploadu súborov; Kacera; 1; Vyriešené. 10.15; Vyriešenie file uplad inputu; Kacera; 5; Vyriešené. |

Podrobný popis úloh:

10.1; Odstránenie ikonky z panela WYSIWYG editora.. 10.2; Otvorenie stránky s nápovedou maruku v novom okne. 10.3; Vyriešenie problému s mazaním používateľských skupín prei vypnutom JS. 10.4; Vyriešenie problému s WMD editorom. 10.5; Vytvorenie dvoch základných layoutov. 10.6; Ošetrenie zobrazovania odkazu pre návrat na predchádzajúcu stránku. 10.7; Includovanie JS súborov pre syntax highlighter len v prípade ak je to potrebné.. 10.8; Umožniť ukladanie oprávnení cez AJAX v časti editácii stránku. 10.9; Vytvorenie používateľskej príručky. 10.10; Vyriešenie prekrývania flash message toolbar menu. 10.11; Úprava css pre našepkávač pri pridávaní používateľských oprávnení. 10.12; Vyriešenie zobrazovania podobných príspevkov v dashboard panely. 10.13; Nezobrazovať tabuľku pre zdedené práva ak to nie je potrebné. 10.14; Zvýraznenie správy pri uloadnutí súboru. 10.15; Vyriešenie zobrazovania upload formulára.

| Hodnotenie úloh pre: Šprint | 10 | - | Absinth |
| --- | --- | --- | --- |
| Úlohy; Meno; Aktivita Problémy Plány. Miroslav Kacera; Vyriešené úlohy 10.14 a 10.15. -. -. Petra Majzúnová; Úloha 10.6 hotová.. Nefungujúce testy pre groups.. Zvyšné úlohy naplánované.. Martin Repta; Všetky úlohy vyriešené okrem úlohy 10.13.. -. Naplánovaná úloha 10.13.. Miroslav Soha; -. -. Úlohy naplánované.. Peter Študent; -. -. Úlohy naplánované.. Ján Tóth; -. -. Úlohy naplánované.. |