| Zápisnica č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Diskusia k priebehu 3. šprintu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 3 | - | Hoegaarden |  |  | 5.11.2009 |  | - |  | 19.11.2009 |  |
| Dátum stretnutia: | 12.11.2009 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | - |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Martin Repta |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu. 2.; Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy. 3.; Diskusia o problémoch. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 3 | - | Hoegaarden |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 3.1; HTTPS; Soha; 8; naplánované. 3.2; Zobrazovanie detailov súborov; Kacera; 3; naplánované. 3.3; Upload súborov bez koncovky; Kacera; 5; naplánované. 3.4; Podpora editácie cez menu; Tóth; 5; naplánované. 3.5; Pri pridávaní skupiny zobraziť jej používateľov; Tóth; 2; naplánované. 3.6; Zvýrazňovanie syntaxe; Majzúnová; 13; naplánované. 3.7; Možnosť inej autentifikácie ako cez LDAP, napr. OpenID; Repta + Študent; 21; naplánované. 3.8; Maruku – vnorene zoznamy (opraviť bug); Majzúnová; 2; naplánované. 3.9; Opraviť bug pre autocomplete; Tóth; 1; rozpracované. 3.10; Opraviť bug v groups; Tóth; 1; rozpracované. 3.11; Prepisovanie a jedinečnosť vkladaných súborov; Kacera; 3; naplánované. |
| Podrobný popis úloh: |  |  |  |
| 3.1; Vyriešiť prihlasovanie používateľov pomocou HTTPS. 3.2; Pri zobrazovaní uploadnutých súborov by mali byť viditeľné okrem ich zoznamu aj dodatočné informácie, napr. veľkosť súborov, čas ich uploadnutia, ikonka k známym formátom (pdf, doc,..). 3.3; V súčasnosti je upload nového súboru riešený detekovaním bodky v URL, doriešiť možnosť uploadovania súborov bez zadávania koncovky. 3.4; Pri editovaní stránky chýba možnosť editovania textu pomocou dodatočného menu, napr. kliknutím na tlačidlo bold zmeniť označený text na bold, vkladanie odkazov,.... 3.5; Pri pridávaní skupín používateľ vidí len názov skupiny, doriešiť aby za názvom boli zobrazení používatelia v danej skupine (pri veľkom počte zobraziť aspoň 2-3 používateľov). 3.6; Zvýrazňovanie bloku kódu pri zobrazení stránky. 3.7; Vzniká potreba využiť Wiki aj mimo FIIT, teda zabezpečiť aj inú autentifikáciu ako cez LDAP, napr. OpenID. 3.8; Opraviť bug pri vnorených zoznamoch v maruku. 3.9 3.10 3.11; Pri pridávaní skupín môže používateľ aj pridať skupiny, ktoré by nemal vidieť. Opraviť tento bug. Ak je používateľ neprihlásený a zadá do prehliadača URL adresu na prezeranie groups, tak nastane error. Opraviť tento bug Pri vložení súboru s tým istým názvom sa na filesysteme prepíše súbor a v databáze vznikne duplicitný záznam s rovnakým menom súboru. Celkovo v databáze je jednoduché urobiť duplicitu kvôli nekontrolovaniu jedinečnosti vkladaných súborov.. |

| Hodnotenie úloh pre: Šprint | 3 | - | Hoegaarden |
| --- | --- | --- | --- |
| Úlohy; Meno; Aktivita Problémy Plány. Miroslav Kacera; Zobrazovanie detailov súborov (3.2), upload súborov bez koncovky(3.3), prepisovanie a jedinečnosť vkladaných súborov (3.11).. Problémy s nekonzistentnosťou databáze uploadovaných súborov a súborov na serveri.. Doriešiť jedinečnosť vkladaných súborov.. Petra Majzúnová; Zvýrazňovanie syntaxe (3.6), Maruku – vnorene zoznamy (opraviť bug) (3.8).. Dokončenie implementácie zvýrazňovania (3.6).. Martin Repta; Možnosť inej autentifikácie ako cez LDAP, napr. OpenID (3.7).. Testovanie OpenID na localhoste.. Doriešiť spôsob súčasného spustenia testov pre LDAP aj pre OpenID.. Miroslav Soha; HTTPS (3.1).. Problémy s proxovanim.. Pokračovať s riešením, nainštalovať passengera.. Peter Študent; Možnosť inej autentifikácie ako cez LDAP, napr. OpenID (3.7).. Implementácia úlohy (3.7) na základe zistených poznatkov.. Ján Tóth; Podpora editácie cez menu (3.4), pri pridávaní skupiny zobraziť jej používateľov (3.5), opraviť bug pre autocomplete (3.9), opraviť bug v groups (3.10).. Problémy s jednoznačnou identifikáciou skupiny a používateľa.. Pridanie odkazu do menu pre editáciu, dokončiť úlohu (3.5).. |