| Zápisnica č. 7 – Svätovavrinecké |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dôvod stretnutia: | Vyhodnotenie 3. šprintu, definovanie 4. šprintu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Súvisiaci šprint: | Šprint 4 | - | Svätovavrinecké |  |  | 19.11.2009 |  | - |  | 3.12.2009 |  |
| Dátum stretnutia: | 19.11.2009 |  |  |  | Miesto: |  | IBM lab, FIIT STU |  |  |  |  |
| Prítomní: | Miroslav Kacera |  |  | X |  | Miroslav Soha |  |  |  |  | X |
|  | Petra Majzúnová |  |  | X |  | Peter Študent |  |  |  |  | X |
|  | Martin Repta |  |  | X |  | Ján Tóth |  |  |  |  | X |
|  | Ján Suchal |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápis vyhotovil: | Martin Repta |  |  |  | Zápis overil: |  |  |  | Ján Suchal |  |  |
| Priebeh stretnutia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Vyhodnotenie splnenia úloh v 3. šprinte. 2.; SCRUM retrospektíva. 3.; Naplánovanie úloh na 4. šprint. 4.; Voľná rozprava. |

| Vyhodnotenie úloh pre šprint | 3 | - | Hoegaarden |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 3.1; HTTPS; Soha; 8; nedokončené. 3.2; Zobrazovanie detailov súborov; Kacera; 3; dokončené. 3.3; Upload súborov bez koncovky; Kacera; 5; dokončené. 3.4; Podpora editácie cez menu; Tóth; 5; nedokončené. 3.5; Pri pridávaní skupiny zobraziť jej používateľov; Tóth; 2; nedokončené. 3.6; Zvýrazňovanie syntaxe; Majzúnová; 13; nedokončené. 3.7; Možnosť inej autentifikácie ako cez LDAP, napr. OpenID; Repta + Študent; 21; dokončené. 3.8; Maruku – vnorene zoznamy (opraviť bug); Majzúnová; 2; nedokončené. 3.9; Opraviť bug pre autocomplete; Tóth; 1; dokončené. 3.10; Opraviť bug v groups; Tóth; 1; nedokončené. 3.11; Prepisovanie a jedinečnosť vkladaných súborov; Kacera; 3; dokončené. |

| Úlohy definované pre: Šprint | 4 | - | Svätovavrinecké |
| --- | --- | --- | --- |
| ID; Popis; Zodpovedný; Počet bodov; Status. 4.1; Uživateľská zmena jazyka, uchovanie voľby uživatela; Tóth; 3. 4.2; TP Cup – prihláška; Soha; 5. 4.3; Pridanie práv pre skupinu podľa zadaného name alebo username; Tóth; 3. 4.4; Doplniť upload súboru priamo do files; Kacera; 1. 4.5; Personalizovana uvodna strana wiki (posledne zmeny na mnou; Kacera; 5. 4.6; Záložky (favorites); Kacera; 3. 4.7; Edit lock alebo merge; Repta + Študent; 21. 4.8; Nelogovať citlivé udaje; Študent; 1. 4.9; Prechod na nový cucumber; Majzúnová; 5. |
| Podrobný popis úloh: |  |  |  |
| 4.1; Umožniť používateľovi zvoliť si jazyk, ktorý bude uložený a pri jeho ďalšej návšteve znova nastavený. 4.2; Napísať kvalitnú prihlášku do študentskej súťaže TPCup. 4.3; Pri pridávaní práv umožniť pridať právo aj celej skupine, nielen používateľovi. 4.4; Do sekcie súbory doplniť odkaz na priamy upload nového súboru. 4.5; Umožniť používateľovi sledovať obľúbené stránky a ich zmeny priamo na úvodnej stránke. 4.6; Umožniť používateľovi pridať stránku medzi obľúbené. 4.7; Vyriešenie problému so súčasnou editáciou rovnakej pagepart dvoma používateľmi. 4.8; Zabrániť logovaniu hesla na serveri pri prihlasovaní do wiki. 4.9; Prejsť na novú verziu cucumber, ak bude potrebné upraviť testy. |