- Zápis z 2. stretnutia

| Téma stretnutia: | Diskusia o počiatočných cieľoch projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 13.10.2009 | Členovia tímu: | Prítomný: |
| Miesto konania: | Softvérové štúdio (D07b) | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Tomáš Lauro |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Michal Lulčo |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

- Dohodli sme sa na použití technológie PHP a frameworku cakePHP.

- Diskutovali sme o očakávaných funkciách systému a vyjasnili si nasledujúce:

  - Testy a skúšky sa budú skladať z časti na výber možností, časti na voľné písanie a časti, v ktorej bude potrebné vytvoriť funkčný program.

  - Zadania na predmete by sa mali dať generovať automaticky zmenou parametrov.

  - Vyhodnocovanie zadaní by mohlo prebiehať na základe výstupov aj na základe automatickej analýzy zdrojového kódu – zaznel nápad s vytvorením preddefinovanej štruktúry zadaní.

  - Minimálne výsledky by sa mali dať exportovať do AIS.

- Zhodli sme sa, že najskôr sa zameriame na vytváranie testových úloh pomocou kombinovania otázok a na vytváranie zadaní menením ich parametrov.

- Pani Šimáková nás upozornila, že do analýzy musíme napísať aj alternatívy k vybranému programovaciemu jazyku a rámcu.

- Pani Šimáková nám poskytne zadania k projektom z predmetu DŠA.

- Na budúcom stretnutí je potrebné vytvoriť plán na semester.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Preštudovať minuloročné bakalárske práce na tému "Návrh virtuálneho výučbového laboratória" a spraviť z nich stručný prehľad. | 6.10.09 | 13.10.09 | V. Martinka, M. Sokolský | Ukončená |
| 1.2 | Preštudovať minuloročný tímový projekt tímu AAFM-PENGUINS o odovzdávaní, kontrole a hodnotení zadaní, zhodnotiť možné použitie niektorých častí projektu, spísať veci, na ktoré možno nadviazať. | 6.10.09 | 13.10.09 | T. Lauro, M. Pajbach | Ukončená |
| 1.3 | Zohnať iné súvisiace materiály, diplomové práce, zborníky, atď. | 6.10.09 | - | všetci | Aktívna |
| 1.4 | Vykonať voľbu podporných prostriedkov, definitívne stanoviť používané technológie. | 6.10.09 | 13.10.09 | všetci | Ukončená |
| 1.5 | Vytvoriť webovú stránku tímu. | 6.10.09 | 13.10.09 | T. Majer | Ukončená |
| 1.6 | Začať pracovať na analýze súčasného stavu problému. | 6.10.09 | - | všetci | Aktívna |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kontaktovať Michala Barlu a informovať sa o možnostiach exportu v AIS. | 13.10.09 | - | M. Pajbach, T. Lauro, M. Lulčo | Aktívna |
| 2.2 | Napísať analýzu dostupných technológií do návrhu a zdôvodniť výber. | 13.10.09 | - | Všetci | Neaktívna |
| 2.3 | Vytvorenie prostredia pre začiatok implementácie prototypu, vytvorenie začiatočného dizajnu. | 13.10.09 | - | T. Majer | Aktívna |
| 2.4 | Naštudovať použitie LDAP a vytvoriť funkčný modul. | 13.10.09 | - | M. Pajbach, T. Lauro | Aktívna |
| 2.5 | Kontaktovať Mgr. Danielu Chudú ohľadom prístupu do systému moodlu na predmet DŠA. | 13.10.09 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.6 | Preklikať AIS a zistiť jeho možnosti. | 13.10.09 | - | všetci | Aktívna |
| 2.7 | Vyrobiť šablónu na zápisy. | 13.10.09 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.8 | Prezrieť dostupné možnosti, ktoré umožňujú generovanie testov. | 13.10.09 | - | M. Sokolský, V. Martinka | Aktívna |
| 2.9 | Prezrieť tohtoročné zadania z DŠA a zvážiť možnosť parametrizácie. | 13.10.09 | - | M. Lulčo | Aktívna |