- Zápis z 6. stretnutia

| Téma stretnutia: | Diskusia k prototypu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 10.11.2009 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Softvérové štúdio (D07b) | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Vladimír Martinka |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Michal Pajbach |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo 0900. Po nahlásení stavu projektu vedúcej sme diskutovali o ďalšom postupe pri tvorbe systému. Po diskusii sme sa zhodli na tom, že prototyp systému bude zabezpečovať prinajmenšom funkcionalitu generovania jednoduchých testových otázok a možnosť prihlásenia. V rámci už určených úloh sme prijali rozhodnutie pokračovať v úlohách z minulého týždňa s dôrazom na implementáciu identifikovaného prototypu. Ďalej vzhľadom na pokrok v predstave o realizácii projektu Tomáš Lauro navrhol upraviť projektový plán aby korešpondoval s aktuálnym stavom projektu.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Naštudovať použitie LDAP a vytvoriť funkčný modul. | 13.10.09 | - | M. Pajbach, T. Lauro | Aktívna |
| 5.1 | Vybrať materiály pre tvorbu testov z doteraz používaných materiálov. | 3.11.2009 | - | V. Šimáková | Aktívna |
| 5.2 | Vybrať témy na tvorbu testov z knihy Algoritmy v C. | 3.11.2009 | - | M. Sokolský | Aktívna |
| 5.3 | Začať na implementácii testovacích otázok. | 3.11.2009 | 10.11.09 | všetci | Ukončená |
| 5.4 | Na príkladoch z cvičení premyslieť, ako by sa dali kontrolovať a varírovať. | 3.11.2009 | - | M. Lulčo, M. Sokolský | Aktívna |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Implementácia softvérového prototypu | 10.11.09 | - | Všetci | Aktívna |
| 6.2 | Prispôsobenie projektového plánu | 10.11.09 | - | T.Lauro | Aktívna |