- Zápis z 2. stretnutia

| Téma stretnutia: | Rámcové upresnenie úloh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 4.3.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | C-014 | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Nie Nie Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Michal Pajbach |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Michal Lulčo |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo o 8:30 v miestnosti C-014, keďže softvérové štúdio nebolo k dispozícii.

Rozoberali a upresňovali sa úlohy stanovené na minulom stretnutí.

Čo sa týka nových úloh, rozhodlo sa, že v najbližšej dobe by sa mal celý projekt premigrovať na školský server labss2. (dotProject, SVN a databázy).

V implementácii testov zo zimného semestra je čiastočne funkčné vyhodnocovanie, ale nezaznamenáva sa. Je potrebné dorobiť zapisovanie hodnotenie a možnosť jeho neskoršieho prezerania.

Nasledujúce stretnutie bude prebiehať v softvérovom štúdiu, začne o 8:30.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec |  | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zistiť a naštudovať možnosti kompilácie zdrojových programov na serveri a jej prepojenia s webovou aplikáciou | 25.2.2010 | - | Všetci |  | Aktívna |
| 1.2 | Aktualizovať webovú stránku | 25.2.2010 | 3.3.2010 | M. Pajbach |  | Ukončená |
| 1.3 | Plán na letný semester | 25.2.2010 | - | T. Lauro |  | Aktívna |
| 1.4 | Implementácia správy študijných materiálov | 25.2.2010 | - | M. Pajbach |  | Aktívna |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - | Všetci |  | Aktívna |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zabezpečenie 3 databáz v labss2 | 4.3.2010 | - | M. Pajbach | Aktívna |
| 2.2 | Migrácia dotProjectu a SVN na labss | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.3 | Upraviť / rozdeliť prístupové práva v aplikácii | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.4 | Umiestnenie plánu na letný semester na webovú stránku | 4.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 2.5 | Implementácie testov – zapisovanie hodnotenia | 25.2.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo | Aktívna |