- Zápis z 5. stretnutia

| Téma stretnutia: | Upresnenie úloh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 25.3.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Softvérové štúdio (D07b) | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Nie Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Tomáš Lauro |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Vladimír Martinka |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia bol prezentovaný aktuálny stav projektu. Prebehla diskusia o implementácii vyhodnocovania testov. RNDr. Šimáková navrhla pridať dolné ohraničenie pri vyhodnocovaní testov a tento test pri hodnotení vedúcim cvičení a ukončení písania testu študentom výrazne označiť. Po dlhšej diskusii sme sa zhodli na tom, že študenta za nedosiahnutie limitu systém automaticky nepenalizuje.

Pri generovaní prototypov testov sa bude prihliadať aj na bodové hodnotenie otázok, nie iba na ich počet.

Zhodli sme sa na tom, že prihlasovacie kľúče na cvičenia budú zadávať cvičiaci a nebudú generované systémom.

RNDr. Šimáková sa zaujímala o kompiláciu zdrojových kódov. Predviedli sme jej funkčné kompilovanie. Poverila nás zistiť, či sa dá variovať kompilovanie. Pripomenula nám, že na konci semestra by mala byť možnosť vygenerovať celú skúšku, nielen malé testy.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba |  | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - | Všetci |  | Aktívna |
| 2.3 | Upraviť / rozdeliť prístupové práva v aplikácii | 4.3.2010 | 25.3.2010 | T. Lauro |  | Ukončená |
| 2.5 | Implementácie testov – zapisovanie hodnotenia | 25.2.2010 | 25.3.2010 | T. Majer, M. Lulčo |  | Ukončená |
| 4.1 | Pridávanie používateľov do skupín | 18.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |  |
| 4.2 | Nahodenie nových fotiek na stránku | 18.3.2010 | 25.3.2010 | M. Pajbach | Aktívna |  |
| 4.3 | Integrácia všetkých časti systému pre prezentáciu | 18.3.2010 | 25.3.2010 | Všetci | Ukončená |  |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Navrhnutie variovaných kompilovaných otázok | 25.3.2010 | - | V. Martinka | Aktívna |
| 5.2 | Implementovať správu skupín | 25.3.2010 | - | T. Lauro | Aktívna |
| 5.3 | Upraviť generovanie testov – zmeniť bodovanie generovaných otázok | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo | Aktívna |
| 5.4 | Pridať dolnú hranicu pri vyhodnotení testov a pridať oznam o jej nesplnení | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo | Aktívna |
| 5.5 | Preskúmať možnosti kompilácie programov | 25.3.2010 | - | M. Pajbach, M. Sokolský, V. Martinka | Aktívna |
| 5.6 | Preskúmať použitie knihy o algoritmoch | 25.3.2010 | - | M. Pajbach | Aktívna |