- Zápis z 6. stretnutia

| Téma stretnutia: | Zhodnotenie stavu projektu a identifikácia nedostatkov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 1.4.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Fiit STU , Blok D | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Vladimír Martinka |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Michal Sokolský |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia sme zhodnotili stav, v ktorom sa projekt nachádza s dôrazom na funkcionalitu testovej časti. Následne prebiehala diskusia ohľadom možných zlepšení v používateľskom rozhraní a tiež o možnostiach triedenia a vyhľadávania položiek v zoznamoch.

Vytvorili sme zoznam nedostatkov, ktoré by mali byť do sprístupnenia systému vyriešené, týkali sa zväčša zobrazenia detailov položiek v zoznamoch a formulárov.

Ďalej sme diskutovali o možných problémoch umožnenia voľného prístupu k systému, nakoľko obsahuje pomerne veľké množstvo otázok, ktoré by sa mohli vyskytnúť na testoch z predmetu DŠA. Daný problém sme budeme pravdepodobne riešiť čiastočným obmedzením prístupu – preddefinovaním používateľov s učiteľskými právami.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec |  | Osoba |  | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - |  | Všetci |  | Aktívna |
| 4.1 | Pridávanie používateľov do skupín | 18.3.2010 | 1.4.2010 |  | T. Lauro | Ukončená |  |
| 5.1 | Navrhnutie variovaných kompilovaných otázok | 25.3.2010 | 1.4.10 | V. Martinka |  |  | Ukončená |
| 5.2 | Implementovať správu skupín | 25.3.2010 | 1.4.10 | T. Lauro |  |  | Ukončená |
| 5.3 | Upraviť generovanie testov – zmeniť bodovanie generovaných otázok | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo |  |  | Aktívna |
| 5.4 | Pridať dolnú hranicu pri vyhodnotení testov a pridať oznam o jej nesplnení | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo |  |  | Aktívna |
| 5.5 | Preskúmať možnosti kompilácie programov | 25.3.2010 | - | M. Pajbach, M. Sokolský, V. Martinka |  |  | Aktívna |
| 5.6 | Preskúmať použitie knihy o algoritmoch | 25.3.2010 | 1.4.10 | M. Pajbach |  |  | Ukončená |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba |  | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Otestovanie a refaktoring správy používateľov a prístupových práv | 1.4.2010 | - | T. Lauro |  | Aktívna |
| 6.2 | Vybratie otázok z knihy "Dátové štruktúry bez predchozích znalostí" | 1.4.2010 | - | M.Pajbach | Aktívna |  |
| 6.3 | Testovanie systému a identifikácia nedostatkov | 1.4.2010 | - | Všetci | Aktívna |  |