- Zápis zo 7. stretnutia

| Téma stretnutia: | Zhodnotenie stavu projektu a identifikácia nedostatkov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum: | 1.4.2010 | Členovia tímu: | Prítomní: |
| Miesto konania: | Fiit STU , Blok D | Bc. Tomáš Lauro Bc. Michal Lulčo Bc. Tomáš Majer Bc. Vladimír Martinka Bc. Michal Pajbach Bc. Michal Sokolský RNDr. Valéria Šimáková | Áno Áno Nie Áno Áno Áno Áno |
| Zápisnicu vyhotovil: | Bc. Michal Sokolský |  |  |
| Nabudúce vyhotoví: | Bc. Michal Lulčo |  |  |
| Hostia: |  |  |  |

# Priebeh stretnutia

Na stretnutí sme zhodnotili aktuálny stav projektu a zhrnuli si oblasti, ktoré je potrebné do konca semestra ešte dokončiť. Predviedli sme si  novo dokončené  časti systému, medzi ktoré patrí administrácia a kompilovanie. Do budúceho stretnutia je potrebné dokončiť zostávajúce úlohy, aby sme mohli projekt odovzdať a odprezentovať prof. Návratovi.

# Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba |  | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Dokončenie implementácie testov | 25.2.2010 | - | Všetci |  | Aktívna |
| 5.3 | Upraviť generovanie testov – zmeniť bodovanie generovaných otázok | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo |  | Aktívna |
| 5.4 | Pridať dolnú hranicu pri vyhodnotení testov a pridať oznam o jej nesplnení | 25.3.2010 | - | T. Majer, M. Lulčo |  | Aktívna |
| 5.5 | Preskúmať možnosti kompilácie programov | 25.3.2010 | - | M. Pajbach, M. Sokolský, V. Martinka |  | Ukončená |
| 6.1 | Otestovanie a refaktoring správy používateľov a prístupových práv | 1.4.2010 | - | T. Lauro |  | Aktívna |
| 6.2 | Vybratie otázok z knihy "Dátové štruktúry bez predchozích znalostí" | 1.4.2010 | - | M.Pajbach | Aktívna |  |
| 6.3 | Testovanie systému a identifikácia nedostatkov | 1.4.2010 | - | Všetci | Aktívna |  |

# Nové úlohy

| ID | Úloha | Štart | Koniec | Osoba | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Pridať fotky na web | 8.4.2010 | - | M.Pajbach | Aktívna |
| 7.2 | Skompletizovať zápisnice | 8.4.2010 | - | M.Pajbach | Aktívna |
| 7.3 | Skompletizovať používateľskú príručku | 8.4.2010 | - | V. Martinka | Aktívna |
| 7.4 | Pridať možnosť uploadu zadaní | 8.4.2010 | - | T.Majer | Aktívna |
| 7.5 | Naštýlovať administráciu | 8.4.2010 | - | M. Sokolský | Aktívna |
| 7.6 | Dodať zoznam kontrolerov a akcií | 8.4.2010 | - | M.Lulčo | Aktívna |