Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tímový projekt

# Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch

Tím 12: Šproty

Bc. Marian Beňo, Bc. Miloš Blaško, Bc. Ľubomír Eľko, Bc. Ján Kmeťko, Bc. Lukáš Lazarčík, Bc. Tomáš Mičko

Vedúci: Ing. Ivan Polášek PhD.

#### Kontakt:

sproty@googlegroups.com

# História vývoja dokumentu

| Dátum | Verzia dokumentu | Popis | Vytvoril |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.2009 | 1.0 | Vytvorenie dokumentu | Lukáš Lazarčík |
| 20.11.2009 | 1.1 | Doplnenie, úpravy v organizácii | Lukáš Lazarčík |
| 12.12.2009 | 1.2 | Doplnenie metodík a zápisníc | Lukáš Lazarčík |

# Obsah

0.	Úvod	0-1

1.	Tím	1-1

1.1	Členovia tímu	1-1

1.2	Role členov tímu	1-2

1.3	Priebežné úlohy	1-5

2.	Plán projektu	2-1

3.	Použité nástroje	3-1

3.1	Manažment úloh	3-1

MS Project	3-1

Version One TEAM	3-1

dotProject	3-2

3.2	Kontrola verzií	3-2

Concurrent Versions System (CVS) :	3-2

Subversion (SVN) :	3-3

3.3	Systém pre zaznamenávanie chýb	3-3

4.	Metodiky použité pri vývoji softvérového produktu	4-1

4.1	Štandardy písania zdrojových kódov	4-1

Triedy	4-1

Metódy	4-1

Premenné a konštanty	4-2

Iné	4-2

4.2	Metodika Unit testovania k projektu Dokumenty	4-3

Konvencie názvoslovia	4-3

Vytvorenie a spustenie testu	4-4

4.3	Metodika písania komentárov	4-7

Javadoc	4-7

Jednoduchý komentár	4-8

4.4	Metodika k používaniu SVN	4-9

Inštalácia plug-inu Subclipse do prostredia Eclipse	4-9

Práca so Subclipse	4-9

Základné príkazy pre prácu s repozitárom:	4-10

Interné pravidlá pri práci s SVN	4-12

4.5	Práca na webovom sídle tímu	4-13

Prihlasovanie	4-13

Štruktúra webového sídla	4-13

Názvy súborov	4-13

Nahrávanie nových súborov na webovú stránku	4-14

Nastavenie prístupových práv	4-14

4.6	Využívanie nástroja na riadenie a prideľovanie úloh členom tímu	4-15

Úvod	4-15

Roli a zodpovednosti	4-15

Proces pridávania úloh	4-16

Systém dotProject	4-18

5.	Príloha A: Ponuka	5-1

1	Zloženie tímu	5-2

2	Motivácia	5-3

3	Koncepcia riešenia	5-4

Príloha A - Zoradenie všetkých tém podľa priority	5-5

Príloha B - Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu	5-6

6.	Príloha B: Zápisnica 1	6-1

Priebeh stretnutia	6-3

Úvod do tímového projektu	6-3

Návrh riešenia	6-3

Návrh technológií na riešenie zadania	6-3

Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí	6-4

Zadelenie úloh na vypracovanie	6-5

7.	Príloha C: Zápisnica 2	7-1

Priebeh stretnutia	7-3

Zhodnotenie výstupov po 1. stretnutí	7-3

Zadefinovanie nových úloh	7-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	7-4

Zadelenie úloh na vypracovanie	7-5

8.	Príloha D: Zápisnica 3	8-1

Priebeh stretnutia	8-3

Zhodnotenie výstupov po 2. stretnutí	8-3

Zadefinovanie nových úloh	8-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	8-4

Zadelenie úloh na vypracovanie	8-5

9.	Príloha E: Zápisnica 4	9-1

Priebeh stretnutia	9-3

Zhodnotenie výstupov po 3. stretnutí	9-3

Zadefinovanie nových úloh	9-3

Odovzdanie dokumentácie	9-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	9-4

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie	9-5

10.	Príloha F: Zápisnica 5	10-1

Priebeh stretnutia	10-3

Zhodnotenie výstupov po 4. stretnutí	10-3

Zadefinovanie nových úloh	10-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	10-3

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie	10-5

11.	Príloha G: Zápisnica 6	11-1

Priebeh stretnutia	11-3

Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí	11-3

Zadefinovanie nových úloh	11-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	11-4

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie	11-5

12.	Príloha H: Zápisnica 7	12-1

Priebeh stretnutia	12-3

Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí	12-3

Zadefinovanie nových úloh	12-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	12-4

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie	12-5

13.	Príloha I: Zápisnica 8	13-1

Priebeh stretnutia	13-3

Diskusia k organizačným záležitostiam	13-3

Zadefinovanie nových úloh	13-3

Prezentácia a pripomienkovanie prototypu	13-3

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia	13-5

Zadelenie nových úloh na vypracovanie	13-6

14.	Príloha K: Preberací protokol	14-1

# Úvod

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovať riadenie projektu, ktorý riešime v rámci predmetu Tímový projekt. Dokument je riešený ako centrálny dokument pre viacero dokumentov, na ktoré sa odkazuje pomocou hyperliniek, keďže tieto dokumenty boli vytvorené už priebežne počas riešenia projektu. Ak náhodou hyperlinky nebudú fungovať, všetky dokumenty sa nachádzajú v priečinku docs.

# Tím

## Členovia tímu

Tím pozostáva zo 6 študentov inžinierskeho študijného programu Softvérové inžinierstvo, pričom všetci členovia úspešne absolvovali bakalársky stupeň štúdia na FIIT v programe Informatika.

Bc. Marián Beňo - Od začiatku roka pracuje ako technický konzultant pre firmu Metalogix software, ktorá sa zaoberá archiváciou e-mailov a dát. Táto práca mu priniesla poznatky z oblasti Exchange servera, Windows serverov 2003/2008, SQL serverov 2005/2008 a s tým spojenými databázami. V  bakalárskom projekte vytvoril regionálny informačný systém, kde využil technológie HTML, CSS, PHP a MySQL. Neskôr by sa rád venoval tvorbe web stránok a web aplikácií a rád by rozšíril svoje vedomosti v oblasti databáz. Z tohto dôvodu začal študovať technológiu JSP/Wicket a Hibernate.

Bc. Miloš Blaško - Počas štúdia si osvojil najmä programovacie jazyky C a Java. Väčšinu projektov vrátane bakalárskej práce (s témou „Rozpoznávanie hlasových povelov“) vypracoval práve v Jave, a tak získal  rôznorodé skúsenosti napríklad s IDE Eclipse alebo 3rd party knižnicami. Má bohaté aj menej bohaté skúsenosti s jazykmi SQL (MS Access, MySQL), HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript 3 a Flash. V práci  si rozšíril svoje vedomosti z Javy o technológie Hibernate, Spring, Struts, JSP a zoznámil sa s SVN a metodikou SCRUM. Od projektu očakáva nadobudnutie nových skúseností s vývojom softvéru v rôznorodom tíme.

Bc. Ľubomír Eľko – Ovláda viacero programovacích jazykov (Pascal, C, Delphi, Java, Prolog, Lisp, Assembler) a  prístupov k programovaniu (procedurálne, OO, funkcionálne či logické). Má skúsenosti s webovými technológiami HTML a CSS, relačnými databázami a modelovaním v jazyku UML. Rád sa učí nové technológie čomu nasvedčuje aj úspešne vypracovaná bakalárska práca  v prostredí Linux (QEMU ako plugin pre webový prehliadač), za ktorú dostal pochvalu dekana a zúčastnil sa s ňou na konferencii IIT.SRC 2009.

Bc. Ján Kmeťko - Dva roky pracuje vo firme PosAm ako Java programátor. Pred tým sa dva roky venoval programovaniu back-endu web stránok v PHP. Bohaté skúsenosti s programovaním J2EE aplikácií a prácou v tíme (JSE, Spring, Hibernate, Wicket, JSP, Ant, Maven, SVN, SQL). Na niekoľkých projektoch pracoval aj v roli analytika. Víťaz PosAm Java akadémie 2007. V bakalárskom projekte navrhol a vytvoril systém pre FIIT na hodnotenie výučby študentmi (TeaEval), ktorý v týchto dňoch ide do ostrej prevádzky. V budúcnosti by chcel pôsobiť v roli analytika, pre jeho dobré abstraktné myslenie.

Bc. Lukáš Lazarčík - Počas štúdia získal skúsenosti s viacerými programovacími jazykmi, najmä s platformou Java SE, tieto vedomosti ďalej prehlbuje štúdiom JEE technológií ako JSP, Hibernate, Spring MVC. Okrem Java technológií prišiel do styku s rôznymi webovými technológiami ako PHP, Javascpript, jazykom SQL a databázovým serverom MySQL. V rámci bakalárskej práce riešil projekt Analýza logu webového servera, v ktorom sa zaoberal správaním užívatelov na webovom portáli. Od tímového projektu očakáva, že už nadobudnuté znalosti prehĺbi, získa ďalšie a využije ich aby výsledný produkt bol na vysokej úrovni.

Bc. Tomáš Mičko – Počas štúdia dosahoval nadpriemerné výsledky, čo svedčí o jeho chuti učiť sa nové veci a o zmysle pre zodpovednosť a spoľahlivosť. Na úrovni školských projektov získal praktické skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java SE, SQL, XML. V bakalárskej práci sa zaoberal využitím modelov v softvérových projektoch, kde získal prehľad o nových metodológiách modelovania softvéru.

## Role členov tímu

Na prvých pravidelných stretnutiach tímu boli po vzájomnej diskusií členov a vedúcej tímu berúc do úvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre  zabezpečenie efektivity budúcej práce tímu. Následne boli tieto role spolu s dlhodobými úlohami pridelené jednotlivým členom tímu na základe ich zručností a doterajších skúseností. V  Tabuľke číslo 1. sa nachádza pridelenie týchto rolí a úloh jednotlivým členom, spolu s opisom náplne práce vyplývajúcej z pridelenej role resp. úlohy.

| Osoba | Rola | Popis |
| --- | --- | --- |
| Bc. Miloš Blaško | Manažér podporných prostriedkov, front-end developer | Zabezpečuje prostriedky na vývoj, rieši manažment verzií a konfigurácií. Stará sa o funkčnosť všetkých podporných prostriedkov využívaných v projekte. Podieľa sa na vývoji klientskej časti. |
| Bc. Marián Beňo | Manažér tímu, back-end developer | Motivuje členov tímu pracovať efektívne na projekte, informuje učiteľa o stave projektu, vyhodnocovanie plnenia úloh, udržovanie informácií o stave projektu Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Ľubomír Eľko | Manažér plánovania, back-end developer, webmaster | Manažuje plán práce pre členov tímu, sleduje jeho dodržiavanie, podáva správy o stave projektu. Podieľa sa na vývoji server časti. Aktualizuje webovú stránku tímu. |
| Bc. Ján Kmeťko | Architekt, Analytik, Manažér kvality | Navrhuje systémovú architektúru a koordinuje samotnú implementáciu. Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Lukáš Lazarčík | Manažér vývoja, back-end developer, dokumentarista | Kontroluje proces vytvárania produktu a výsledok projektu, koordinuje testovanie. Koordinuje práce na tvorbe dokumentácie, zjednocuje časti dokumentácie od iných členov do celku. Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Tomáš Mičko | Manažér rizík, front-end developer | Definuje riziká v projekte a koordinuje ostatných členov, aby sa im tím počas vývoja vyhol. Podieľa sa na vývoji klientskej časti. |

Tab. č. 1. Role členov tímu

## Priebežné úlohy

Tabuľka číslo 2 zobrazuje krátkodobé úlohy členov tímu v období od 1.10.2009 do 3.11.2009

| Osoba | Popis |
| --- | --- |
| Bc. Miloš Blaško | Výber, inštalácia a správa podporných prostriedkov pre vývoj, analýza vizualizačnej knižnice prefuse, programovanie prototypu klienta postaveného na prefuse knižnici. |
| Bc. Marián Beňo | Projektový plán, konfigurácia dotProjectu |
| Bc. Ľubomír Eľko | Vytvorenie webovej stránky tímu, analýza knižnice Lucene, implementácia indexovania a vyhľadávania dokumentov |
| Bc. Ján Kmeťko | Špecifikácia požiadaviek, architektúra a návrh systému, implementácia kostry server časti |
| Bc. Lukáš Lazarčík | Výber podporného prostriedku pre riadenie, analýza algoritmov vyhľadávania väzieb, implementácia vyhľadávania väzieb, build systém. |
| Bc. Tomáš Mičko | Analýza vizualizačných knižníc, a podrobnejšia analýza knižnice Jgraph, implementácia klienta postaveného na Jgraph knižnici. |

Tab. č. 2. Krátkodobé role členov tímu

# Plán projektu

V tomto dokumente vložený plán je pôvodný plán, ktorý bol vypracovaný na začiatku semestra, aktuálny stav vykonávania plánovaných úloh je možné skontrolovať v programe dotProject, ktorý náš tím používa na manažment. Na tejto linke je najaktuálnejšia výstupná zostava plánu z programu dotProject.

| Týždeň | Úloha |  |  |  |  | Plánované ukončenie | Dátum ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Týždeň | 1. Rozpracovanie analýzy problému, špecifikácie a návrhu riešenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Špecifikácia požiadaviek | Podrobné špecifikovanie požiadaviek a ich revízia |  | všetci |  | 26.10.2009 | 26.10.2009 | OK |
|  | 1.3. Analýza | Podrobné rozpracovanie analýzy |  | Kmeťko |  | 26.10.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.3.2. Analýza algoritmov | Analýza algoritmov pre väzby medzi dokumentmi; ako vyhľadávať väzby |  | Lazarčík, Beňo |  | 1.11.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.3.2. Analýza technológie indexovania | Prezrieť možnosti indexovania pomocou technológie Lucene |  | Eľko |  | 1.11.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.4. Návrh použitej knižnice | Vyskúšať a porovnať knižnice, ktoré môžeme použiť; |  | Blaško, Mičko |  | 25.10.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.4.2. Analýza Prefuse | Podrobnejšie analyzovanie - eventy na hranách a uzloch, práca s čiarami a pod. |  | Blaško |  | 25.10.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.4.3. Analýza JGraph | Podrobnejšie analyzovanie knižnice JGraph, jej možnosti |  | Mičko |  | 25.10.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.5. Kontaktovať Lacka | Zabezpečiť technológie v laboratóriu |  | Blaško |  | 23.10.2009 |  | IN PROGRESS |
|  | 1.6. Vytvoriť projektový plán | Vytvorenie projektového plánu |  | Beňo |  | 25.10.2009 | 26.10.2009 | OK |
| 6. Týždeň | 2. Skompletizovanie dokumentácie analýzy, špecifikácie a návrhu riešenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Analýza |  | Podrobné rozpracovanie analýzy |  | Kmeťko | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.1.2. Analýza algoritmov |  | Analýza algoritmov pre väzby medzi dokumentmi; ako vyhľadávať väzby |  | Lazarčík, Beňo | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.2. Návrh riešenia |  | Vypracovanie predbežného návrhu riešenia - architektúra |  | Kmeťko | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.2.2. Návrh riešenia |  | Vypracovanie predbežného návrhu riešenia - algoritmy |  | Beňo, Lazarčík | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.3. Dokument k analýze knižnice Prefuse |  | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Prefuse |  | Blaško | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.4. Dokument k analýze knižnice Jgraph |  | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Jgraph |  | Mičko | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.5. Dokument k analýze Lucene |  | Vypracovať dokument o možnostiach indexovania pomocou technológie Lucene |  | Eľko | 30.10.2009 |  |  |
|  | 2.6. Konečný dokument |  | Vypracovanie požadovaného uceleného dokumentu, pripojenie riadiacich dokumentov (ponuka, zápisnice, ...) |  | Lazarčík | 2.11.2009 |  |  |
|  | 2.7. Manažment rizík |  | Analýza rizík v tímovom projekte |  | Mičko, Beňo | 2.11.2009 |  |  |
|  | 2.8. dotProject |  | Naučiť sa technológiu dotProject a vytvoriť v nej projektový plán |  | Beňo | 1.11.2009 |  |  |
| 7. týždeň | 3. Návrh riešenia a začatie prototypovania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Návrh riešenia |  | Finalizácia návrhu riešenia |  | všetci | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.1.2. Návrh algoritmov |  | Návrh algoritmov pre spracovanie dokumentov a tvorbu väzieb |  | Beňo, Lazarčík | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.1.3. Návrh architektúry |  | Návrh architektúry |  | Kmeťko | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.2. Začatie implementácie |  | Prvá fáza implementácie |  | všetci | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.2.2. Začatie implementácie |  | Prvá fáza implementácie - indexovanie, databáza |  | Eľko | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.2.3. Začatie implementácie |  | Prvá fáza implementácie - front-end |  | Blaško, Mičko | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.2.4. Začatie implementácie |  | Prvá fáza implementácie - algoritmy spracovania a vytváranie väzieb |  | Beňo, Lazarčík | 8.11.2009 |  |  |
|  | 3.2.5. Začatie implementácie |  | Prvá fáza implementácie - aplikačná logika |  | Kmeťko | 8.11.2009 |  |  |
| 8. týždeň/ 9. týždeň | 4. Prototypovanie a dopracovanie nedostatkov v návrhu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Opravenie návrhu |  | Dopracovanie návrhu a opravenie chýb na základe zistení počas implementácie |  | všetci | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2. Implementácia |  | Pokračovanie v implementácii |  | všetci | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2.2. Implementácia |  | Indexovanie, databáza |  | Eľko | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2.3. Implementácia |  | Front-end |  | Blaško, Mičko | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2.4. Implementácia |  | Algoritmy spracovania a vytváranie väzieb |  | Beňo, Lazarčík | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2.5. Implementácia |  | Aplikačná logika |  | Kmeťko | 15.11.2009 |  |  |
|  | 4.2.6. Implementácia |  | Integrovanie jednotlivých častí do jedného celku |  | všetci | 22.11.2009 |  |  |
|  | 4.3. Dokumentácia |  | Začatie tvorby dokumentácie |  | všetci | 22.11.2009 |  |  |
| 10. týždeň | 5. Dokončovanie implementácie a tvorba dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Finalizácia implementácie |  | Dokončovanie implementácie |  | všetci | 29.11.2009 |  |  |
|  | 5.2. Dokumentácia |  | Tvorba dokumentácie k jednotlivým častiam projektu |  | všetci | 27.11.2009 |  |  |
|  | 5.2.2. Dokumentácia |  | Ucelenie dokumentácie |  | Lazarčík | 29.11.2009 |  |  |
|  | 5.3. Prezentácia |  | Vytvorenie používateľskej prezentácie prototypu |  | Beňo | 29.11.2009 |  |  |
|  | 5.4. Príručka |  | Vytvorenie používateľskej príručky |  | Blaško, Mičko | 29.11.2009 |  |  |
| 11. týždeň | 6. Testovanie a finalizácia dokumentov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Testovanie |  | Testovanie prototypu |  | všetci | 6.12.2009 |  |  |
|  | 6.2. Dolaďovanie prototypu |  | Doladenie a oprava chýb zistených počas testovania |  | všetci | 6.12.2009 |  |  |
|  | 6.3. Finalizácia dokumentov |  | Dokončenie, skompletizovanie, oprava dokumentácie |  | všetci | 6.12.2009 |  |  |
| 12. týždeň | 7. Odovzdanie projektu s potrebnou dokumentáciou |  |  |  |  | 7.12.2009 |  |  |
|  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niektoré časti plánu, najmä tie vzdialenejšie, nie sú kompletné. Postupne bude plán dopĺňaný a jednotlivé úlohy budú zadeľované konkrétnejšie. |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. č. 3. Plán na zimný semester

# Použité nástroje

V rámci tímového projektu používame viacero podporných nástrojov. Používame nielen podporné prostriedky pre vývoj softvéru ale aj podporné prostriedky pre manažment softvérového projektu.

## Manažment úloh

Porovnávané sú už len 3 nástroje, ostatné neboli vhodné na použitie v rámci tímového projektu.

### MS Project

  - Najpopulárnejší z nástrojov

  - Prepojený s ostatými MS produktmi: Outlook, Office

  - Dostupný ako standalone aplikácia, alebo klient-server aplikácia s hrubým klientom

  - Na centralizovaný projekt treba server

  - Je aj webový prístup k projektom uloženým na serveri, iba s obmedzenou funkcionalitou

  - Zadarmo v školskej MSDNAA

  - Treba Windows server

### Version One TEAM

- klient-server s webovým klientom

- žiadna starosť s klientom

- možnosť prepojiť s Eclipse

- zadarmo

- možnosť mať na ich hostingu (bez problémov s inštaláciou)

- nereagujú na registráciu

- potrebuje Windows server s IIS, .NET….

- primárne pre Agilne metódy

- menej funkcií ako MS Project

### dotProject

- klient-server s webovým klientom

- žiadna starosť s klientom

- prehľadné jednoduché rozhranie

- php+MySQL, možnosť nainštalovať na labss server

- zadarmo

- centralizovaný, ľahko sa ho naučiť používať a vyvíjať softvér s jeho pomocou

- menej funkcii ako MS Project

Rozhodli sme sa pre program dotProject, ktorý sa nám zdal vhodný najmä preto, že je to webová aplikácia jednoducho nainštalovateľná na server labss2, ďalším dôvodom bola kladná skúsenosť viacerých tímov z minulých rokov s týmto nástrojom.

## Kontrola verzií

Zahŕňa manažment zdrojových kódov a verzií softvérového projektu. Svoj význam nachádza pri vývoji softvérovej aplikácie v tíme programátorov, ktorým umožňuje vykonávať zmeny na tom istom súbore uloženom v on-line repozitári. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí možnosť sledovania všetkých uložených zmien v kóde, pridávanie komentárov k jednotlivým úpravám a tiež navrátenie zmien kódu (z angl. Revert).

V našom prípade potrebujeme jednoduché, dostupné (open source) a efektívne riešenie. K súborom potrebujeme prístup ako z internátu, tak aj z domu, takže hľadáme klient-server aplikáciu, pri ktorej majú užívatelia prístup k jednému zdieľanému repozitáru prostredníctvom internetu.

Do možnosti na základe definovaných požiadaviek prichádzajú tieto systémy:

### Concurrent Versions System (CVS) :

- free softvér

- multiplatformový

- klient-server architektúra

- old school – vytvorené v 80-tych rokoch na základe Revision Control System (RCS)

### Subversion (SVN) :

- vytvorený ako nástupca CVS, ktorý mal riešiť jeho nedostatky

- stáva sa lídrom v jeho kategórii

- open source

- multiplatformový

- klient-server architektúra

Oba systémy sú podporované na serveroch v IBM laboratóriu. Pre použitie SVN sme sa rozhodli najmä kvôli predošlým skúsenostiam niektorých členov tímu s týmto systémom.

## Systém pre zaznamenávanie chýb

Za chybu sa okrem tzv. “bugov“ môžu považovať aj návrhy na vylepšenie a požiadavky nových funkcií. Pri zadávaní záznamu je možné uviesť mnohé detaily opisujúce úlohu (deadline, odhadovaný čas pracnosti...), prideliť úlohu zvoleným členom tímu, meniť status úlohy atď.

Bugzilla:

- open source

- webový klient

- integrovateľná s SVN

# Metodiky použité pri vývoji softvérového produktu

## Štandardy písania zdrojových kódov

Autor: Ján Kmeťko

Všetky zdrojové kódy vytvorené v rámci tohto projektu dodržiavajú konvencie definované v tejto kapitole. Dodržiavanie týchto konvencií je dôležité z dôvodu čitateľnosti zdrojových kódov a ich konzistentnosti.

### Triedy

Názov triedy je podstatné meno vhodne popisujúce, čo daná trieda obsahuje. Názov každej triedy začína veľkým písmenom. V prípade viacslovného názvu triedy, začiatočné písmeno každého slova je veľké, pričom nie sú medzery medzi slovami. Názvy tried sú v anglickom jazyku.

class Binding

class KnowledgeBaseManager

Názvy tried neobsahujú modifikátor public pokiaľ, to nie je nutné. Naopak,  ak je to možné obsahujú modifikátor final. Týmto sa zabráni, použitiu a dedeniu našich tried tam kde to nie je žiadané.

Zložené zátvorky ohraničujúce triedu sú vo formáte podľa nasledovného príkladu. Takéto formátovanie zdrojového kódu sa dosiahne stlačením CTRL+SHIFT+F.

public class App {

........

}

### Metódy

Názov metódy sa začína malým písmenom. V prípade viacslovného názvu, každé ďalšie slovo začína veľkým písmenom, pričom nie sú medzery medzi slovami. Prvé slovo metódy je sloveso. Názvy metód sú v anglickom jazyku.

void findBindingsForAllDocs(List<Document> docs)

void run()

Deklarácia metódy vždy obsahuje  modifikátor najužšej úrovne prístupu k metóde. (private, protected, public)

Zložené zátvorky ohraničujúce metódu sú vo formáte podľa nasledovného príkladu. Takéto formátovanie zdrojového kódu sa dosiahne stlačením CTRL+SHIFT+F.

public Long getId() {

}

### Premenné a konštanty

Názov premennej začína malým písmenom, v prípade viacslovného názvu, každé ďalšie slovo začína veľkým písmenom. Názvy premenných sú v anglickom jazyku. Nasledujú príklady vhodných názvov premenných.

private double strengthOfKey;

private KnowledgeBaseManager manager;

Všetky premenné sú definované ako private, z iných tried sa k ním pristupuje pomocou get a set metód.

Názov konštanty sa skladá iba z veľkých písmen. V prípade viacslovného názvu, každé ďalšie slovo je oddelené podtrhovníkom („_“). Názvy sú v anglickom jazyku. Nasledujú príklady vhodných názvov konštánt.

public static final int SIMILIAR_CONTENT = 2;

public static final int REFERENCE = 1;

### Iné

Blok kódu prislúchajúci podmienenému príkazu alebo cyklu, je vždy označený zloženou zátvorkou. A to aj v prípade, ak to nie je nutné(za podmieneným príkazom/cyklom je iba jeden príkaz). Formát použitia zátvoriek zostáva rovnaký ako v prípade tried a metód. Takéto formátovanie zdrojového kódu sa dosiahne stlačením CTRL+SHIFT+F.

if(...){

}

## Metodika Unit testovania k projektu Dokumenty

Autor: Lukáš Lazarčík

### Konvencie názvoslovia

V JUnit 3.8 sú zaužívané nasledujúce konvencie názvoslovia (z angl. naming conventions).

##### Testovacia trieda(z angl. Test Case Class):

- musí byť pomenovaná ako [meno triedy]Test.java, kde „meno triedy“ je názov triedy, ktorá je testovaná.

- definuje všetky požiadavky, ktoré sú nutné na spustenie testov.

- musí byť podtriedou junit.framework.TestCase triedy.

##### Testovacia metóda:

- musí byť pomenovaná test[XXX], kde „XXX“ je názov tohto testu.

- musí mať prefix „test“ aby ju TestSuite trieda mohla automaticky spustiť.

- musí byť deklarovaná ako „public“

- musí mať návratovú hodnotu „void“

##### Testovacia množina trieda(z angl. Test Suite class):

- je zoskupenie všetkých testovacích tried.

- Musí byť pomenovaná AllTests.java, také pomenovanie používa aj Eclipse IDE.

- musí byť podtriedou junit.framework.TestSuite triedy.

##### Umiestenie testovacích tried v projekte

Vhodné umiestnenie testovacích tried podlieha nasledovným podmienkam:

- Testovacie triedy musia zdieľať rovnaký názov balíka s testovanou triedou. Toto je požadované kvôli prístupu testovacích tried k metódam a členským premenným deklarovaných v testovanej triede ako „protected“.

- Zdrojové súbory by nemali byť v jednom balíku s testovanými triedami, v odovzdávanom produkte.

V našom tíme je zaužívaný nasledovný spôsob umiestenia testovacích tried. V projekte sú dva priečinky so zdrojovými kódmi. Jeden je nazvaný „src“, v ňom sa nachádzajú zdrojové kódy aplikácie, a druhý je nazvaný „test“, v ňom sa nachádzajú súbory testovacích tried. Obidva priečinky následne obsahujú rovnakú balíčkovú štruktúru. Tento spôsob je znázornený aj na nasledovnom obrázku

Obr. 1- Štruktúra projektu

### Vytvorenie a spustenie testu

Ako prvé vytvorte projekt podľa pokynov v predchádzajúcej kapitole. Vytvorte testovaciu triedu (File-> New-> JUnit Test Case) a dopíšte do nej metódu, v obrázku je to metóda testHelloworld(). V metóde testHelloworld() sa porovnáva očakávaný výpis „Hello World!“ s výpisom, ktorý poskytne metóda helloworld() triedy HelloWorld.

Obr. 2- Testovacia trieda

V názornom teste je použitá metóda triedy Assert assertEquals(Object expected, Object acutal), avšak knižnica JUnit a trieda Assert poskytuje viacero metód, ktoré možno použiť na overenie funkčnosti testovanej metódy.

| Metóda | Čo robí |
| --- | --- |
| assertTrue(boolean podmienka) | Neúspech ak podmienka je nepravdivá, inak úspech. |
| assertEquals(Object expected, Object actual) | Neúspech ak expected a actual nie sú rovnaké, inak úspech. |
| assertEquals(int expected, int actual) | Neúspech ak expected a actual sa nerovnajú podľa == operátora, inak úspech. Existuje preťaženie tejto metódy aj pre primitívne typy. |
| assertSame(Object expected, Object actual) | Neúspech ak expected a actual sú referenciami na dva rôzne objekty v pamäti. |
| assertNull(Object object) | Úspech ak je object null, inak neúspech. |

Tab. 4- metódy triedy Assert

V ďalšom kroku vytvorte triedu HelloWorld a metódu helloworld(), podľa obrázku číslo 5.

Obr. 3- Testovaná trieda

V nasledovnom kroku spustite test, pomocou príkazu Run as-> Junit Test (skratka: Alt+Shift+X,T). Ako je vidno na obrázku číslo 6 test prebehol úspešne, úspešný test je znázornený zeleným pásom.

Obr. 4- Úspešný test

Obrázok číslo 7 zobrazuje výstup JUnit knižnice v prípade neúspešného testu. Neúspešný test je jasne zobrazený pomocou červeného pásu. Pričom v časti Failure Trace JUnit okna je vidno presné miesto v kóde kde chyba vznikla. V prípade, ktorý je znázornený na obrázku je vidno, že metóda helloworld() vracala null namiesto očakávaného reťazca „Hello World!“.

Obr.5- Neúspešný test

## Metodika písania komentárov

Autor: Tomáš Mičko

V nasledujúcej časti je uvedená metodika písania komentárov pre zdrojové kódy v jazyku Java v našom tíme. Používanie komentárov je v tímových projektoch nutné, keďže značne uľahčuje pochopenie zdrojového kódu napísaného inou osobou.

Pri komentovaní sa používajú obidva typy komentárov dostupné v jazyku Java:

- Javadoc

- Jednoduchý komentár

Všetky komentáre sa píšu v anglickom jazyku.

### Javadoc

Javadoc je špeciálny typ komentáru dostupný v jazyku Java. Komentár typu Javadoc musí byť uvedený pri každej triede a navyše aj pri každej metóde, ktorá má modifikátor public, okrem metód, ktoré pristupujú, alebo nastavujú jednotlivé členské premenné (sú to metódy, ktoré majú v anglickom jazyku pomenovanie accessors and mutators). Pri metódach s modifikátormi protected a private komentár typu Javadoc nemusí byť. Javadoc k danej triede, alebo metóde sa píše pred ňou. Napísanie komentáru Javadoc sa dosiahne napísaním tejto postupnosti znakov /** a stlačením tlačidla Enter. Prostredie Eclipse vygeneruje základnú kostru Javadocu. V komentári sa na začiatku uvedie opis komentovanej metódy, alebo triedy. Jej účel, na čo slúži.

Pri triede sa ešte uvedie na konci komentáru aj autor zdrojového kódu danej triedy pomocou frázy @author. Autora v našom tíme jednoznačne definuje jeho priezvisko.

Pri metóde sa opíšu jednotlivé vstupné parametre metódy (pomocou frázy @param), na čo slúžia, ich ohraničenia a pri metódach, ktoré majú návratovú hodnotu (nie sú void) sa pomocou frázy @return uvedie aj opis tejto hodnoty. Príklad správneho komentáru Javadoc je uvedený v kóde 1.

/**

* This method will use binding search algorithms to find bindings related  * to this document. Because this method is synchronous, only that 
* algorithms are used, which can give relevant results in acceptable time 
* (less than 10 seconds). This method will be usually used when new 
* document is added to knowledge base and user wants to verify bindings 
* which will be created to this document. Returned bindings are not 
* persistent because they are only quick bindings, but user or user 
* interface can save them by calling method addBinding.

*

* @param document Document, which bindings are to be searched for.

* @param user User that called this method.

* @return list of no persisted!!! bindings relevant to this document

*/

public List<DtoBinding> quickNewBindingSearch(DtoDocument document, DtoUser user) throws RemoteException, BusinessException;

Kód 1: Príklad komentáru Javadoc pre vybranú metódu.

### Jednoduchý komentár

Jednoduché komentáre sa používajú v dvoch prípadoch:

- Vo vnútri metód

- Vo vnútri tried, ale mimo metód, pri komentovaní členských premenných komentovanej triedy

Pričom sa treba držať pravidla, čím viac tým lepšie.

Vo vnútri metód sa používajú na komentovanie jednotlivých operácií, ktoré metóda vykonáva tak, aby bolo čitateľovi zdrojového kódu jasné, čo jednotlivé konštrukcie kódu robia. Môžu sa používať aj pri opisovaní významu jednotlivých členský premenných.

## Metodika k používaniu SVN

Autor: Miloš Blaško

Kompletná príručka k používaniu SVN: http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/index.html Dôležitá je hlavne časť “Basic work cycle“.

### Inštalácia plug-inu Subclipse do prostredia Eclipse

Pred samotnou inštaláciou je potrebné skontrolovať, či sa už daný plug-in nenachádza v inštalácii Eclipse, pretože tento plug-in môže byť súčasťou niektorých verzií.  Ak ho daná inštalácia obsahuje, v zozname perspektív sa nachádza jedna s názvom “SVN Repository exploring perspective“.

Inštalácia prebieha pomocou inštalačného nástroja zabudovaného v Eclipse. V menu “Help“- >“Install new software“ zvolíme v hornej časti otvoreného okna akciu “Add“. V dialógovom okne zadáme ako názov “Subclipse“, ako url “http://subclipse.tigris.org/update_1.6.x“. Po kliknutí na OK môžeme v dropdowne "Work with" v hornej časti okna zvoliť práve pridaný “Subclipse“. Po vybratí zaškrtneme všetky zobrazené komponenty, teda “Core SVNKit Library“, “Optional JNA Library“ a “Subclipse“. Pokračujeme v inštalácii klikaním na “Next“, až pokým sa nedostaneme k licenčnej zmluve. Jej akceptovaním sa spustí inštalácia (plug-in sa stiahne z internetu a pridá do systému). Po inštalácii reštartujeme Eclipse a následne v menu “Window“->“Preferences“->“Team“->“SVN“ zvolíme v časti “SVN interface“ hodnotu “SVNKit(Pure java)“.

Po úspešnej inštalácii je možné v spomínanej perspektíve pridať url nášho SVN repozitára “svn+ssh://[*vas login na labss2*]@labss2.fiit.stuba.sk/home/users/team12issi/team12is-si/svn/project“. Pri checkoute alebo aj inej operácii s repozitárom je nutné zadať prihlasovacie meno aj heslo pričom Subclipse ponúka možnosť zapamätať si tieto údaje, takže ich stačí zadať len raz a potvrdiť ich uloženie. Ďalšou pomôckou je možnosť checkoutnúť súbory priamo do nového java projektu.

### Práca so Subclipse

Plug-in umožňuje vykonávať SVN príkazy priamo v prostredí Eclipse a to v kontextovom menu (po kliknutí pravým tlačidlom myši napríklad na názov projektu alebo konkrétny balíček) v časti “Team“ (obr. 6).

Obr. 6 - SVN príkazy v kontextovom menu

### Základné príkazy pre prácu s repozitárom:

##### Update

Po spustení príkazu “Team“->“Update to HEAD“ sa lokálna verzia systému aktualizuje na najnovšiu verziou z repozitára, čo znamená, že sa doplnia všetky zmeny oproti lokálnej verzii. To môže znamenať okrem doplnenia častí kódu aj pridanie alebo odobratie súborov.

##### Konflikt

Ak nastane prípad, že používateľ zmenil súbor, ale zmeny ešte neodoslal do repozitára a niekto iný uložil zmeny týkajúce sa rovnakej časti súboru, tak vznikne tzv. konflikt. V takomto prípade sa automaticky vytvoria tri nové súbory:

- Filename.mine – kópia lokálneho súboru

- Filename.rOLDREV – súbor v predošlej verzii (po predposlednom update, teda pred vykonaním posledných používateľových zmien)

- Filename.rNEWREV – súbor získaný pri poslednom update – obsahuje zmenení časti, ktoré sa nezhodujú s lokálnym súborom

Používateľ nemôže commitnúť žiadne nové zmeny pokým nevyrieši všetky vzniknuté konflikty. Pomocou nástrojov v kontextovom menu v častiach “Team“->“Edit conflicts...“ a “Team“->“Mark resolved“ je možné vyriešiť všetky vzniknuté konflikty. Vygenerované vyššie spomínané súbory budú po vyriešení konfliktu automaticky odstránené.

##### Commit

Slúži na uloženie (odoslanie) lokálnych zmien do SVN repozitára. V kontextovom menu tento príkaz nájdeme v časti “Team“->“Commit...“. Zobrazí sa nám okno, ktoré môžeme vidieť na obrázku 7.

Obr. 7 - Okno príkazu Commit

Popis okna Commit:

- V tejto časti sa zobrazujú všetky naše lokálne zmeny – rozdiely oproti hlavnej verzii v repozitári. Po dvoj kliknutí na súbor zo zoznamu sa zobrazí jeho detail v časti 2. Ak nechceme niektoré zmeny odoslať do repozitára, môžeme dané súbory odfajknúť.

- Porovnanie používateľovej verzie (z angl. working copy) súboru na ľavej strane s verziou v repozitári (head revision) na strane pravej.

- Tlačidlá na orientáciu medzi rozdielmi v súbore

- Časť pre vkladanie komentára k odoslaným zmenám

- Všetky komentáre sa ukladajú, takže je možné použiť komentáre z minulosti

Bližšie informácie o používaní Subclipse a jeho ďalších funkciách nájdete na stránke: http://help.collab.net/index.jsp?topic=/org.tigris.subclipse.doc/topics/toc.html 
v časti “Subclipse - Subversion Eclipse Plug-in“.

### Interné pravidlá pri práci s SVN

##### Update

- Updatujte často, aby ste zabránili prípadným konfliktom a pracovali s najnovšími zmenami v systéme

##### Commit

- písanie správ pri každej zmene

- slovenský jazyk

- necommitovať “local specific“ súbory (.classpath, .project...)

- necommitovať priečinky “target“ a “dist“

- ukladať častejšie, po celkoch, len bezchybný kód (žiadne errory)

- pred úpravou cudzieho kódu konzultovať s autorom

## Práca na webovom sídle tímu

Vypracoval:	Bc. Ľubomír Eľko

V tejto časti uvádzame pravidlá a postupy práce na webovom sídle nášho tímu. Zaoberáme sa prihlásením, nahrávaním súborov, ich pomenovávaním a nastavovaním práv k prístupu.

### Prihlasovanie

Prihlasovacie údaje na webové sídlo:

Host name: labss2.fiit.stuba.sk

User name: priezvisko (všetky malé písmená)

Password: každému bolo vygenerované

Port number: 22 (SFTP)

### Štruktúra webového sídla

Štruktúra adresárov webovej stránky je nasledovná:

- public_html/	- obsahuje HTML súbory a ostatné priečinky

  - docs/	- priečinok dokumentov

  - dotProject/	- nástroj dotProject

  - images/	- priečinok obrázkov

### Názvy súborov

Názvy súborov sú bez diakritiky a neobsahujú medzery! Pre pomenovanie obrázkov (priečinok images/) neplatia žiadne striktné pravidlá. Pre pomenovanie dokumentačných súborov (priečinok docs/) platia tieto:

analyza_<konkrétna oblasť analýzy>.pdf - pre dokumenty týkajúce sa analýzy,

napr.: analyza_indexovanie.pdf

navrh_<konkrétna oblasť navrhu>.pdf - pre dokumenty týkajúce sa návrhu,

napr.: navrh_algoritmy.pdf

uloha_<konkrétna oblasť úlohy>.ppt - pre prezentácie výsledkov riešenia úloh,

napr.: uloha_JGraph.ppt

riadenie_<konkrétna oblasť riadenia>.pdf - pre dokumenty týkajúce sa riadenia projektu,

napr.: riadenie_websidlo.pdf

zapisnica_<číslo>.pdf - pre zápisnice (číslo musí byť dvojmiestne, zľava doplnené nulou

pokiaľ je to potrebné), napr.: zapisnica_04.pdf

vystup_<číslo>.zip - pre výstup pri kontrolných bodoch (číslo musí byť dvojmiestne, zľava

doplnené nulou pokiaľ je to potrebné), napr.: vystup_01.zip

doc_<názov>.<prípona> - ostatné súbory, napr. doc_plan.xls

### Nahrávanie nových súborov na webovú stránku

Aby boli súbory prístupné na našej webovej stránke, tak ich je potrebné nahrávať do priečinku $team_home/team12is-si/public_html/. Podľa typu súboru sa vyberie cieľový priečinok, súbor sa správne pomenuje a nakopíruje sa na webové sídlo.

Pozn.: Dokument treba vždy nahrať vo viacerých formátoch (pokiaľ je to možné). Najmä pri súboroch dokumentácie treba vždy nahrať nie len PDF ale aj WordDOC verziu (nie WordDOCX!) s rovnakým názvom. Pri súboroch úloh treba prezentácie PPT prekonvertovať aj do PDF verzie.

### Nastavenie prístupových práv

So súbormi pracujú všetci členovia tímu, a tak k nim musia mať read/write práva. Nahratému súboru je teda potrebné zmeniť práva na 664 (rw-rw-r--), teda podľa nasledujúcej tabuľky č.1:

|  | R | W | X |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner: | áno | áno | nie |
| Group: | áno | áno | nie |
| Others: | áno | nie | nie |

Tab. 5- Prístupové práva k súborom

## Využívanie nástroja na riadenie a prideľovanie úloh členom tímu

Autor: Marián Beňo

### Úvod

Cieľom tejto metodiky je presné zadefinovanie a opísanie postupov a procesov pri zadeľovaní jednotlivých úloh vybraným členom tímu a využívanie nástroja pre riadenie tímu dotProject.

### Roli a zodpovednosti

V procesoch vystupujú iba dva typy používateľov. Prvým z nich je člen tímu a druhým manažér tímu.

| Rola | Charakteristika |
| --- | --- |
| Člen tímu | Požiadavky - základná znalosť dotProject - základná znalosť úloh - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - kontrola zadaných úloh - zmena úloh po vykonaní - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |
| Manažér tímu | Požiadavky - podrobná znalosť dotProject - podrobná znalosť úloh - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - vytvorenie úloh - zmena úloh - kontrola zadaných úloh - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |
| Vedúci tímu | Požiadavky - znalosť projektu - znalosť požiadaviek na projekt |
|  | Úlohy - zadávanie požiadaviek na úlohu - zadávanie požiadaviek na zmenu |

Tab. 6- Role používateľov

##### Manažér tímu

Manažér tímu je člen tímu. Jeho úlohy sú však rozšírené o pridávanie úloh, zmenu úloh a kontrolu zmien v úlohách.

##### Zmena úloh

Pod pojmom zmena úloh treba rozumieť dva rozdielne procesy. Člen tímu mení iba niektoré atribúty úlohy, potom ako úlohu vykoná. Jedná sa o stav úlohy v akej sa nachádza (percentuálny odhad vykonaných prác).

Manažér tímu môže meniť všetky atribúty úlohy. Vykonáva tak na základe požiadaviek na zmenu, ktorú zadávajú jednotlivý členovia tímu.

### Proces pridávania úloh

Tento proces sa skladá z viacerých častí a postupov. Opísaný je preto aj proces vzniku požiadavky, vznik prvotnej úlohy, následný vznik úlohy v dotProject, vznik požiadavky na zmenu a vykonanie samotnej zmeny úlohy.

##### Vznik požiadavky

| Rola | Člen tímu, Vedúci tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Potreba úlohy |
| Výstup | Definovanie požiadaviek |

Požiadavky na úlohu sú zadané potom, ako vznikne potreba danú úlohu v projekte vykonávať. Požiadavku je nutné sformulovať v zrozumiteľnej podobe a takto ju predniesť manažérovi tímu. Požiadavku môže definovať a zadávať ktorýkoľvek z členov tímu, aj viacerí naraz a tak isto aj vedúci tímu.

##### Validácia požiadavky

| Rola | Člen tímu, Vedúci tímu, Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Požiadavka na úlohu |
| Výstup | Finálna požiadavka |

Validácia požiadavky nie je vykonávaná vždy. Požiadavky sú validované v prípade,  ak je nutné definovať podrobnosti a požiadavku doplniť. Validácia je vykonávaná viacerými účastníkmi, podľa toho kto požiadavku zadal a manažérom tímu.

##### Vznik prvotnej úlohy

| Rola | Člen tímu, Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Finálna požiadavka |
| Výstup | Prvotná úloha |

Po tom ako vznikne požiadavka na vytvorenie úlohy a táto požiadavka je validovaná, vzniká prvotná úloha. Prvotná úloha vzniká na stretnutiach tímu, kedy je zapísaná v zápisnici. Úloha už oficiálne existuje a je aj zapísaná v dokumentoch, ale nie je ešte oficiálne vytvorená v nástroji riadenia dotProject.

##### Vznik úlohy

| Rola | Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Prvotná úloha |
| Výstup | Úloha v dotProject |

Potom ako je vytvorená prvotná úloha, ktorá je zapísaná v zápisnici, alebo inom dokumente, ktorý členovia tímu vytvoria, úloha je vytvorená v systéme dotProject. Úlohu vytvára manažér tímu. Do systému sú zadané podrobnosti o úlohe:

- názov úlohy

- podrobný popis úlohy

- dátum začiatku úlohy

- dátum ukončenia úlohy

- člen tímu zodpovedný za vykonanie úlohy

- priorita

- závislosť úlohy na inej úlohe

##### Požiadavka na zmenu úlohy

| Rola | Člen tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Potreba zmeny |
| Výstup | Požiadavka na zmenu |

V prípade, že je už vytvorenú úlohu nutné zmeniť, požiadavku na zmenu môže zadať manažérovi tímu ktorýkoľvek člen. Požiadavku na zmenu je potrebné dôkladne definovať, aby bola požiadavka správne pochopená.

##### Zmena úlohy

| Rola | Manažér tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Požiadavka na zmenu |
| Výstup | Zmenená úloha |

Po tom ako je zadefinovaná požiadavka na zmenu, táto zmena je vykonaná v nástroji dotProject, podľa zadaných požiadaviek. Zmenu úloh vykonáva len manažér tímu

##### Zmena úlohy

| Rola | Člen tímu |
| --- | --- |
| Vstup | Vykonanie prác na úlohe |
| Výstup | Zmenená úloha |

Jedinú zmenu, ktorú môžu členovia tímu vykonávať, je zmena stavu úlohy (percentuálny odhad vykonanej práce). Zmenu vykonávajú samostatne, bez potreby upozorňovať manažéra tímu.

### Systém dotProject

Do systému má prístup každý člen tímu, potom ako má vytvorené konto manažérom tímu. Meno a heslo je poskytnuté členovi následne po vytvorení konta a môže byť zmenené po prihlásení sa do systému, bez potreby upozornenia manažéra tímu. Systém je sprístupnený on-line na adrese: http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2009/team12is-si/dotProject/

Po prihlásení sú zobrazené úlohy, ktoré má člen tímu zadané. Podrobnosti o úlohe je možné vidieť po kliknutí na úlohu. Stav úlohy je môže meniť potom, ako je daná úloha otvorená:

Obr. 8 – Používateľské rozhranie dotProjectu

# Príloha A: Ponuka

Na nasledujúcej strane sa nachádza ponuka, ktorú vypracoval náš tím na tému Grafická podpora vyhľadávania v dokumentoch. Táto ponuka je tu vložená v pôvodnom formátovaní bez úvodnej strany.

- Zloženie tímu

Tím pozostáva zo 6 študentov inžinierskeho študijného programu Softvérové inžinierstvo, pričom všetci členovia úspešne absolvovali bakalársky stupeň štúdia na FIIT v programe Informatika.

Bc. Marián Beňo - Od začiatku roka pracuje ako technický konzultant pre firmu Metalogix software, ktorá sa zaoberá archiváciou e-mailov a dát. Táto práca mu priniesla poznatky z oblasti Exchange servera, Windows serverov 2003/2008, SQL serverov 2005/2008 a s tým spojenými databázami. V  bakalárskom projekte vytvoril regionálny informačný systém, kde využil technológie HTML, CSS, PHP a MySQL. Neskôr by sa rád venoval tvorbe web stránok a web aplikácií a rád by rozšíril svoje vedomosti v oblasti databáz. Z tohto dôvodu začal študovať technológiu JSP/Wicket a Hibernate.

Bc. Miloš Blaško - Počas štúdia si osvojil najmä programovacie jazyky C a Java. Väčšinu projektov vrátane bakalárskej práce (s témou „Rozpoznávanie hlasových povelov“) vypracoval práve v Jave, a tak získal  rôznorodé skúsenosti napríklad s IDE Eclipse alebo 3rd party knižnicami. Má bohaté aj menej bohaté skúsenosti s jazykmi SQL (MS Access, MySQL), HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript 3 a Flash. V práci  si rozšíril svoje vedomosti z Javy o technológie Hibernate, Spring, Struts, JSP a zoznámil sa s SVN a metodikou SCRUM. Od projektu očakáva nadobudnutie nových skúseností s vývojom softvéru v rôznorodom tíme.

Bc. Ľubomír Eľko – Ovláda viacero programovacích jazykov (Pascal, C, Delphi, Java, Prolog, Lisp, Assembler) a  prístupov k programovaniu (procedurálne, OO, funkcionálne či logické). Má skúsenosti s webovými technológiami HTML a CSS, relačnými databázami a modelovaním v jazyku UML. Rád sa učí nové technológie čomu nasvedčuje aj úspešne vypracovaná bakalárska práca  v prostredí Linux (QEMU ako plugin pre webový prehliadač), za ktorú dostal pochvalu dekana a zúčastnil sa s ňou na konferencii IIT.SRC 2009.

Bc. Ján Kmeťko - Dva roky pracuje vo firme PosAm ako Java programátor. Pred tým sa dva roky venoval programovaniu back-endu web stránok v PHP. Bohaté skúsenosti s programovaním J2EE aplikácií a prácou v tíme (JSE, Spring, Hibernate, Wicket, JSP, Ant, Maven, SVN, SQL). Na niekoľkých projektoch pracoval aj v roli analytika. Víťaz PosAm Java akadémie 2007. V bakalárskom projekte navrhol a vytvoril systém pre FIIT na hodnotenie výučby študentmi (TeaEval), ktorý v týchto dňoch ide do ostrej prevádzky. V budúcnosti by chcel pôsobiť v roli analytika, pre jeho dobré abstraktné myslenie.

Bc. Lukáš Lazarčík - Počas štúdia získal skúsenosti s viacerými programovacími jazykmi, najmä s platformou Java SE, tieto vedomosti ďalej prehlbuje štúdiom JEE technológií ako JSP, Hibernate, Spring MVC. Okrem Java technológií prišiel do styku s rôznymi webovými technológiami ako PHP, Javascpript, jazykom SQL a databázovým serverom MySQL. V rámci bakalárskej práce riešil projekt Analýza logu webového servera, v ktorom sa zaoberal správaním užívatelov na webovom portáli. Od tímového projektu očakáva, že už nadobudnuté znalosti prehĺbi, získa ďalšie a využije ich aby výsledný produkt bol na vysokej úrovni.

Bc. Tomáš Mičko – Počas štúdia dosahoval nadpriemerné výsledky, čo svedčí o jeho chuti učiť sa nové veci a o zmysle pre zodpovednosť a spoľahlivosť. Na úrovni školských projektov získal praktické skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java SE, SQL, XML. V bakalárskej práci sa zaoberal využitím modelov v softvérových projektoch, kde získal prehľad o nových metodológiách modelovania softvéru.

- Motivácia

S pribúdajúcim časom sa hromadí množstvo dokumentov, z ktorých môžeme čerpať dôležité informácie a preto je potrebné, aby sme sa zamerali na ich efektívne vyhľadávanie a spracovanie. Veľmi zaujímavým prístupom je práve vizualizácia výsledkov hľadania, ktorá prehľadne znázorňuje vzájomné prepojenia dokumentov. Práve tieto informácie totiž autori potrebujú a využívajú pri tvorbe nových dokumentov.

Po oboznámení sa s podobnými projektmi (napr. www.foaf.sk)  nás táto téma natoľko zaujala, že by sme ju radili spracovali ako tímový projekt. Na základe vlastných skúseností pri vyhľadávaní dokumentov vieme aké ťažké je filtrovať získané výsledky. Veríme, že naše nápady a postrehy by mohli byť prínosom v spomínanej oblasti.

Všetci členovia nášho tímu majú niekoľkoročné  skúsenosti s programovacím jazykom Java.  Niektorí z nás v tomto jazyku úspešne vypracovali svoje bakalárske práce, čo nás istou mierou predurčuje k úspešnému zvládnutiu tohto zadania. Vypracovaním projektu by sme si s určitosťou prehĺbili a doplnili zručnosti z každej etapy tvorby softvérového produktu a oboznámili sa s novými technológiami. Zároveň máme množstvo nápadov a vízií ako efektívne, pútavo a organizovane prezentovať výsledky hľadania koncovým používateľom.

Väčšina z nás má zapísaný predmet Objektovo - orientovaná analýza a návrh softvéru. Práve poznatky ako vzory, refaktoring alebo prefaktoring by sme mohli zužitkovať priamo na tomto tímovom projekte, a tak by sme získali veľmi cenné praktické skúsenosti.

- Koncepcia riešenia

Riešenie tohto projektu vidíme v rozdelení na dve hlavné časti:

- Vyhľadávanie, indexovanie a prepájanie dokumentov vzhľadom na ich vzájomnú relevanciu

- Vizualizácia prepojených vyhľadaných dokumentov

Takéto rozdelenie sa prejaví pri klient - server architektúre, keďže prvá časť bude sústredená na strane servera a druhá na strane klienta.

Dokumenty budú uložené v databáze spolu s informáciami o nich (ako napr. kľúčové slová). Do databázy sa budú vkladať ručne, prípadne môže server prehľadávať internet a jednotlivé dokumenty sťahovať a zároveň ich kategorizovať do skupín podľa ich obsahu. Server bude postupne jednotlivé dokumenty analyzovať a na základe ich vzájomnej relevancie ich prepájať. Vyhľadávanie a prepájanie sa bude realizovať viacerými algoritmami, medzi ktorými si bude môcť používateľ vyberať alebo ich kombinovať.

Na druhej strane bude mať klient na starosti vizualizáciu dokumentov. Dokumenty a ich prepojenia budeme zobrazovať pomocou grafu. Uzly budú reprezentovať dokumenty a čiary prepojenia. Tu existuje veľa možností ako zobrazovať prepojenia tak, aby bolo prehľadne prezentované, ktoré prepojenia majú podobný alebo rozličný charakter. Napr. prepojenie „rovnaký autor“ môže byť prezentované ako spojovacie čiary rovnakej farby iného odtieňa, resp. čím väčšia vzájomná relevancia tým hrubšia čiara. Jednotlivé uzly a prepojenia v grafe bude môcť používateľ presúvať, mazať, pridávať alebo definovať nové. Našim cieľom je poskytnúť užívateľsky prívetivú prezentáciu hierarchie dokumentov, pričom používateľ si bude môcť prispôsobiť grafickú reprezentáciu jednotlivých prepojení (farbu, veľkosť, tvar, štýl a pod.).

Na nasledujúcom obrázku č. 1 vidíme vizualizáciu použitú na stránke www.foaf.sk, ktorou by sme sa chceli do istej miery inšpirovať.

Obr. 1. Vizualizácia prepojení z www.foaf.sk

Príloha A - Zoradenie všetkých tém podľa priority

- Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch (Dokumenty)

- Webové stránky pre cestovnú kanceláriu (Cestovka)

- Informačný systém stredných škôl (SS IS)

- Textový editor obohatený o grafické prvky (Editor)

- Portál pre časopis (Časopis)

- Digitálne mapy (Digmapy)

- Evidencia publikačnej činnosti (EPCA) (EPCA)

- Automatizovaná podpora predmetu z oblasti programovania (DSAPodpora)

- Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov  (Sociálne siete)

- Mobilný cestovný poriadok pre iPhone (Mobilný Poriadok)

- RoboCup tretí rozmer (RoboCup 3D)

- Hierarchická wiki s právami (Wiki)

- Elastické komunikačné centrum (EKCentrum)

- Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov (ZŤP Portál)

- Vizualizácia softvérových artefaktov v 3D priestore (3DVizual)

- Virtuálna FIIT (VFIIT)

- Dizajn s použitím obohatenej reality (ARDizajn)

- Web 2.0 v knižniciach alebo od OPACu k portálu (DLPortál)

- Knižnica (Knižnica)

- Podpora kontroly plagiarizmu (Plagiarizmus)

- Imagine Cup 2010: Game Design (IC Game Design)

Príloha B - Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu

|  | 7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00 - 20:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO |  |  |  |  |  | Pokročilé databázové technológie |  | Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru |  | Tvorba softvérového systému v týme |  | Výskum softvérových systémov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Účtovníctvo |  |  |  |  |  |  |  |
| UT | Kódovanie |  |  |  |  |  | Účtovníctvo |  | Manažment projektov softvérových a informačných systémov |  | 1 Manažment projektov softvérových a informačných systémov |  | 2 Manažment projektov softvérových a informačných systémov |  |
| ST |  |  |  |  | Aspektovo -orientovaný vývoj softvéru |  |  |  |  |  |  |  | Aspektovo -orientovaný vývoj softvéru |  |
| ŠT | Kódovanie |  | Návrh prekladačov |  | Návrh prekladačov |  |  | Architektúra softvérových systémov |  |  | Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru |  | Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru |  |
| PI |  |  | Pokročilé databázové technológie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 členovia tímu |  |  | Preferovaný čas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 členovia tímu |  |  | Jeden z termínov voľný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 členovia tímu |  |  | Zamestnanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Príloha B: Zápisnica 1

Zápisnica zo stretnutia č. 01

| Dátum: 12.10.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zapisovateľ: | Bc. Lukáš Lazarčík |

| Program stretnutia: | Diskusia ohľadom celkového cieľa projektu, aj semestrálneho cieľa projektu - Diskusia ohľadom architektúry riešeného projektu - Diskusia k použitiu vývojových nástrojov - Diskusia k použitiu podporných nástrojov |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Úvod do tímového projektu

Vedúci tímu nás informoval o spôsobe ukončenia predmetu a o činnostiach potrebných na jeho úspešné absolvovanie

Návrh riešenia

Tím sa s vedúcim tímu dohodol, že implementovaná aplikácia bude postavená na architektúre klient-server. Pričom, klient je predbežne plánovaný ako tenký applet, ktorý bude obsahovať iba zobrazovaciu logiku. Všetka ostatná logika, teda vyhľadávanie závislostí medzi dokumentmi, spracovanie dokumentov a pod. bude realizovaná na serveri.

Tím sa takisto s vedúcim dohodol o dlhodobejších cieľoch projektu. V rámci 1. semestra je prioritou zamerať sa na algoritmy spracovania testovacej vzorky súborov a následne vizualizáciu prepojení dokumentov. Ďalšie úlohy sú editácia prepojení(ktorá sa môže zaznamenávať, podľa nastavení klienta), a indexácia súborov (pravdepodobne použijeme externý nástroj, Lucine). Takisto bola spomenutá možnosť implementácie 3D zobrazovania.

Vizualizácia:

Hrany: vzorka, farba, hrúbka, označenie hrán (nejaká gramatika), napr. po 1x kliku zobrazenie keywords a pod.

Uzly: názov súboru, 2x klik otvorenie súboru, rozkliknutie/scucnutie uzlov atď.

Návrh technológií na riešenie zadania

Predbežne sme sa v rámci tímu dohodli na technológiách, ktoré chceme použiť pri riešení projektu.

Sú to tieto:

programovací jazyk Java

vývojové prostredie Eclipse\IBM RSA

databázový systém PostgreSQL

systém na správu zdrojových kódov svn

bugzilla ako aplikácia pre sledovanie chýb

build manažér maven

podporný nástroj pre riadenie projektu MS Project, dotProject alebo VersionOne TEAM

Vedúci tímu navrhol, aby sme napísali dokument s dôvodmi výberu predchádzajúcich technológií, čo je úlohou tímu na nasledujúci týždeň.

Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí

- Neexistujú žiadne úlohy s predchádzajúcich stretnutí

Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analýza, úvod | Ján Kmeťko | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.2 | Analýza vizualizačných knižníc | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.3 | Analýza použitia podporných prostriedkov | Miloš Blaško, Lukáš Lazarčík | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.4 | Web stránka | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.5 | Projektový plán | Marián Beňo | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.6 | Spísanie zápisnice | Lukáš Lazarčík | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.7 | Zistiť požadovanú formu dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Šablóna | 12:10.2009 | 19.10.2009 | - |
| 1.8 | Kontaktovať správcu laboratória ohľadom možnosti použitia navrhnutých technológií | Miloš Blaško | - | 12:10.2009 | 19.10.2009 |  |
| 1.9 | Rozdeliť role | Tím | - | 12:10.2009 | 19.10.2009 |  |

# Príloha C: Zápisnica 2

Zápisnica zo stretnutia č. 02

| Dátum: 19.10.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zapisovateľ: | Bc. Miloš Blaško |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 12.10.2009 - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - možnosti knižnice - algoritmy vyhľadávania prepojení medzi dokumentmi |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 1. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z prvého stretnutia. Prediskutovali sme použitie navrhnutého softvéru pre manažment projektu – dotProject a nástroja pre kontrolu verzií – SVN. Oba návrhy boli vedúcim schválené a zavedú sa do prevádzky. Čo sa týka grafickej knižnice, bola otestovaná možnosť zmeny farby, hrúbky a popisu hrán, základ expand/collapse prístupu. Na spomenutých funkciách treba ešte popracovať. Do vypracovaného úvodu analýzy musíme pridať prípady použitia vytvorené podľa oficiálnej šablóny.  Prezentovali sme aj našu web stránku, okrem výčitiek ohľadom použitej dekorácie bolo všetko v poriadku.

Zadefinovanie nových úloh

V druhej časti stretnutia sme sa spolu s vedúcim dohodli na ďalšom postupe. Potrebujeme zostaviť projektový plán. Pokým sa nám nepodarí rozchodiť príslušný softvér, plán vytvoríme v Exceli.

Do vytvorenej analýzy musíme dopracovať prípady použitia. Zvoleným CASE nástrojom bude RSM (Rational software modeler).

Ďalej sa musíme hlbšie venovať možnostiam použitej knižnice. Budeme sa venovať nasledujúcim vlastnostiam – rôzny tvar hrán (bodkované, čiarkované), odchytávanie eventov ako na uzloch, tak na hranách, pridanie extra tlačidiel k vrcholom, zobrazenie/skrytie popisov hrán. Potrebujeme sa ešte utvrdiť vo výbere grafickej knižnice, takže sa pokúsime preskúmať aj vlastnosti knižnice Jgraph.

Začneme pracovať aj na algoritmoch vyhľadávania prepojení medzi dokumentmi, zatiaľ na základe autorov, kľúčových slov a odkazov. Po analýze problémovej oblasti na implementujeme jednoduché vzorové príklady, na ktorých otestujeme požadovanú funkcionalitu.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analýza, úvod | Ján Kmeťko | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.2 | Analýza vizualizačných knižníc | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Pokračuje |
| 1.3 | Analýza použitia podporných prostriedkov | Miloš Blaško, Lukáš Lazarčík | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.4 | Web stránka | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.5 | Projektový plán | Marián Beňo | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Pokračuje |
| 1.6 | Spísanie zápisnice | Lukáš Lazarčík | Dokument | 12.10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.7 | Zistiť požadovanú formu dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Šablóna | 12:10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.8 | Kontaktovať správcu laboratória ohľadom možnosti použitia navrhnutých technológií | Miloš Blaško | - | 12:10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |
| 1.9 | Rozdeliť role | Tím | - | 12:10.2009 | 19.10.2009 | Splnené |

Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Projektový plán- prvý draft do xls | Marián Beňo | Dokument | 12.10.2009 | 26.10.09 | - |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu sw pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.3 | Webstránka- pridať úsmev | Miloš Blaško | Webová stránka | 19.10.09 | 20.10.09 | - |
| 2.4 | Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti | Tomáš Mičko | Dokument | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.5 | Analýza odchytávania eventov | Miloš Blaško | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.6 | Započatie prác na algoritmoch | Lukáš Lazarčík, Ľubo Eľko | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.7 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných vlastností knižnice | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.8 | Analýza, doplnenie úvodu+prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 26.10.09 | - |
| 2.9 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 26.10.09 | - |

# Príloha D: Zápisnica 3

Zápisnica zo stretnutia č. 03

| Dátum: 26.10.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zapisovateľ: | Bc. Ľubomír Eľko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 19.10.2009 - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - hlbšia analýza knižníc a ich možností - hlbšia analýza algoritmov a nástrojov na indexovanie a prepájanie dokumentov - tvorba dokumentácie – analýza, špecifikácia, návrh, a pod. |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 2. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z druhého stretnutia. Skončili len úlohy, týkajúce sa tvorby plánu a aktualizácie webovej stránky. Vedúcemu sme predviedli výsledky a vzorové príklady ohľadom možností vizualizačných knižníc Jgraph (konkurencie schopnosť k Prefuse, rôzne typy a formáty hrán a vrcholov, popisy hrán) a Prefuse (odchytávanie eventov). Zároveň sme vedúcemu prezentovali aj prototyp indexovania textových a HTML súborov, ktorý je založený na opensource nástroji Lucene. Konzultácia ohľadom vytvorenej analýzy a špecifikácie prebehne, na žiadosť vedúceho, cez mailovú komunikáciu po dôkladnom preštudovaní vytvoreného dokumentu.

Zadefinovanie nových úloh

V druhej časti stretnutia sme sa spolu s vedúcim dohodli na ďalšom postupe. Z dosiahnutých výstupov vyplynulo, že ohľadom vizualizačných knižníc budeme pracovať na oboch knižniciach, nakoľko sa momentálne ešte nevieme rozhodnúť, ktorú použijeme. Budeme naďalej analyzovať ich výhody, nevýhody a možnosti využitia v našom projekte. Na knižnicu Jgraph sa zameria T. Mičko a na knižnicu Prefuse M. Blaško.

Čo sa týka analýzy algoritmov na indexovanie a prepájanie dokumentov, tak táto úloha sa rozdelila medzi dvoch členov tímu na dve podúlohy: indexovanie (Ľ. Eľko) a prepájanie (L. Lazarčík). Je potrebné zabezpečiť indexovanie slovenských aj anglických textov s tým, že by sa z dokumentov dokázali efektívne získavať ich metadáta (autor, názov, kľúčové slová, opis, odkazy) a na základe týchto metadát dokumenty prepojiť.

Potrebné je aj prepracovať čiastočne vytvorenú dokumentáciu a doplniť ju o ďalšie podrobnosti, use case diagramy, sekvenčné diagramy, logický model a pod. Dohodli sme sa s vedúcim, že ďalšiu “draft” verziu mu zašleme ešte pred termínom odovzdania kvôli spätnej väzbe.

Pribudla aj potreba tvorby PPT prezentácií výstupov niektorých našich úloh, kde stručne predvedieme k čomu sme dospeli. Tieto PPT prezentácie spolu so všetkými vytvorenými dokumentmi je potrebné umiestniť na našu webovú stránku

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Projektový plán- prvý draft do xls | Marián Beňo | Dokument | 12.10.2009 | 26.10.09 | Splnené |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad | 12.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse - Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad | 12.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.3 | Webstránka - pridať úsmev | Miloš Blaško | Webová stránka | 19.10.09 | 20.10.09 | Splnené |
| 2.4 | Započatie prác na algoritmoch (indexovanie a prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Ľubomír Eľko | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |

Zadelenie úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti a možností) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 2.11.09 | - |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse – Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 2.4.1 | Práca na algoritmoch (indexovanie dokumentov) | Ľubomír Eľko | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík | Vzorový príklad | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 3.1 | Vytvorenie use case a sekven-čných diagramov, dáta model | Ján Kmeťko | Dokument | 26.10.09 | 31.10.09 | - |
| 3.2 | Sprístupnenie dokumentov a ppt na webovej stránke | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 26.10.09 | 31.10.09 | - |

# Príloha E: Zápisnica 4

Zápisnica zo stretnutia č. 04

| Dátum: 2.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Ľubomír Eľko |
| Zapisovateľ: | Bc. Marián Beňo |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 26.10.2009 - zhodnotenie jednotlivých častí dokumentu () - zhodnotenie práce počas týždňa - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - aktualizácia dokumentácie a jej odovzdanie - aktualizácia plánu podľa návrhov - zadanie nových úloh - Odovzdanie dokumentácie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 3. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z tretieho stretnutia. Hlavným bodom bolo odovzdanie vypracovanej dokumentácie prvej časti tímového projektu. Jednotlivé pripomienky a návrhy boli v dokumente aktualizované a finálny dokument bol odovzdaný. Vedúcemu boli predvedené a vysvetlené diagramy a modely z dokumentácie.

Predvedený bol softvér na manažment projektu dotProject a v ňom vytvorený projektový plán. Jednotlivé úlohy, ktoré v dotProject-e zadal tím líder, podľa platného projektového plánu, boli doplnené a upravené podľa návrhov členov tímu a samotného vedúceho.

Zadefinovanie nových úloh

Na ďalší týždeň bolo zadefinovaných viacero úloh. So zvýšenou prioritou je zadaná úloha - začatie implementácie prototypu. Každý člen tímu má na starosti svoju časť projektu. Lukáš Lazarčík, Marián Beňo – algoritmy vytvárania väzieb medzi dokumentmi a tiež sa pozrieť na medzinárodné desatinné delenie; Miloš Blaško, Tomáš Mičko – práca s knižnicami na „fron-end“ časti; Ján Kmeťko – aplikačná logika prototypu; Ľubomír Eľko – spracovanie a indexácia dokumentu.

V nasledujúcich dňoch je nutné pokračovať na návrhu. Návrh treba postupne dokončovať a aktualizovať aj podľa zmien zistených počas implementácie. Jednotlivé časti návrhu budú dopĺňané podľa oblasti, na ktorej členovia tímu pracujú.

Ďalšou úlohou je vytvoriť built systém pre prototyp v nástroji Maven. Túto úlohu má na starosti Lukáš Lazarčík a Ján Kmeťko.

Po tom ako budú dokončené určité časti prototypu a zistené nové poznatky o použitých knižniciach, nástrojoch a aplikáciách, je nutné vytvoriť prezentáciu, ktorá bude obsahovať informácie o použitých technológiách. Prezentácia by mala obsahovať obrazové prílohy, najmä pri prezentácii používaných knižníc.

Odovzdanie dokumentácie

Odovzdanie prvej časti dokumentácie, ktorá obsahovala analýzu problému, špecifikáciu požiadaviek a návrh riešenia. Podpísanie preberacieho protokolu.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti a možností) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse – Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 2.11.09 | Pokračuje |
| 2.4.1 | Práca na algoritmoch (indexovanie dokumentov) | Ľubomír Eľko | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík | Vzorový príklad | 19.10.09 | 31.10.09 | Pokračuje |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 3.1 | Vytvorenie use case a sekven-čných diagramov, dáta model | Ján Kmeťko | Dokument | 26.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 3.2 | Sprístupnenie dokumentov a ppt na webovej stránke | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 26.10.09 | 31.10.09 | Splnené |

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 8.11.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 8.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.4 | Aktualizovať projektový plán | Marián Beňo | Plán v dotProject | 2.11.09 | 8.11.09 | - |

# Príloha F: Zápisnica 5

Zápisnica zo stretnutia č. 05

| Dátum: 9.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Marián Beňo |
| Zapisovateľ: | Bc. Tomáš Mičko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 2.11.2009 - zhodnotenie práce počas týždňa - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - práca na build systéme - aktualizácia plánu podľa návrhov - začatie implementácie GUI pomocou obidvoch knižníc - začatie implementácie indexovania a algoritmov |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 4. stretnutí

Na štvrtom stretnutí sa zadefinovali úlohy spojené zo začatím implementácie. Implementácia sa začala ešte len veľmi málo. V ďalšom týždni sa bude v implementácii pokračovať už vo väčšom.

Zadefinovanie nových úloh

- na ďalší týždeň neboli zadané žiadne nové úlohy, iba sa bude pokračovať v už začatých.

- administrátor IBM laboratória neodpovedá na maily, preto sa ho budeme snažiť ďalej kontaktovať.

- Tomáš Mičko a Miloš Blažko začnú implementovať klientov pomocou obidvoch knižníc.

- Lukáš Lazarčík s Jánom Kmeťkom rozbehajú Maven build systém, aby mohli začať všetci pohodlne implementovať.

- Ľubomír Eľko začne implementovať indexovanie súborov.

- Ján Kmeťko sa bude zaoberať implementáciou aplikačnej logiky.

- Lukáš Lazarčík s Mariánom Beňom implementujú algoritmy na vytváranie väzieb.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 8.11.09 | Neozýva sa |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 8.11.09 | Rozanalyzované |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 8.11.09 | Mierne rozpracované |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Rozpracované |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Mierne rozpracované |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Nezačaté |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.4 | Aktualizovať projektový plán | Marián Beňo | Plán v dotProject | 2.11.09 | 8.11.09 | Splnené |

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 16.11.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 16.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |

# Príloha G: Zápisnica 6

Zápisnica zo stretnutia č. 06

| Dátum: 23.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Tomáš Mičko |
| Zapisovateľ: | Bc. Ján Kmeťko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 9.11.2009 - zhodnotenie práce na implementácii prototypu - aktualizácia a kontrola návrhu - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - podrobnosti ohľadne odovzdávania a prezentácie - kontrola stavu prototypu - prezentácia prvej verzie prototypu (prototyp prototypu) - kontrola build systému - doplnenie návrhu |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí

Neboli zadané ďalšie explicitné úlohy. Pokračovali sme na implementácii. Vedúci nebol spokojný so stavom implementácie – preukázali sme slabý progres. Práca na knižnici JGraph bola jediná na dostatočnej úrovni.

Zadefinovanie nových úloh

- Nadviazať komunikáciu s inými tímami, ktorým budeme prezentovať náš tímový projekt – dohodnúť termín.

- Dokončiť build systém

- Finalizácia návrhu:

Zobrazenie hrán

- Popisy hrán zobrazovať vodorovne

- Navrhované popisy hrán (  význam väzby (algoritmus):sila väzby)

Zobrazenie väzieb

- KW – keywords (Blue)

- Ref – referencie  (Red)

- Auth  – autori (Green)

- User – používateľské (pridané) väzby (Black)

- Zmazaná väzba – (Šedá)

Zobrazenie vrcholov

- Farby vrcholov pre typ dokumentov

- Farby a paterny okrajov

- Skontrolovať konzistenciu analýzy k stratégii (databáza stálych prepojení  existujúcich dokumentov a ukladania aktuálnych user sessions pre virtuálny dokument)

- Vymazanie je teraz trvalé pre všetkých používateľov. Databáza je zdieľaná. Odkladanie sessions (pohľad na nejakú obrazovku, ktorú si používateľ vyklikal) bude úloha na ďalší semester. Na klientovi by sme zatiaľ mohli spraviť skrývanie väzieb a dokumentov, ktoré nebude znamenať vymazanie, ale iba skrytie dokumentu z obrazovky.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 16.11.09 | Splnené |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 30.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |

# Príloha H: Zápisnica 7

Zápisnica zo stretnutia č. 07

| Dátum: 01.12.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Ján Kmeťko |
| Zapisovateľ: | Bc. Lukáš Lazarčík |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 23.11.2009 - zhodnotenie práce na implementácii prototypu - aktualizácia a kontrola návrhu - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - podrobnosti ohľadne odovzdávania a prezentácie - prezentácia aktuálnej verzie prototypu (prototyp prototypu) - diskusia k jednotlivým častiam systému |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí

Neboli zadané ďalšie explicitné úlohy. Pokračovali sme na implementácii. Zlepšil sa stav implementácie oproti minulému týždňu. Avšak neboli dokončené žiadne úlohy.

Zadefinovanie nových úloh

Neboli definované žiadne nové úlohy, iba sa bližšie špecifikovali nejasnosti v už stanovených úlohách.

- Nadviazať komunikáciu s inými tímami, ktorým budeme prezentovať náš tímový projekt – dohodnúť termín.

- Skontrolovať konzistenciu analýzy k stratégii (databáza stálych prepojení  existujúcich dokumentov a ukladania aktuálnych user sessions pre virtuálny dokument)

- Ujasnili sa výsledky minulotýždňovej konzultácie s vedúcim ohľadom vymazávania väzieb. Prebehla diskusia o silnom/ slabom mazaní hrán a uzlov. Definitívne sme sa dohodli, že v semestrálnom prototype nebude implenentované vymazávanie, ale bude možnosť nastaviť väzbu ako nevalidnú, teda že sa nezobrazí. Toto nastavenie bude spoločné pre všetkých používateľov. V ďalšom semestri bude implementovaná aj možnosť uchovávania informácií o validite väzieb pre všetkých užívateľov samostatne.

- Bolo definované ako porovnávať sily rozdielnych algoritmov navzájom.

Keyword algoritmus: Reference algoritmus- 3:1

Keyword algoritmus: Author algoritmus- 3:1

Author algoritmus: Reference algoritmus-2:1

Toto sú prednastavené nastavenia, bude možnosť ich konfigurovať.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |

Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 07.12.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |

# Príloha I: Zápisnica 8

Zápisnica zo stretnutia č. 08

| Dátum: 07.12.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Lukáš Lazarčík |
| Zapisovateľ: | Bc. Miloš Blaško |

| Program stretnutia: | - Diskusia k organizačným záležitostiam - dohoda o prezentácii oponentskému tímu - podrobnosti ohľadne odovzdávania a prezentácie - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých - dokončenie finálnej dokumentácie - dohodnutie termínu prezentácie - dokončenie prác na prototype - Prezentácia a pripomienkovanie prototypu - pripomienky k prototypu vizualizácie |
| --- | --- |

Priebeh stretnutia

Diskusia k organizačným záležitostiam

Informovali sme vedúceho o predbežnej dohode s oponentským tímom. Vedúci spresnil  termíny jeho dostupnosti (14. môže, 15. po 14:00, 16. nemôže, 17. po 14:00, 18. môže). Ak budeme mať dohodnutý konečný termín prezentácie, okamžite budeme informovať vedúceho.

Dohodli sme sa na termíne a forme odovzdania finálnej dokumentácie. Odovzdávame tlačenú formu + CD s prototypom a to 14.12.2009 (nezabudnúť vytlačiť odovzdávací protokol). Vedúcemu môžeme poslať dokumentáciu na kontrolu do 11.12.2009 do 8:00 alebo do 13.12.2009 tiež do 8:00.

Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD s prototypom

- Príprava prezentácie - treba sa orientovať na používateľskú časť nášho systému, vybrať notebook, odskúšať napojenie notebooku na monitor v učebni

Pokračujúceho úlohy z predošlého stretnutia:

- Dokončenie prác na prototype – viď nasledujúcu časť

V letnom semestri by sme sa mali venovať aj čierno-bielemu zobrazeniu – farebné hrany nahradiť „patternami“.

Prezentácia a pripomienkovanie prototypu

Prezentovali sme aktuálny stav nášho prototypu. Najväčším nedostatkom je fakt, že algoritmy na vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi, aj keď sú funkčné,  nie sú ešte zapracované do systému. Tento nedostatok napravíme do termínu odovzdania prototypu.

Vedúci nás upozornil na tranzitívnosť väzby pri spoločnom autorovi.

Generovanie takýchto väzieb nie je správne a nemáme ich riešiť. Ani ich neriešime.

Primárnou knižnicou pre vizualizáciu bude Jgraph, pretože sa nám v nej poradilo toho spraviť viac. Úroveň spracovania v knižnici Prefuse je na nižšej úrovni, ale Miloš Blaško na nej ešte zapracuje.

Pri predvádzaní prototypu vizualizácie mal vedúci nasledujúce pripomienky:

- Je nutné poskytnúť filter určujúci minimálnu silu zobrazených väzieb. Nemôžu sa zobrazovať väzby so silou 0 (ani po zaokrúhlení).

- Označená hrana (po kliknutí na ňu) je nedostatočne „vysvietená“.

- Pri mazaní hrán by vymazané mali len zašednúť a nie úplne zmiznúť. Táto vlastnosť by mohla byť voliteľná.

- Je nutné špecifikovať viac typov dokumentov (zatiaľ rozoznávame len documentation a source code). Špecifikácia by mala byť v analýze.

Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | Splnené |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | Pokračuje |

Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 14.12.09 | - |
| 8.1 | Príprava finálnej verzie dokumentácie + CD | Lukáš Lazarčík | Dokument | 07.12.09 | 14.12.09 | - |
| 8.2 | Príprava na prezentáciu prototypu | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Scenár prezentácie | 07.12.09 | 14.12.09 |  |

# Príloha K: Preberací protokol

V tejto prílohe je šablóna preberacieho protokolu, ktorý podpíše vedúci tímu po prevzatí projektu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava

Preberací protokol

Typ projektu: 	tímový projekt

Názov projektu:	Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch

Členovia tímu: 	Bc. Marián Beňo

Bc. Miloš Blaško

Bc. Ľubomír Eľko

Bc. Ján Kmeťko

Bc. Lukáš Lazarčík

Bc. Tomáš Mičko

Počet strán dokumentácie k riadeniu:

Počet strán dokumentácie k softvérovému dielu:

Prílohy: CD

Týmto Ing. Ivan Polášek PhD. potvrdzuje prevzatie práce vypracovanej tímom č. 12 v riadnom termíne odovzdania. riadenia a vývoja projektu od tímu č. 3.

V Bratislave,

vlastnoručný podpis

vedúceho tímu