Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Tímový projekt

# Grafická podpora vyhľadávania znalostí v dokumentoch

Tím 12: Šproty

Bc. Marian Beňo, Bc. Miloš Blaško, Bc. Ľubomír Eľko, Bc. Ján Kmeťko, Bc. Lukáš Lazarčík, Bc. Tomáš Mičko

Vedúci: Ing. Ivan Polášek, Phd.

#### Kontakt:

sproty@googlegroups.com

# História vývoja dokumentu

| Dátum | Verzia dokumentu | Popis | Vytvoril |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.2009 | 1.0 | Vytvorenie dokumentu | Lukáš Lazarčík |

# Obsah

História vývoja dokumentu	2

0.	Úvod	4

1.	Ponuka	4

2.	Úlohy členov tímu	4

Role členov tímu	4

Krátkodobé úlohy členov tímu	4

Autorstvo členov tímu	5

3.	Plán projektu	5

Zimný semester	5

4.	Použité nástroje	5

Manažment úloh	5

MS Project	5

Version One TEAM	5

dotProject	6

Kontrola verzií	6

Concurrent Versions System (CVS) :	6

Subversion (SVN) :	7

Systém pre zaznamenávanie chýb	7

5.	Zápisnice	7

# Úvod

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovať riadenie projektu, ktorý riešime v rámci predmetu Tímový projekt. Dokument je riešený ako centrálny dokument pre viacero dokumentov, na ktoré sa odkazuje pomocou hyperlinkov, keďže tieto dokumenty boli vytvorené už priebežne počas riešenia projektu. Ak náhodou hyperlinky nebudú fungovať, všetky dokumenty sa nachádzajú v priečinku docs.

# Ponuka

Linka k ponuke: docs k riadeniu\ponuka-tema16-tim12_2009.doc

# Úlohy členov tímu

Táto kapitola obsahuje informácie o roliach jednotlivých členov tímu, tak ako im boli pridelené na základe ich požiadaviek na začiatku projektu. V podkapitole krátkodobé úlohy členov sú popísané aké krátkodobé úlohy mali jednotliví členovia tímu.

## Role členov tímu

Na prvých pravidelných stretnutiach tímu boli po vzájomnej diskusií členov a vedúcej tímu berúc do úvahy rozsah projektu identifikované role potrebné pre  zabezpečenie efektivity budúcej práce tímu. Následne boli tieto role spolu s dlhodobými úlohami pridelené jednotlivým členom tímu na základe ich zručností a doterajších skúseností. V  Tabuľke číslo 1. sa nachádza pridelenie týchto rolí a úloh jednotlivým členom, spolu s opisom náplne práce vyplývajúcej z pridelenej role resp. úlohy.

| Osoba | Rola | Popis |
| --- | --- | --- |
| Bc. Miloš Blaško | Manažér podporných prostriedkov, front-end developer | Zabezpečuje prostriedky na vývoj, rieši manažment verzií a konfigurácií. Stará sa o funkčnosť všetkých podporných prostriedkov využívaných v projekte. Podieľa sa na vývoji klientskej časti. |
| Bc. Marián Beňo | Manažér tímu, back-end developer | Motivuje členov tímu pracovať efektívne na projekte, informuje učiteľa o stave projektu, vyhodnocovanie plnenia úloh, udržovanie informácií o stave projektu Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Ľubomír Eľko | Manažér plánovania, back-end developer, webmaster | Manažuje plán práce pre členov tímu, sleduje jeho dodržiavanie, podáva správy o stave projektu. Podieľa sa na vývoji server časti. Aktualizuje webovú stránku tímu. |
| Bc. Ján Kmeťko | Architekt, Analytik, Manažér kvality | Navrhuje systémovú architektúru a koordinuje samotnú implementáciu. Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Lukáš Lazarčík | Manažér vývoja, back-end developer, dokumentarista | Kontroluje proces vytvárania produktu a výsledok projektu, koordinuje testovanie. Koordinuje práce na tvorbe dokumentácie, zjednocuje časti dokumentácie od iných členov do celku. Podieľa sa na vývoji server časti. |
| Bc. Tomáš Mičko | Manažér rizík, front-end developer | Definuje riziká v projekte a koordinuje ostatných členov, aby sa im tím počas vývoja vyhol. Podieľa sa na vývoji klientskej časti. |

Tab. č. 1. Role členov tímu

## Krátkodobé úlohy členov tímu

Tabuľka číslo 2 zobrazuje krátkodobé úlohy členov tímu v období od 1.10.2009 do 3.11.2009

| Osoba | Popis |
| --- | --- |
| Bc. Miloš Blaško | Výber a inštalácia podporných prostriedkov pre vývoj, analýza vizualizačnej knižnice prefuse. |
| Bc. Marián Beňo | Projektový plán, konfigurácia dotProjectu |
| Bc. Ľubomír Eľko | Vytvorenie webovej stránky tímu, analýza knižnice Lucene. |
| Bc. Ján Kmeťko | Špecifikácia požiadaviek, architektúra a návrh systému. |
| Bc. Lukáš Lazarčík | Výber podporného prostriedku pre riadenie, analýza algoritmov vyhľadávania väzieb. |
| Bc. Tomáš Mičko | Analýza vizualizačných knižníc, a podrobnejšia analýza knižnice JGraph |

Tab. č. 2. Krátkodobé role členov tímu

# Plán projektu

## Zimný semester

Linka k plánu: docs k riadeniu\dotProject.mht

# Použité nástroje

V rámci tímového projektu používame viacero podporných nástrojov. Používame nielen podporné prostriedky pre vývoj softvéru ale aj podporné prostriedky pre manažment softvérového projektu.

## Manažment úloh

Porovnávané sú už len 3 nástroje, ostatné neboli vhodné na použitie v rámci tímového projektu.

### MS Project

  - Najpopulárnejší z nástrojov

  - Prepojený s ostatými MS produktmi: Outlook, Office

  - Dostupný ako standalone aplikácia, alebo klient- server aplikácia s hrubým klientom

  - Na centralizovaný projekt treba server

  - Je aj webový prístup k projektom uloženým na serveri, iba s obmedzenou funkcionalitou

  - Zadarmo v školskej MSDNAA

  - Treba Windows server

### Version One TEAM

  - klient-server s webovým klientom

  - žiadna starosť s klientom

  - možnosť prepojiť s eclipse

  - zadarmo

  - možnosť mať na ich hostingu (bez problémov s inštaláciou)

    - nereagujú na registráciu

  - potrebuje Windows server s IIS, .NET….

  - primárne pre agilne metódy

  - menej funkcií ako MS Project

### dotProject

  - klient-server s webovým klientom

  - žiadna starosť s klientom

  - prehľadné jednoduché rozhranie

  - php+MySQL, možnosť nainštalovať na labss server

  - zadarmo

  - centralizovaný, ľahko sa ho naučiť používať a vyvíjať softvér s jeho pomocou

  - menej funkcii ako MS Project

Rozhodli sme sa pre program dotProject, ktorý sa nám zdal vhodný najmä preto, že je to webová aplikácia jednoducho nainštalovateľná na server labss2, ďalším dôvodom bola kladná skúsenosť viacerých tímov z minulých rokov s týmto nástrojom.

## Kontrola verzií

zahŕňa manažment zdrojových kódov a verzií softvérového projektu. Svoj význam nachádza pri vývoji softvérovej aplikácie v tíme programátorov, ktorým umožňuje vykonávať zmeny na tom istom súbore uloženom v on-line repozitári. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí možnosť sledovania všetkých uložených zmien v kóde, pridávanie komentárov k jednotlivým úpravám a tiež navrátenie zmien kódu (z angl. Revert).

V našom prípade potrebujeme jednoduché, dostupné (open source) a efektívne riešenie. K súborom potrebujeme prístup ako z internátu, tak aj z domu, takže hľadáme klient-server aplikáciu, pri ktorej majú užívatelia prístup k jednému zdieľanému repozitáru prostredníctvom internetu.

Do možnosti na základe definovaných požiadaviek prichádzajú tieto systémy:

### Concurrent Versions System (CVS) :

- free softvér

- multiplatformový

- klient-server architektúra

- old school – vytvorené v 80-tych rokoch na základe Revision Control System (RCS)

### Subversion (SVN) :

- vytvorený ako nástupca CVS, ktorý mal riešiť jeho nedostatky

- stáva sa lídrom v jeho kategórii

- open source

- multiplatformový

- klient-server architektúra

Oba systémy sú podporované na serveroch v IBM laboratóriu. Pre použitie SVN sme sa rozhodli najmä kvôli predošlým skúsenostiam niektorých členov tímu s týmto systémom.

## Systém pre zaznamenávanie chýb

za chybu sa okrem tzv. “bugov“ môžu považovať aj návrhy na vylepšenie a požiadavky nových funkcií. Pri zadávaní záznamu je možné uviesť mnohé detaily opisujúce úlohu (deadline, odhadovaný čas pracnosti...), prideliť úlohu zvoleným členom tímu, meniť status úlohy atď.

Bugzilla:

- open source

- webový klient

- integrovateľná s SVN

# Zápisnice

Linka k zápisnici 1:docs k riadeniu\zapisnica01.doc

Linka k zápisnici 2:docs k riadeniu\zapisnica02.doc

Linka k zápisnici 3: docs k riadeniu\zapisnica03.doc