Zápisnica zo stretnutia č. 05

| Dátum: 9.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marían Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Marián Beňo |
| Zapisovateľ: | Bc. Tomáš Mičko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 2.11.2009 - zhodnotenie práce počas týždňa - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - praca na build systéme - aktualizácia plánu podľa návrhov - začatie implementácie GUI pomocou obidvoch knižníc - začatie implementácie indexovania a algoritmov |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Zhodnotenie výstupov po 4. stretnutí

Na štvrtom stretnutí sa zadefinovali úlohy spojené zo začatím implementácie. Implementácia sa začala ešte len veľmi málo. V ďalšom týždni sa bude v implementácii pokračovať už vo väčšom.

## Zadefinovanie nových úloh

- na ďalší týždeň neboli zadané žiadne nové úlohy, iba sa bude pokračovať v už začatých.

- administrátor IBM laboratória neodpovedá na maily, preto sa ho budeme snažiť ďalej kontaktovať.

- Tomáš Mičko a Miloš Blažko začnú implementovať klientov pomocou obidvoch knižníc.

- Lukáš Lazarčík s Jánom Kmeťkom rozbehajú Maven build system, aby mohli začať všetci pohodlne implementovať.

- Ľubomír Eľko začne implementovať indexovanie súborov.

- Ján Kmeťko sa bude zaoberať implementáciou aplikačnej logiky.

- Lukáš Lazarčík s Mariánom Beňom implementujú algoritmy na vytváranie väzieb.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 8.11.09 | Neozýva sa |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 8.11.09 | Rozanalyzované |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 8.11.09 | Mierne rozpracované |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Rozpracované |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Mierne rozpracované |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Nezačaté |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | Nezačaté |
| 4.4 | Aktualizovať projektový plán | Marián Beňo | Plán v dotProject | 2.11.09 | 8.11.09 | Splnené |

## Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 16.11.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 16.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | - |