Zápisnica zo stretnutia č. 07

| Dátum: 01.12.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Ján Kmeťko |
| Zapisovateľ: | Bc. Lukáš Lazarčík |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 23.11.2009 - zhodnotenie práce na implementácii prototypu - aktualizácia a kontrola návrhu - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - podrobnosti ohľadne odovdávania a prezentácie - prezentácia aktuálnej verzie prototypu (prototyp prototypu) - diskusia k jednotlivým častiam systému |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí

Neboli zadané ďalšie explicitné úlohy. Pokračovali sme na implementácii. Zlepšil sa stav implementácie oproti minulému týždňu. Avšak neboli dokončené žiadne úlohy.

## Zadefinovanie nových úloh

Neboli definované žiadne nové úlohy, iba sa bližšie špecifikovali nejasnosti v už stanovených úlohách.

- Nadviazať komunikáciu s inými tímami, ktorým budeme prezentovať náš tímový projekt – dohodnúť termín.

- Skontrolovať konzistenciu analýzy k stratégii (databáza stálych prepojení  existujúcich dokumentov a ukladania aktuálnych user sessions pre virtuálny dokument)

- Ujasnili sa výsledky minulotýždňovej konzultácie s vedúcim ohľadom vymazávania väzieb. Prebehla diskusia o silnom/slabom mazaní hrán a uzlov. Definitívne sme sa dohodli, že v koncosemestrálnom prototype nebude implenentovanie vymazávanie, ale bude možnosť nastaviť väzbu ako nevalidnú, teda že sa nezobrazí. Toto nastavenie bude spoločné pre všetkých používateľov. V ďalšom semestri bude implementovaná aj možnosť uchovávania informácií o validite väzieb pre všetkých užívateľov samostatne.

- Bolo definované ako porovnávať sily rozdielnych algoritmov navzájom.

Keyword algoritmus: Reference algoritmus- 3:1

Keyword algoritmus: Author algoritmus- 3:1

Author algoritmus: Reference algoritmus-2:1

Toto sú defaultné nastavenia, bude možnosť ich konfigurovať.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | Pokračuje |

## Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 07.12.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.1 | Pokračovať v implementácii aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.2 | Pokračovať v implementácii indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.3 | Pokračovať s implementáciou algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |
| 4.3.4 | Pokračovať v implementácii front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 07.12.09 | - |