Zápisnica zo stretnutia č. 03

| Dátum: 26.10.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marían Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Miloš Blaško, Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zapisovateľ: | Bc. Ľubomír Eľko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 19.10.2009 - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - hlbšia analýza knižníc a ich možností - hlbšia analýza algoritmov a nástrojov na indexovanie a prepájanie dokumentov - tvorba dokumentácie – analýza, špecifikácia, návrh, a pod. |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Zhodnotenie výstupov po 1. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z druhého stretnutia. Skončili len úlohy, týkajúce sa tvorby plánu a aktualizácie webovej stránky. Vedúcemu sme predviedli výsledky a vzorové príklady ohľadom možností vizualizačných knižníc Jgraph (konkurencie schopnosť k Prefuse, rôzne typy a formáty hrán a vrcholov, popisy hrán) a Prefuse (odchytávanie eventov). Zároveň sme vedúcemu prezentovali aj prototyp indexovania textových a HTML súborov, ktorý je založený na opensource nástroji Lucene. Konzultácia ohľadom vytvorenej analýzy a špecifikácie prebehne, na žiadosť vedúceho, cez mailovú komunikáciu po dôkladnom preštudovaní vytvoreného dokumentu.

## Zadefinovanie nových úloh

V druhej časti stretnutia sme sa spolu s vedúcim dohodli na ďalšom postupe. Z dosiahnutých výstupov vyplynulo, že ohľadom vizualizačných knižníc budeme pracovať na oboch knižniciach, nakoľko sa momentálne ešte nevieme rozhodnúť, ktorú použijeme. Budeme naďalej analyzovať ich výhody, nevýhody a možnosti využitia v našom projekte. Na knižnicu Jgraph sa zameria T.Mičko a na knižnicu Prefuse M.Blaško.

Čo sa týka analýzy algoritmov na indexovanie a prepájanie dokumentov, tak táto úloha sa rozdelila medzi dvoch členov tímu na dve podúlohy: indexovanie (Ľ.Eľko) a prepájanie (L.Lazarčík). Je potrebné zabezpečiť indexovanie slovenských aj anglických textov s tým, že by sa z dokumentov dokázali efektívne získavať ich metadáta (autor, názov, kľúčové slová, opis, odkazy) a na základe týchto metadát dokumenty prepojiť.

Potrebné je aj prepracovať čiastočne vytvorenú dokumentáciu a doplniť ju o ďalšie podrobnosti, use case diagramy, sekvenčné diagramy, logický model a pod. Dohodli sme sa s vedúcim, že ďalšiu “draft” verziu mu zašleme ešte pred termínom odovzdania kvôli spätnej väzbe.

Pribudla aj potreba tvorby PPT prezentácií výstupov niektorých našich úloh, kde stručne predvedieme k čomu sme dospeli. Tieto PPT prezentácie spolu so všetkými vytvorenými dokumentmi je potrebné umiestniť na našu webovú stránku

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Projektový plán- prvý draft do xls | Marián Beňo | Dokument | 12.10.2009 | 26.10.09 | Splnené |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad | 12.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse - Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad | 12.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.3 | Webstránka - pridať úsmev | Miloš Blaško | Webová stránka | 19.10.09 | 20.10.09 | Splnené |
| 2.4 | Započatie prác na algoritmoch (indexovanie a prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Ľubomír Eľko | Vzorový príklad | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 26.10.09 | Pokračuje |

## Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti a možností) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 2.11.09 | - |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse – Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 2.4.1 | Práca na algoritmoch (indexovanie dokumentov) | Ľubomír Eľko | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík | Vzorový príklad | 19.10.09 | 31.10.09 | - |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 2.11.09 | - |
| 3.1 | Vytvorenie use case a sekvenčných diagramov, dátový model | Ján Kmeťko | Dokument | 26.10.09 | 31.10.09 | - |
| 3.2 | Sprístupnenie dokumentov a ppt prezentácií výsledkov na webovej stránke | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 26.10.09 | 31.10.09 | - |