Zápisnica zo stretnutia č. 04

| Dátum: 2.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marían Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Ľubomír Eľko |
| Zapisovateľ: | Bc. Marián Beňo |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 26.10.2009 - zhodnotenie jednotlivých častí dokumentu () - zhodnotenie práce počas týždňa - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - aktualizácia dokumentácie a jej odovzdanie - aktualizácia plánu podľa návrhov - zadanie nových úloh - Odovzdanie dokumentácie |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Zhodnotenie výstupov po 3. stretnutí

Vedúcemu tímu sme prezentovali výsledky úloh z tretieho stretnutia. Hlavným bodom bolo odovzdanie vypracovanej dokumentácie prvej časti tímového projektu. Jednotlivé pripomienky a návrhy boli v dokumente aktualizované a finálny dokument bol odovzdaný. Vedúcemu boli predvedené a vysvetlené diagramy a modely z dokumentácie.

Predvedený bol softvér na manažment projektu dotProject a v ňom vytvorený projektový plán. Jednotlivé úlohy, ktoré v dotProject-e zadal tím líder, podľa platného projektového plánu, boli doplnené a upravené podľa návrhov členov tímu a samotného vedúceho.

## Zadefinovanie nových úloh

Na ďalší týždeň bolo zadefinovaných viacero úloh. So zvýšenou prioritou je zadaná úloha - začatie implementácie prototypu. Každý člen tímu má na starosti svoju časť projektu. Lukáš Lazarčík, Marián Beňo – algoritmy vytvárania väzieb medzi dokumentmi a tiež sa pozrieť na medzinárodné desatinné delenie; Miloš Blaško, Tomáš Mičko – práca s knižnicami na „fron-end“ časti; Ján Kmeťko – aplikačná logika prototypu; Ľubomír Eľko – spracovanie a indexácia dokumentu.

V nasledujúcich dňoch je nutné pokračovať na návrhu. Návrh treba postupne dokončovať a aktualizovať aj podľa zmien zistených počas implementácie. Jednotlivé časti návrhu budú dopĺňané podľa oblasti, na ktorej členovia tímu pracujú.

Ďalšou úlohou je vytvoriť built systém pre prototyp v nástroji Maven. Túto úlohu má na starosti Lukáš Lazarčík a Ján Kmeťko.

Po tom ako budú dokončené určité časti prototypu a zistené nové poznatky o použitých knižniciach, nástrojoch a aplikáciách, je nutné vytvoriť prezentáciu, ktorá bude obsahovať informácie o použitých technológiách. Prezentácia by mala obsahovať obrazové prílohy, najmä pri prezentácii používaných knižníc.

Jednotlivé úlohy sú prehľadne zobrazené v tabuľke nižšie.

## Odovzdanie dokumentácie

Odovzdanie prvej časti dokumentácie, ktorá obsahovala analýzu problému, špecifikáciu požiadaviek a návrh riešenia. Podpísanie preberacieho protokolu.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Analýza vizualiz. knižníc (Jgraph - hlbšia analýza vhodnosti a možností) | Tomáš Mičko | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 1.2.2 | Analýza vizualiz. knižníc (Prefuse – Analýza odchytávania eventov) | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 12.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.1 | Zisťovanie prítomnosti požadovaných možností knižnice Prefuse | Miloš Blaško | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 2.11.09 | Pokračuje |
| 2.4.1 | Práca na algoritmoch (indexovanie dokumentov) | Ľubomír Eľko | Vzorový príklad + ppt | 19.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 31.10.09 | Pokračuje |
| 2.5 | Analýza, doplnenie úvodu + prípady použitia | Ján Kmeťko | Dokument | 19.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 2.6 | Nahodenie sw pre manažment projektu | Lukáš Lazarčík | - | 19.10.09 | 2.11.09 | Splnené |
| 3.1 | Vytvorenie use case a sekvenčných diagramov, dátový model | Ján Kmeťko | Dokument | 26.10.09 | 31.10.09 | Splnené |
| 3.2 | Sprístupnenie dokumentov a ppt prezentácií výsledkov na webovej stránke | Ľubomír Eľko | Webová stránka | 26.10.09 | 31.10.09 | Splnené |

## Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 8.11.09 | - |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 8.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 15.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzoeb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 8.11.09 | - |
| 4.4 | Aktualizovať projektový plán | Marián Beňo | Plán v dotProject | 2.11.09 | 8.11.09 | - |