Zápisnica zo stretnutia č. 06

| Dátum: 23.11.2009 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 09:00 – 11:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Tomáš Mičko |
| Zapisovateľ: | Bc. Ján Kmeťko |

| Program stretnutia: | - Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 9.11.2009 - zhodnotenie práce na implementácii prototypu - aktualizácia a kontrola návrhu - Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých: - podrobnosti ohľadne odovdávania a prezentácie - kontrola stavu prototypu - prezentácia prvej verzie prototypu (prototyp prototypu) - kontrola build systému - doplnenie návrhu |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Zhodnotenie výstupov po 5. stretnutí

Neboli zadané ďalšie explicitné úlohy. Pokračovali sme na implementácii. Vedúci nebol spokojný so stavom implementácie – preukázali sme slabý progres. Práca na knižnici JGraph bola jediná na dostatočnej úrovni.

## Zadefinovanie nových úloh

- Nadvizať komunikáciu s inými tímami, ktorým budeme prezentovať náš tímový projekt – dohodnúť termín.

- Dokončiť build systém

- Finalizácia návrhu:

Zobrazenie hrán

- Popisy hrán zobrazovať vodorovne

- Navrhované popisky hrán (  význam väzby (algoritmus):sila väzby)

Zobrazenie väzieb

- KW – keywords (Blue)

- Ref – referencie  (Red)

- Auth  – autori (Green)

- User – používateľské (pridané) väzby (Black)

- Zmazaná väzba – (Šedá)

Zobrazenie vrcholov

- Farby vrcholov pre typ dokumentov

- Farby a paterny okrajov

- Skontrolovať konzistenciu analýzy k stratégii (databáza stálych prepojení  existujúcich dokumentov a ukladania aktuálnych user sessions pre virtuálny dokument)

- Vymazanie je teraz trvalé pre všetkých používateľov. Databáza je zdieľaná. Odkladanie sessions (pohľad na nejakú obrazovku, ktorú si používateľ vyklikal) bude úloha na ďalší semester. Na klientovi by sme zatiaľ mohli spraviť skrývanie väzieb a dokumentov, ktoré nebude znamenať vymazanie, ale iba skrytie dokumentu z obrazovky.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov | Miloš Blaško | - | 19.10.09 | 16.11.09 | Splnené |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 16.11.09 | Pokračuje |

## Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov) | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Vzorový príklad | 19.10.09 | 30.11.09 | - |
| 4.1 | Vytvoriť built systém (Maven) | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | Kostra aplikácie | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.1 | Pokračovať na návrhu indexovania | Ľubomír Eľko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.2 | Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.3 | Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.2.4 | Pokračovať na návrhu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Dokument | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.1 | Začať implementáciu aplikačnej logiky | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.2 | Začať implementáciu indexovania | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.3 | Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |
| 4.3.4 | Začať implementáciu front-end časti | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 2.11.09 | 30.11.09 | - |