Zápisnica zo stretnutia č. 09

| Dátum: 25.2.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Zapisovateľ: | Bc. Ľubomír Eľko |

| Program stretnutia: | - Úvodná diskusia - diskusia k organizačným záležitostiam a manažmentu - Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra - podrobnosti ohľadne vykonaných prác a riešiteľoch - diskusia o stave projektu a vyriešených UC - Zadefinovanie nových úloh - prerozdelenie úloh medzi členov tímu - nadviazanie na implementáciu GUI - nadviazanie na implementáciu algoritmov na prepájanie - nadviazanie na implementáciu indexovania - podpora integrácie a konzistentnosti |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Úvodná diskusia

Vedúci nás privítal v druhom semestri tímového projektu a diskutovali sme o organizačných záležitostiach a manažmente v letnom semestri. Stretnutia budú každý týždeň vo štvrtok v čase 13:00 – 16:00 v priestoroch IBM laboratória, pokiaľ aktuálna situácia nebude vyžadovať nejaké zmeny (choroba, iné aktivity a pod.).

Konštatovali sme, že zloženie tímu sa nezmenilo a odsúhlasili sme zachovanie Mariána ako team lídra.

## Rekapitulácia a zhodnotenie zimného semestra

Členovia tímu, ich role a najdôležitejšie vykonané práce:

- Marián Beňo – team leader, developer

- manažment tímu, tvorba a aktualizácia plánu, práce na algoritmoch na prepájanie dokumentov

- Miloš Blaško - manažér podporných prostriedkov, developer

- administrácia podporných prostriedkov, práce na GUI (knižnica Prefuse)

- Ľubomír Eľko - manažér plánovania, webmaster, developer

- administrácia webového sídla, práce na indexovaní (nástroj Lucene)

- Ján Kmeťko - manažér kvality, analytik, architekt, developer

- návrh architektúry a vytvorenie kostry, build systém, DB, integrácia

- Lukáš Lazarčík - manažér rizík, dokumentarista, developer

- práce na algoritmoch na prepáj. dokumentov, build systém, dokumentácia

- Tomáš Mičko - manažér vývoja, developer

- práce na GUI (knižnica JGraph)

Dohodli sme sa, že sa nebudú meniť role jednotlivých členov tímu. V budúcnosti sa však úlohy budú prerozdeľovať trochu ináč, keďže niektorí už nepokračujú v práci z minulého semestra. Jedná sa hlavne o Miloša, ktorý už nepokračuje v prácach s knižnicou Prefuse a Jana, ktorý vytvoril celú kostru.

Nasledovala diskusia o stave projektu. V projekte používame najmä tieto nástroje a technológie:

- Java, SVN, Applet, Maven, PostgreSQL, Spring, Junit, RMI, Jetty, Jgraph, Prefuse, Lucene, dotProject

Dohodli sme sa, že prostredie ani architektúra sa nebude meniť.

Informovali sme vedúceho o vyriešených UC. Implementovaný výstup zo zimného semestra rieši:

- Pridávanie dokumentov do DB

- Indexovanie a vyhľadávanie dokumentov (HTML a TXT, metadáta v HTML)

- Vyhľadávanie väzieb medzi dokumentmi (autor, kľúčové slová a pod.)

- Zobrazovanie dokumentov a väzieb v grafe (farby, patterny, základné filtre)

- Editácia grafu – (slabé) mazanie z grafu a (silné) mazanie z DB

## Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia a ich prerozdelenie medzi členov tímu:

Miloš, ktorý už nepokračuje v prácach s knižnicou Prefuse, bude spolupracovať s Tomášom už len na jednej knižnici – Jgraph. Spolu budú musieť dopracovať grafické rozhranie, pretože je potrebné pridať viaceré filtre, nastavenia, ďalšie možnosti práce s grafom a pod. Miloš, ako manažér podporných prostriedkov, má novú úlohu zameranú na rozchodenie Bugzilly a Jetty.

Jano sa už bude sústrediť viac na podporu service vrstvy, integrácie, databázy a pod. Bude sa zaoberať problematikou zavedenia administrátorského rozhrania a prístupu viacerých používateľov. Takisto sa spolu s Ľubom bude zaoberať migráciou z nástroja Lucene na nástroj Compass (nadstavba Lucene). Ľubo bude musieť tiež implementovať indexovanie ďalších typov dokumentov (PDF, DOC) a vyriešiť problematiku získavania metadát z dokumentov.

Lukáš a Maroš budú spolupracovať na ďalšom vývoji algoritmov na prepájanie dokumentov. Lukáš sa naďalej bude zaoberať tvorbou a aktualizáciou dokumentácie. Maroš, ako team leader, bude musieť aktualizovať plán a dohliadať na dodržiavanie termínov a formy výstupov.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

Všetky úlohy s plánovaným ukončením v zimnom semestri boli úspešne zvládnuté a ukončené. Neexistujú teda žiadne úlohy z predchádzajúceho stretnutia.

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Rozbehanie Bugzilly | Miloš Blaško | Bugzilla | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.2 | Kontaktovať Lacka ohľadom Yetty | Miloš Blaško | Yetty | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.3 | Dopracovanie front-end časti (filtre, nastavenia a pod.) | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.4 | Doplnenie GUI o vytváranie mauálnych väzieb | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.5 | Migrácia na Compass | Ľubomír Eľko, Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.6 | Indexovanie PDF a DOC | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.7 | Získavanie metadát z dokumentov | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.8 | Administrátorské rozhranie | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.9 | Zavedenie používateľov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.10 | Applet Policy – upload súborov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.11 | Suppport service vrstvy, DB, back-up | Ján Kmeťko | - | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 9.12 | Presun properties z File do Document | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.13 | Implementácia algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | - |
| 9.14 | Aktualizácia dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Dokument | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 9.15 | Aktualizácia a support build systému | Lukáš Lazarčík | - | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 9.16 | Aktualizácia plánu a zistenie termínov a formy odovzdávania výstupov | Marián Beňo | Dokument | 25.02.10 | 11.03.10 | - |