Zápisnica zo stretnutia č. 10

| Dátum: 11.3.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 14:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ľubomír Eľko |
| Zapisovateľ: | Bc. Miloš Blaško |

| Program stretnutia: | - Úvodná diskusia - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Rozobratie aktuálnych problémov - zadané/nezadané metadáta dokumentu - zadávanie údajov pri pridávaní dokumentov - hromadné pridávanie dokumentov - Zadefinovanie nových úloh - pridanie mouse listenerov k uzlom a hranám grafu - zabezpečenie nezobrazovania väzieb zrušených používateľom - prepracovať zobrazenie výsledkov hľadania v dokumentoch - pridanie filtra na zobrazovanie iba zvolených väzieb - upratanie build systému - analýza možností práce s metadátami uložených dokumentov - spracovanie sťahovania súborov zo servera ku klientovi - získanie/vytvorenie väčšej testovacej bázy znalostí |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Úvodná diskusia

V tomto týždni došlo k nedorozumenie a tímu sa nepodarilo stretnúť s vedúcim. Čas strávený v IBM laboratóriu sme ale využili na diskusiu o stave riešenia zadefinovaných úloh.

Do tohto stretnutia sa nám podarilo spraviť nasledujúce:

Miloš Blaško

rozbehanie bugzilly

inštalácia javy a nastavenie práv webservera na labss2

Ľubomír Eľko

migrácia z nástroja Lucene na Compass

úprava závislých zdrojových kódov

Tomáš Mičko

editácia dokumentov

skúšobné sťahovanie dokumentov, upload novej verzie dokumentu

vytváranie používateľských väzieb v grafe

Ján Kmeťko

presun atribútov z triedy File do triedy Document

analýza pridania autentifikácie používateľov

analýza nastavenia applet policy

Lukáš Lazarčík

TF-IDF vektor

návrh algoritmu na zistenie podobnosti dokumentov na základe ich obsahu

analýza named entity recognition algoritmov a knižníc na vyhľadávanie osôb a názvov dokumentov (referencií) v neštruktúrovanom texte

Marián Beňo

aktualizácia plánu a zistenie termínov a formy odovzdávania výstupov

## Rozobratie aktuálnych problémov

Uvedomili sme si, že sme ešte stále nevyriešili problém získavania autorov a názvov ukladaných dokumentov. Tieto údaje sa dajú získať z metadát, ale nemáme istotu, že budú zadané alebo či budú správne. Takisto je možné tieto údaje zadať v dialógovom okne pri pridávaní nového dokumentu do bázy znalostí, čo zas môže byť pracné. Najjednoduchšie riešenie by bolo povinné uvádzanie autora aj názvu dokumentu pri jeho pridaní do bázy znalostí. Doba trvania pridávania nových dokumentov by sa ale predĺžila a je možné, že by tieto údaje pri niektorých dokumentoch ani nebolo možné zo strany používateľa zistiť.

Ďalšiu vec, ktorú sme ešte nevyriešili je možnosť editovania názvu a autora už pridaného dokumentu. V takomto prípade by nám pomohlo, ak by sme mohli programovo meniť metadáta dokumentov, inak by mohlo dôjsť k nekonzistentnosti medzi reálnymi údajmi a údajmi v našom systéme. Momentálne je to vyriešené tak, že používateľ si dokument stiahne k sebe, upraví metadáta a na serveri prepíše starý dokument novým.

Poslednou diskutovanou vecou bolo pridávanie väčšieho množstva dokumentov naraz bez ručného zadávania údajov. Takéto hromadné pridávanie má opodstatnenie najmä pri zavádzaní nášho nástroja na už existujúcu bázu znalostí (niekoľko sto dokumentov). Problém je rovnaký ako u vyššie spomenutých záležitostiach – neuvedené/nesprávne metadáta.

## Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- pridanie mouse listenerov k uzlom a hranám grafu – napr. dvojklik na zobrazenie detailu, pravý klik na zobrazenie pop-up menu s ďalšími možnosťami (vymazať, stiahnuť...) a pod.

- zabezpečenie nezobrazovania väzieb zrušených používateľom – ide len o malú úpravu v kóde - bug

- prepracovať zobrazenie výsledkov hľadania v dokumentoch – krajšie a a prehľadnejšie zobrazenie výsledkov hľadania s možnosťou výberu centrálneho dokumentu

- pridanie filtra na zobrazovanie iba zvolených väzieb

- upratanie build systému – treba pridať závislosti na Compass a nové knižnice

- analýza možností práce s metadátami uložených dokumentov – extrakcia je už otestovaná, hodila by sa nám aj možnosť zapisovania/zmeny metadát dokumentov

- spracovanie sťahovania súborov zo servera ku klientovi – sťahovanie dokumentov ku klientovi funguje, je potrebné pridať indikátor stavu sťahovania (progress bar) plus otestovať správanie pri veľkých súboroch

- získanie/vytvorenie väčšej testovacej bázy znalostí – doteraz sme nástroj testovali len s malou množinou dokumentov ( okolo 10), takže by bolo vhodné získať alebo nejako vytvoriť početnejšiu množinu spracovávaných dokumentov

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Rozbehanie Bugzilly | Miloš Blaško | Bugzilla | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.2 | Kontaktovať Lacka ohľadom Yetty | Miloš Blaško | Yetty | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.3 | Dopracovanie front-end časti (filtre, nastavenia a pod.) | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.4 | Doplnenie GUI o vytváranie mauálnych väzieb | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.5 | Migrácia na Compass | Ľubomír Eľko, Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.6 | Indexovanie PDF a DOC | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.7 | Získavanie metadát z dokumentov | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.8 | Administrátorské rozhranie | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.9 | Zavedenie používateľov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.10 | Applet Policy – upload súborov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.11 | Suppport service vrstvy, DB, back-up | Ján Kmeťko | - | 25.02.10 | 13.05.10 | Pokračuje |
| 9.12 | Presun properties z File do Document | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |
| 9.13 | Implementácia algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.02.10 | 11.03.10 | Pokračuje |
| 9.14 | Aktualizácia dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Dokument | 25.02.10 | 13.05.10 | Pokračuje |
| 9.15 | Aktualizácia a support build systému | Lukáš Lazarčík | - | 25.02.10 | 13.05.10 | Pokračuje |
| 9.16 | Aktualizácia plánu a zistenie termínov a formy odovzdávania výstupov | Marián Beňo | Dokument | 25.02.10 | 11.03.10 | Splnené |

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Dopracovanie front-end časti (filtre, nastavenia a pod.) | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.6 | Indexovanie PDF a DOC | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.8 | Administrátorské rozhranie | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.9 | Zavedenie používateľov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.10 | Applet Policy – upload súborov | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.11 | Suppport svc, DB, back-up | Ján Kmeťko | - | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 9.13 | Implementácia algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | - |
| 9.14 | Aktualizácia dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Dokument | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 9.15 | Aktualizácia a support build systému | Lukáš Lazarčík | - | 25.02.10 | 13.05.10 | - |
| 10.1 | Pridanie mouse listenerov do grafu | Tomáš Mičko | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.2 | Nezobrazovanie zrušených väzieb | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.3 | Prepracovať výsledky hľadania | Miloš Blaško | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.4 | Filter na zobrazenie väzieb | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.5 | Upratanie build systému | Ján Kmeťko, Lukáč Lazarčík | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.6 | Analýza práce s metadátami | Ľubomír Eľko | Dokument | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.7 | Spracovanie sťahovania súborov | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | - |
| 10.8 | Väčšia testovacia báza | Všetci | - | 11.03.10 | 18.03.10 | - |