Zápisnica zo stretnutia č. 12

| Dátum: 25.3.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Lukáš Lazarčík |
| Zapisovateľ: | Bc. Marián Beňo |

| Program stretnutia: | - Diskusia v rámci tímu - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Diskusia s vedúcim tímu - diskusia o progrese - Zadefinovanie úloh - nové úlohy, ktoré treba vyriešiť |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia v rámci tímu

Každý člen tímu popísal, čo sa mu podarilo od posledného stretnutia. Témou nasledovnej diskusie bolo najmä používateľské rozhranie.

## Diskusia s vedúcim tímu

Diskusia s vedúcim tímu o veciach, ktoré sme spravili a ktoré ešte treba spraviť.

## Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- Dorobenie vrcholov (rovnaká veľkosť, mikro-nápoveda pri prejdení myškou)

- Pridanie rôznych templateov pre vrcholy (title, keyword, autori)

- Rozkliknutie vrcholov, aby nám nezmizol pôvodný graf/centrálny dokument

- Rôzne farby pre vrcholy, keď si user rozklikáva, jeden centrálny (červený), ďalšie centrálne (zelené), okrajové (modré)

- Pridanie ďalšieho dokumentu zľava doprava (ako centrálny dokument)

- Vymazanie dokumentu, keď nemá väzbu, ak nie je spojený s centrálnym dokumentom (expand, colaps)

- Porovnávanie n-kľúčových slov s centrálnym dokumentom

- Väčšia báza znalostí (efektivita pri veľkej báze znalostí)

- Indexovanie virtuálneho dokumentu

- Nahodiť našu aplikáciu na labss server aj s DB

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 | Suppport svc, DB, back-up | Ján Kmeťko | - | 25.02.10 | 13.05.10 | pokračuje |
| 9.13 | Implementácia algoritmov pre vytváranie väzieb | Lukáš Lazarčík, Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.02.10 | 18.03.10 | pokračuje |
| 9.14 | Aktualizácia dokumentácie | Lukáš Lazarčík | Dokument | 25.02.10 | 13.05.10 | pokračuje |
| 9.15 | Aktualizácia a support build systému | Lukáš Lazarčík | - | 25.02.10 | 13.05.10 | pokračuje |
| 10.2 | Nezobrazovanie zrušených väzieb | Ján Kmeťko | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | pokračuje |
| 10.3 | Prepracovať výsledky hľadania | Miloš Blaško | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | pokračuje |
| 10.4 | Filter na zobrazenie väzieb | Tomáš Mičko, Miloš Blaško | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | splnené |
| 10.5 | Upratanie build systému | Ján Kmeťko, Lukáč Lazarčík | Zdrojový kód | 11.03.10 | 18.03.10 | splnené |
| 10.8 | Väčšia testovacia báza | Všetci | - | 11.03.10 | 18.03.10 | pokračuje |
| 11.1 | Pokročilé vyhľadávanie | Tomáš Mičkko | Zdrojový kód | 18.3.10 | 25.3.10 | splnené |
| 11.2 | Prezentácia | Všetci | PPT | 18.3.10 | 1.4.10 | Pokračuje |

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Upravenie vrcholov | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.2 | Pridanie rôznych templateov pre vrcholy | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.3 | Rozkliknutie vrcholov, aby nám nezmizol pôvodný graf/centrálny dokument | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.3.1 | Rôzne farby pre vrcholy, keď si user rozklikáva, jeden centrálny (červený), ďalšie centrálne (zelené), okrajové (modré) | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.4 | Pridanie ďalšieho dokumentu zľava doprava | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.5 | Vymazanie dokumentu, keď nemá väzbu | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.6 | Porovnávanie n-kľúčových slov s centrálnym dokumentom | Lukáš Lazarčík Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.8 | Indexovanie virtuálneho dokumentu | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 |  |
| 12.9 | Nahodiť našu aplikáciu na labss server aj s DB | Ján Kmeťko | - | 25.3.10 | 1.4.10 |  |