Zápisnica zo stretnutia č. 13

| Dátum: 1.4.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Marián Beňo |
| Zapisovateľ: | Bc. Ján Kmeťko |

| Program stretnutia: | - Diskusia v rámci tímu - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Diskusia s vedúcim tímu - diskusia o progrese - Zadefinovanie úloh - nové úlohy, ktoré treba vyriešiť |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia v rámci tímu

Každý člen tímu popísal, čo sa mu podarilo od posledného stretnutia. Témou nasledovnej diskusie bolo najmä používateľské rozhranie.

## Diskusia s vedúcim tímu

Diskusia s vedúcim tímu o veciach, ktoré sme spravili a ktoré ešte treba spraviť.

## Zadefinovanie nových úloh

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- Vo výsledkoch dať čiarky medzi keywordy

- Váhy porovnaní  - 0,2 (nezadané keywordy) ku 0,8 (zadané keywordy) – maximálna frekvencia 3 (skúsiť aj viac možno 5)

- Ďalšie formáty dokumentov ak sa bude dať

- Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...)

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Upravenie vrcholov | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.2 | Pridanie rôznych templateov pre vrcholy | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.3 | Rozkliknutie vrcholov, aby nám nezmizol pôvodný graf/centrálny dokument | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.3.1 | Rôzne farby pre vrcholy, keď si user rozklikáva, jeden centrálny (červený), ďalšie centrálne (zelené), okrajové (modré) | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.4 | Pridanie ďalšieho dokumentu zľava doprava | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.5 | Vymazanie dokumentu, keď nemá väzbu | Tomáš Mičko Miloš Blaško | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.6 | Porovnávanie n-kľúčových slov s centrálnym dokumentom | Lukáš Lazarčík Marián Beňo | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Nerealizuje sa |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | 1.4.10 | Pokračuje |
| 12.8 | Indexovanie virtuálneho dokumentu | Ľubomír Eľko | Zdrojový kód | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |
| 12.9 | Nahodiť našu aplikáciu na labss server aj s DB | Ján Kmeťko | - | 25.3.10 | 1.4.10 | Splnené |

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | - | - |
| 13.1 | Vo výsledkoch dať čiarky medzi keywordy | Miloš Blaško | Zdrojový kód | 1.4.10 | 8.4.10 | - |
| 13.2 | Váhy porovnaní - 0,2 ku 0,8 – maximálna frekvencia 3 | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | Zdrojový kód | 1.4.10 | 8.4.10 | - |
| 13.3 | Ďalšie formáty dokumentov ak sa bude dať | Ľubomír Eľko | - | 1.4.10 | 8.4.10 | - |
| 13.4 | Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...) | Marián Beňo | Dokument | 1.4.10 | dlhodobejšie | - |