Zápisnica zo stretnutia č. 14

| Dátum: 8.4.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ján Kmeťko |
| Zapisovateľ: | Bc. Tomáš Mičko |

| Program stretnutia: | - Diskusia v rámci tímu - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Diskusia s vedúcim tímu - diskusia o progrese a príprave dokumentácie - Zadefinovanie úloh - nové úlohy, ktoré treba vyriešiť |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia v rámci tímu

Členovia tímu zhodnotili stav zostávajúcich úloh. Viac sme sa zamerali na blížiace sa odovzdanie už takmer kompletného riešenia. Každému bola pridelená určitá časť pridávaných prvkov do dokumentácie.

## Diskusia s vedúcim tímu

Vedúcemu sme predviedli najnovšie dokončené úlohy, ku ktorým vyjadril svoje pripomienky. Ďalej sme sa aj s ním zamerali na finalizáciu pred odovzdaním a s ňou spojenou dokumentáciou.

## Zadefinovanie nových úloh

Keďže sa už blíži koniec semestra a s ním aj ukončenie prác na našom projekte, pribúdajúcich úloh je málo. Členovia tímu sa teraz musia zamerať na doplnenie existujúcej dokumentácie z minulého semestra o zmenené a pridané časti.

Nové úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia:

- Doplnenie dokumentácie na odovzdanie

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | - | Pokračuje |
| 13.1 | Vo výsledkoch dať čiarky medzi keywordy | Miloš Blaško | Zdrojový kód | 1.4.10 | 8.4.10 | Splnené |
| 13.2 | Váhy porovnaní - 0,2 ku 0,8 – maximálna frekvencia 3 | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | Zdrojový kód | 1.4.10 | 8.4.10 | Splnené |
| 13.3 | Ďalšie formáty dokumentov ak sa bude dať | Ľubomír Eľko | - | 1.4.10 | 8.4.10 | Splnené |
| 13.4 | Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...) | Marián Beňo | Dokument | 1.4.10 | dlhodobejšie | Pokračuje |

## Zadelenie nových úloh na vypracovanie

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | - | - |
| 13.4 | Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...) | Marián Beňo | Dokument | 1.4.10 | dlhodobejšie | - |
| 14.1 | Doplnenie dokumentácie na odovzdanie | Všetci | Dokument | 8.4.10 | 15.4.10 | - |