Zápisnica zo stretnutia č. 15

| Dátum: 15.4.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Tomáš Mičko |
| Zapisovateľ: | Bc. Miloš Blaško |

| Program stretnutia: | - Diskusia v rámci tímu - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Diskusia s vedúcim tímu - diskusia o progrese a príprave dokumentácie - Neboli zadefinované žiadne nové úlohy |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia v rámci tímu

Členovia tímu zhodnotili stav zostávajúcich úloh. Zhodnotili a okomentovali sme doplnené časti dokumentácie. Potom sme riešili ďalší postup prác na projekte.

## Diskusia s vedúcim tímu

Dohodli sme sa na forme odovzdania dokumentácie. Vedúci mal pár pripomienok k otvoreným úlohám.

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | - | Pokračuje |
| 13.4 | Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...) | Marián Beňo | Dokument | 1.4.10 | dlhodobejšie | Pokračuje |
| 14.1 | Doplnenie dokumentácie na odovzdanie | Všetci | Dokument | 8.4.10 | 15.4.10 | Splnené |