Zápisnica zo stretnutia č. 17

| Dátum: 29.4.2010 | Miesto: IBM laboratórium | Čas: 13:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- |

| Zúčastnení členovia: | Bc. Marián Beňo Bc. Miloš Blaško Bc. Ľubomír Eľko Bc. Ján Kmeťko Bc. Lukáš Lazarčík Bc. Tomáš Mičko |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: | Ing. Ivan Polášek, PhD. |
| Stretnutie viedol: | Bc. Ľubomír Eľko |
| Zapisovateľ: | Bc. Ján Kmeťko |

| Program stretnutia: | - Diskusia v rámci tímu - diskusia k priebehu riešenia zadefinovaných úloh - Diskusia s vedúcim tímu - diskusia o vypracovanej predbežnej dokumentácii - diskusia o ďalšom postupe - Nové úlohy - pribudla úloha na tvorbu test cases |
| --- | --- |

# Priebeh stretnutia

## Diskusia v rámci tímu

Členovia tímu zhodnotili stav a doterajší priebeh riešenia zostávajúcich úloh. Potom sme riešili ďalší postup prác na projekte.

## Diskusia s vedúcim tímu

Vedúci si prezrel priebežnú dokumentáciu a mal k nej pár pripomienok. Zadal nám nové úlohy týkajúce sa testovania, a to navrhnutie testovacích prípadov a tvorba test cases. Na ďalšom stretnutí, t.j. 6.5.2010 bude prehliadka vytvorených test cases. Mali by sme intenzívne testovať prípustné aj neprípustné možnosti. Naďalej môžeme pokračovať v odstraňovaní prípadných bugov, ktoré sa vyskytnú.

Máme aj vedľajšiu úlohu týkajúcu sa zistenia odovzdávania a zverejňovania výsledkov tímového projektu na webovom sídle (t.j. implementované riešenie, zdrojové kódy, dokumentácia).

## Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia a nové úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Člen tímu | Výstup | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Väčšia báza znalostí | Marián Beňo | - | 25.3.10 | - | Pokračuje |
| 13.4 | Spísanie všetkých úloh do jedného dokumentu – DotProject (gantov graf...) | Marián Beňo | Dokument | 1.4.10 | dlhodobejšie | Pokračuje |
| 16.1 | Testovanie | Všetci | - | 22.4.10 | dlhodobejšie | Pokračuje |
| 16.2 | Aktualizácia priebežnej prezentácie do finálnej podoby | Všetci | Prezentácia | 22.4.10 | dlhodobejšie | Pokračuje |
| 17.1 | Navrhnutie testovacích prípadov, tvorba test cases | Všetci | Test cases | 29.4.10 | 6.5.2010 | - |