Zápisnica zo stretnutia č. 1

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2009 | 11:00 - 14:00 | Softvérové štúdio 2 (D07b) | Bc. Marek Brandobúr | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:		Organizácia, SCRUM metóda, ciele, technológie

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Organizácia

  - voľba člena tímu na pozíciu SCRUM Master (Team leader)

  - tvorba zápisov zo stretnutia

- SCRUM metóda

  - Informácie

  - Nástroje

  - Literatúra

- Ciele prvého šprintu

- Informácie o produkte

- Brainstorming

- Prehľad ponúk ostatných tímov

- Použité technológie

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia vedúci projektu upresňuje podmienky absolvovania predmetu a upozorňuje, že webová stránka o produkte bude existovať v slovenskom aj anglickom jazyku. Objasňuje metódu SCRUM a informuje, že dĺžka jedného „šprintu“ bude trvať 2 týždne. Vedúci tímu potvrdzuje voľbu Bc. Martina Jačalu na pozíciu SCRUM Master (Team leader). Ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší tím roka, pričom spoločne so zvyškom tímu dospeje k rozhodnutiu, že účasť v súťaži by bola prínosom, avšak pre účasť v nej sa tím rozhodne, až po ukončení určitej oblasti vývoja a práce na projekte, pričom bude priamo závislá od kvality výstupov danej dokončenej časti. Tím dospieva k rozhodnutiu, že zápis zo stretnutí bude zaznamenávať postupne každý člen tímu, pričom na nasledujúcom stretnutí daný člen otvorí a bude stretnutie viesť.

Vedúci tímu navrhuje spôsob testovania v takej forme, že testovať určitú ukončenú oblasť projektu budú členovia, ktorí sa na nej priamo nepodieľali, čo je schválené všetkými členmi tímu. Zároveň je daný dôraz na bezpečnosť v prístupe k citlivým dátam a identifikácii používateľa.

Vedúci tímu navrhuje ďalšie požiadavky:

- Jednoduché používanie produktu

- Webová prezentácia produktu v anglickom a slovenskom jazyku

- 2 typy priamych používateľov aplikácie

  - domáci

  - cudzinec

Vedúci tímu definuje 4 hlavné „User stories“:

- Používateľ požaduje informáciu, zapne aplikáciu a informáciu okamžite dostane.

- Používateľ má záujem o odchody spojov zo zastávky, na ktorej sa aktuálne nachádza.

- Používateľ pozná cieľovú destináciu, aplikácia vyhľadá zastávky v jeho blízkosti a ponúkne mu odchody spojov.

- Aplikácia navedie používateľa na vybranú zastávku

Vedúci tímu určuje vízie ďalšieho vývoja:

- MHD viacerých miest, železničná preprava, letecká preprava, osobná navigácia, navigácia do automobilov, navigácia v budovách

Tím na základe prezretia ostatných ponúk na daný projekt definuje ďalšie požiadavky:

- Kompaktnosť

- Poskytnutie panoramatickej fotografie vybranej zastávky

Na základe nenáročnosti skladovať základné informácie o odchodov MHD spojov v hlavnom meste Bratislava sa tím rozhoduje sprístupniť tieto informácie aj v režime offline, pričom navrhuje, aby na uloženie potrebných dát sa využil XML súbor. Analyzovať vhodnosť zvoleného úložiska dát, respektíve zvoliť vhodné úložisko dát je úlohou tímu do ďalšieho spoločného stretnutia. Tím sa zhoduje, že je vhodné, aby sa neaktuálnosť dát vhodne vizualizovala pre používateľa a aby v režime online sa dáta automaticky aktualizovali.

Tím sa zaoberá aj úvahou, či by nebolo vhodné optimalizovať „traffic“ smerom od zákazníka k serveru, keďže aktuálne na slovenskom trhu, mobilní operátori ponúkajú internetové pripojenie v obmedzenej veľkosti stiahnutých dát, avšak vedúci tímu usmerňuje tím ku okamžitej odozve a aktuálnosti dát.

Na záver si tím rozdeľuje úlohy.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Štúdium SCRUM metódy | Všetci | 13.10.2009 |
| 2 | Tvorba webovej prezentácie produktu (v slovenskom aj v anglickom jazyku) – pilotná verzia | Marek Brandobúr | 13.10.2009 |
| 3 | Tvorba webovej prezentácie tímu – pilotná verzia | Hana Časnochová | 13.10.2009 |
| 4 | Design webovej prezentácie tímu a produktu – pilotná verzia | Martin Jačala | 13.10.2009 |
| 5 | Hrubý návrh architektúry systému | Michal Macko | 13.10.2009 |
| 6 | Vytvoriť návrh štábnej kultúry a kultúry kódovania | Martin Blažko | 13.10.2009 |
| 7 | Serverová časť systému – pilotná verzia | Michal Hrdina | 13.10.2009 |