Zápisnica zo stretnutia č. 12

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2010 | 18:00 - 21:00 | Softvérové štúdio | Bc. Hana Časnochová | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Priebežný stav úloh šiesteho šprintu.

Šprint: 			Šiesty

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Priebeh a hodnotenie prebiehajúceho šiesteho šprintu

  - Prehľad už vykonaných úloh

  - Prehľad naplánovaných úloh

Priebeh stretnutia:

Hlavným cieľom stretnutia je kontrola prebiehajúceho šprintu. Martin Blažko, zapisovateľ z predchádzajúceho stretnutia,  prechádza plánované úlohy a zisťuje sa ich stav.

S Martinom Blažkom je konzultované spracovanie testovacích scenárov a ich aplikovanie. Testovacie scenáre sú spravené, nie však kompletne, testovanie produktu ešte nezačalo.

Je rozoberaná úloha plánovania cesty, ktorú má na starosti Marek Brandobúr. Momentálne pracuje na vhodnej štruktúre údajov a jej naplnení. Martin Jačala navrhuje v prípade problémov zmeniť algoritmus z Dijkstrovho na A*. Tento návrh je však zamietnutý.

Časť tímu pracujúca na klientskej časti aplikácie diskutuje s vedúcim Michalom Čerňanským o ďalších úpravách, ktoré by zvýšili príťažlivosť a príjemnosť používania aplikácie.

Do najbližšieho šprintu je plánované dokončiť práve prebiehajúce úlohy, tak ako boli na začiatku šprintu naplánované. Zároveň sú doplnené termíny ukončenia úloh, ktoré je nutné dokončiť pred koncom šprintu aby bolo možné realizovať testovanie.

Úlohy naplánované z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Použiť novú obrazovku v pohľade kde som | Michal Hrdina | 5.3.2010 | ✓ |
| 2 | Vytvoriť view pre bunku – informácie o linke | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 3 | Vytvoriť view pre bunku – informácie o podzastávke | Martin Jačala | 8.3.2010 | - |
| 4 | Vytvoriť view pre user story – obrazovka najbližšie spoje | Michal Hrdina | 8.3.2010 | ✓ |
| 5 | Počítanie vzdialenosti od zastávky | Michal Hrdina | 8.3.2010 | - |
| 6 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – najbližšie spoje | Martin Blažko | 5.3.2010 | - |
| 7 | Aplikovať testovacie scenáre | Martin Blažko | 7.3.2010 | - |
| 8 | Úprava služby getDepartures | Michal Macko | 5.3.2010 | ✓ |
| 9 | Prepojiť bunky vo view pomocou disclosure buttons |  | - | - |
| 10 | Navrhnúť spôsob asynchrónneho získavania údajov zo servera | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 11 | Implementovať asynchrónne načítavanie do vybraných obrazoviek | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 12 | Implementovať asynchrónne načítavanie do všetkých obrazoviek | Hana Časnochová | 5.3.2010 | - |
| 13 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – opustenie obrazovky počas spracovania | Martin Blažko | 5.3.2010 | - |
| 14 | Otestovať US | Martin Blažko | 7.3.2010 | - |
| 15 | Nezobrazovať linky ktoré sú na konečnej | Michal Hrdina | 5.3.2010 | - |
| 16 | Doplnenie parametra do služby getLines | Michal Macko | 4.3.2010 | - |
| 17 | Pridanie nového view do TabBaru | Martin Jačala | 5.3.2010 | ✓ |
| 18 | Integrácia view zobrazujúceho zastávky | Michal Hrdina | 5.3.2010 | ✓ |
| 19 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – zobrazenie všetkých zastávok a podzastávok so spojmi | Martin Blažko | 5.3.2010 | - |
| 20 | Aplikovať testovacie scenáre pre US | Martin Blažko | 7.3.2010 | - |
| 21 | Nájsť vhodný zdroj údajov pre zohľadnenie typov dní | Michal Macko | 8.3.2010 | - |
| 22 | Vytvoriť štruktúru pre typy dní na serveri | Michal Macko | 5.3.2010 | - |
| 23 | Automatická aktualizácia | Michal Macko | 5.3.2010 | - |
| 24 | Rozšíriť služby o rozlišovanie typov dní | Michal Macko | 5.3.2010 | ✓ |
| 25 | Vytvoriť a aplikovať testovacie scenáre pre US – zohľadnenie typov dní | Martin Blažko | 7.3.2010 | - |
| 26 | Odstránenie chyby pri vyhľadávaní zastávok | Martin Jačala | 8.3.2010 | - |
| 27 | Úprava vzhľadu bunky s linkou | Michal Hrdina | 8.3.2010 | - |
| 28 | Migrácia databáz | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 29 | Konsolidácia prostredia | Michal Macko | 8.3.2010 | ✓ |
| 30 | Konsolidácia prostredia | Marek Brandobúr | 8.3.2010 | ✓ |
| 31 | Upgrade Agilo | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 32 | Vytvorenie správy o projekte | Hana Časnochová | 23.2.2010 | ✓ |
| 33 | Článok na IIT SRC | Martin Jačala | 23.2.2010 | ✓ |