Zápisnica zo stretnutia č. 13

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.2010 | 18:00 - 21:00 | Softvérové štúdio | Bc. Michal Macko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Ukončenie šiesteho šprintu, sumarizácia dosiahnutých výsledkov, výber úloh a začiatok siedmeho šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Použiť novú obrazovku v pohľade kde som | Michal Hrdina | 5.3.2010 | ✓ |
| 2 | Vytvoriť view pre bunku – informácie o linke | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 3 | Vytvoriť view pre bunku – informácie o podzastávke | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 4 | Vytvoriť view pre user story – obrazovka najbližšie spoje | Michal Hrdina | 8.3.2010 | ✓ |
| 5 | Počítanie vzdialenosti od zastávky | Michal Hrdina | 8.3.2010 | ✓ |
| 6 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – najbližšie spoje | Martin Blažko | 5.3.2010 | ✓ |
| 7 | Aplikovať testovacie scenáre | Martin Blažko | 7.3.2010 | ✓ |
| 8 | Úprava služby getDepartures | Michal Macko | 5.3.2010 | ✓ |
| 9 | Prepojiť bunky vo view pomocou disclosure buttons |  | - | - |
| 10 | Navrhnúť spôsob asynchrónneho získavania údajov zo servera | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 11 | Implementovať asynchrónne načítavanie do vybraných obrazoviek | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 12 | Implementovať asynchrónne načítavanie do všetkých obrazoviek | Hana Časnochová | 5.3.2010 | ✓ |
| 13 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – opustenie obrazovky počas spracovania | Martin Blažko | 5.3.2010 | ✓ |
| 14 | Otestovať US | Martin Blažko | 7.3.2010 | - |
| 15 | Nezobrazovať linky ktoré sú na konečnej | Michal Hrdina | 5.3.2010 | ✓ |
| 16 | Doplnenie parametra do služby getLines | Michal Macko | 4.3.2010 | ✓ |
| 17 | Pridanie nového view do TabBaru | Martin Jačala | 5.3.2010 | ✓ |
| 18 | Integrácia view zobrazujúceho zastávky | Michal Hrdina | 5.3.2010 | ✓ |
| 19 | Vytvoriť testovacie scenáre pre US – zobrazenie všetkých zastávok a podzastávok so spojmi | Martin Blažko | 5.3.2010 | ✓ |
| 20 | Aplikovať testovacie scenáre pre US | Martin Blažko | 7.3.2010 | ✓ |
| 21 | Nájsť vhodný zdroj údajov pre zohľadnenie typov dní | Michal Macko | 8.3.2010 | ✓ |
| 22 | Vytvoriť štruktúru pre typy dní na serveri | Michal Macko | 5.3.2010 | ✓ |
| 23 | Automatická aktualizácia | Michal Macko | 5.3.2010 | - |
| 24 | Rozšíriť služby o rozlišovanie typov dní | Michal Macko | 5.3.2010 | ✓ |
| 25 | Vytvoriť a aplikovať testovacie scenáre pre US – zohľadnenie typov dní | Martin Blažko | 7.3.2010 | ✓ |
| 26 | Odstránenie chyby pri vyhľadávaní zastávok | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 27 | Úprava vzhľadu bunky s linkou | Michal Hrdina | 8.3.2010 | ✓ |
| 28 | Migrácia databáz | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 29 | Konsolidácia prostredia | Michal Macko | 8.3.2010 | ✓ |
| 30 | Konsolidácia prostredia | Marek Brandobúr | 8.3.2010 | ✓ |
| 31 | Upgrade Agilo | Martin Jačala | 8.3.2010 | ✓ |
| 32 | Vytvorenie správy o projekte | Hana Časnochová | 23.2.2010 | ✓ |
| 33 | Článok na IIT SRC | Martin Jačala | 23.2.2010 | ✓ |

Ciele stretnutia:

- Ukončenie a hodnotenie šiesteho šprintu

  - Prehľad naplánovaných úloh

  - Hodnotenie naplánovaných úloh

- Rozdelenie úloh a začiatok siedmeho šprintu

  - Vytvorenie nových úloh

  - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia hneď začíname s revíziou ukončeného šiesteho šprintu, Martin Jačala prechádza jednotlivými úlohami. Pri niektorých vybraných oboznamujú ich riešitelia zvyšok tímu s podrobnosťami a dôležitými informáciami.

Strháva sa diskusia ohľadne aplikácie testovacích scenárov, ktoré podľa Martina Jačalu nespĺňajú dostatočne kritériá kvality. Tím dospeje k záveru, že v budúcnosti na tento problém viac sústredí.

Ďalej sa tím pristavuje pri úlohe o úprave služby getDepartures. Riešiteľ Michal Macko prezentuje stav danej služby, ktorá viac menej spĺňa zadané požiadavky, avšak objavil sa menší problém pri hľadaní spojov v časovom intervale prekračujúcom čas 00:00. Vyriešenie tohto problému sa plánuje ako ďalšia úloha v novom šprinte.

Taktiež sa vyskytli menšie nezrovnalosti v typovom označení jednotlivých dní, nakoľko niektoré typy sa čiastočne prekrývajú. Rovnako sa plánuje do ďalšieho šprintu úloha odstrániť tieto nejednoznačnosti.

Ku koncu revízie sa začína diskutovať o úlohe plánovania cesty. Marek Brandobúr prednáša, aký je jej stav. Momentálne algoritmus dokáže vyhľadávať priame spoje.

Následne po revízií časť tímu pracujúca na klientskej časti aplikácie diskutuje s vedúcim Michalom Čerňanským o ďalších úpravách, ktoré by zvýšili príťažlivosť a príjemnosť používania aplikácie. Prejednáva sa najmä spôsob refreshovania dát napr. počas jazdy autobusom, buď automaticky po nejakom čase alebo na požiadanie používateľa.

V ďalšom priebehu sa už len vytvárajú nové úlohy s tým, že sa ešte pravdepodobne budú vytvárať ďalšie podľa potreby v priebehu šprintu a stretnutia sa končí.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priebežná aktualizácia vzdialenosti používateľa od zastávky | Martin Jačala | 15.3.2010 |
| 2 | Prekreslenie obrazovky najbližšie spoje | Michal Hrdina | 15.3.2010 |
| 3 | Automatické obnovovanie času do odchodu spoja | Hana Časnochová | 15.3.2010 |
| 4 | Doplniť čísla liniek k zastávkam na mape | Michal Macko | 15.3.2010 |
| 5 | Implementovať index bar do zoznamu liniek |  | 15.3.2010 |
| 6 | Pridať parameter do služby getStations | Michal Macko | 15.3.2010 |
| 7 | Pridať view do TabBar | Martin Jačala | 15.3.2010 |
| 8 | Implementovať zobrazenie najbližších odchodov | Michal Hrdina | 15.3.2010 |
| 9 | Úprava obrazovky s cestovnými poriadkami | Hana Časnochová | 15.3.2010 |
| 10 | Doplniť pásmo do služby getLineTimetable | Michal Macko | 15.3.2010 |
| 11 | Dijkstra revisited | Marek Brandobúr | 15.3.2010 |
| 12 | Implementovať index bar do zoznamu zastávok | Michal Hrdina | 15.3.2010 |
| 13 | Úprava služby getDepartures – prekročenie polnoci | Michal Macko | 15.3.2010 |
| 14 | Revízia dizajnu | Martin Jačala | 15.3.2010 |