Zápisnica zo stretnutia č. 13

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3.2010 | 18:00 - 20:00 | Softvérové štúdio | Bc. Marek Brandobúr | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Priebežná kontrola siedmeho šprintu, plán na ďalší týždeň

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [BUG] Regresia: Zobrazovanie cest. poriadkov | Hana Časnochová | 15.3.2010 | ✓ |
| 2 | Získanie dát z databázy pre plánovanie spojení | Marek Brandobúr | 15.3.2010 | ✓ |
| 3 | [BUG] getDepartures - nesprávne zastávky pre vzdialené súradnice | Michal Macko | 15.3.2010 | ✓ |
| 4 | [BUG] getPOI - na /dev nevracia žiadne zastávky | Michal Macko | 15.3.2010 | ✓ |
| 5 | Implementovať zobrazenie najbližších odchodov | Michal Hrdina | 15.3.2010 | ✓ |
| 6 | Priebežná aktualizácia vzdialenosti používateľa od zastávky | Martin Jačala | 15.3.2010 | ✓ |
| 7 | Prekreslenie obrazovky najbližšie spoje | Michal Hrdina | 15.3.2010 | ✓ |
| 8 | Automatické obnovovanie času do odchodu spoja | Hana Časnochová | 15.3.2010 | ✓ |
| 9 | Doplniť čísla liniek k zastávkam na mape | Michal Macko | 15.3.2010 | ✓ |
| 10 | Dijkstra revisited | Marek Brandobúr | 22.3.2010 |  |

Ciele stretnutia:

- Analýza grafickej časti

  - Ikony zastávok

- Analýza dokončených úloh a stav nedokončených

- Návrh implementácie sekcií pri linkách na základe ich typu

- Analýza chybných dát v databáze

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia tím analyzuje aktuálny stav klientskej aplikácie z grafického aspektu. Po analýze prichádza tím k záveru, že daná časť práce bola vynikajúco zvládnutá na dosť vysokej úrovni a výsledky presahujú očakávania. Za jedinú zmenu je navrhnutá zmena dizajnu grafických ikon reprezentujúcich zastávky dopravných spojov.

V priebehu stretnutia tím hodnotí výsledky dokončených úloh, pričom stav naplánovaných úloh k aktuálnemu dňu korešponduje so stavom dokončených úloh. Postup na úlohe vyhľadávacieho algoritmu je hodnotený kladne, pričom sa očakáva jeho ďalšie zefektívnenie.

Vedúci tímu navrhuje implementáciu rozdelenia liniek do sekcií, hlavne z grafického aspektu, aby sa dospelo k zvýšeniu akceptácie používateľského rozhrania z pohľadu pohodlného a rýchleho vyhľadania požadovaných informácií na obrazovke.

V závere stretnutia sa uskutočňuje analýza chybných dát v databáze. Daný stav je neakceptovateľný vzhľadom na už strávený čas na úlohách, ktorých cieľom bolo získanie a udržiavanie dát v databáze a preto je požadované, aby boli vykonané rýchle a dôsledné korekcie, ktoré by zabezpečili uspokojujúcu situáciu vzhľadom na túto časť projektu.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementovať index bar do zoznamu liniek | Hana Časnochová | 22.3.2010 |
| 2 | Pridať parameter do služby getStations | Michal Macko | 22.3.2010 |
| 3 | Pridať view do TabBar | Martin Jačala | 22.3.2010 |
| 4 | Úprava obrazovky s cestovnými poriadkami | Hana Časnochová | 22.3.2010 |
| 5 | Doplniť pásmo do služby getLineTimetable | Michal Macko | 22.3.2010 |
| 6 | Dijkstra revisited | Marek Brandobúr | 22.3.2010 |
| 7 | Implementovať index bar do zoznamu zastávok | Michal Hrdina | 22.3.2010 |
| 8 | Úprava služby getDepartures - prekročenie polnoci | Michal Macko | 22.3.2010 |
| 9 | Revízia dizajnu | Martin Jačala | 22.3.2010 |
| 10 | [BUG] getLines - zdvojený spoj | Michal Macko | 22.3.2010 |
| 11 | [BUG] Najbližšie odchod | Michal Hrdina | 22.3.2010 |